Додаток  2

# НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| I ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ |
| 1. | Забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парку | 1.1.Облаштування системи відеоспостереження | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 75,0 | 75,0 | встановлення 20 камер відеоспостереження |
| 2. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1. Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 300,0 | 200,0 | придбання 10 катамаранів. |
|  |  | 2.2. Придбання нових атракціонів | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 11500,0 | 7500,0 | придбання атракціонів типу «Американська гірка», «Вальс» атракціон «Гідравліка» |
|  |  | 2.3.Покращення умов відпочинку | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 200,0 | 0,0 | облаштування 2-х зон барбекю |
|  |  |  | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 650,0 | облаштування кімнат матері і дитини, зокрема в парку Тараса Шевченка |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2022-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 410,0 | 900,0 | 1040,0 | придбання автомобіля, газонокосарок, мотокіс, тримерів, кущорізів, бензопил тощо та обладнання до них |
| 4. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків, забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 4.1. Забезпечення належного функціонування комунального підприємства та своєчасне виконання завдань та функцій | 2022-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 34240,0 | 34000,0 | 36000,0 | утримання комунального підприємства та оплата комунальних послуг |
| 5. | Забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон | 5.1. Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | проведення інвентаризації дерев |
|  |  | 5.2.Придбання зелених насаджень | 2022-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 200,0 | 200,0 | 200,0 | збільшення екологічного та естетичного рівнів (орієнтовно 170 дерев) |
| II. Парк Тараса Шевченка |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 2500,0 | 1500,0 | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки острова Чайка (внутрішньої) з влаштуванням габіонів(310 м/п, висоти 1,2 м) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4000,0 | 1000,0 | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль» -200 кв.м |
|  |  | 1.2. Капітальний ремонт/реконструкція на відпочинковій зоні «Циганка» в м. Тернополі | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 400,0 | 400,0 | заміна покриття пірсу |
|  |  | 1.3. Капітальний ремонт свердловини | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | забезпечення безперебійного постачання технічної води до парку |
|  |  | 1.4. Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | - від Літньої естради до шахово-шашкового клубу - площа доріжки до 500 кв.м |
|  |  |  | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | - перехресних поблизу центральної алеї та каналу – площа до 300 кв.м |
|  |  |  | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | - від фонтану до острова «Чайка» |
|  |  |  | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | пішохідної алеї навколо Літньої естради |
|  |  | 1.5. Капітальний ремонт/реконструкція острову «Чайка», зокрема: - Капітальний ремонт/реконструкція покриття на острові «Чайка» | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | - облаштування покриття площею до 1 000 кв.м. |
|  |  | - Оновлення зелених насаджень на острові «Чайка» | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 100,0 | 0,0 | висадження декоративних дерев та кущів (орієнтовно 29 дерев). |
|  |  | - Капітальний ремонт/реконструкція - влаштування атракціонної зони | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 800,0 | забезпечення належного вигляду атракціонної зони на острові «Чайка» |
| ІІІ. Старий парк |
| 1111111111111111 1. | Рк Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1 Капітальний ремонт/реконструкція Старого парку | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» УЖКГБта Е | Бюджет громади | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |
| IV. Парк Національного Відродження |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1 Капітальний ремонт/ реконструкція освітлення пішохідних зон | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 2000,0 | 1000,0 | покращення освітлення парку для безпечного пересування відвідувачів парку в темну пору доби Горіхова алея, Липова Алея атракціонної зони |
|  |  | 1.2 Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 4000,0 | 2000,0 | покращення комфортного відпочинку населення та благоустрою території парку, ремонт Горіхова алея, Липова алея від фонтану до Проспекту Злуки, від Співочого поля до міні- футбольного майданчика алеї «Кам’яна» з встановленням лавочок алеї «Над яром» з встановлення лавочок |
|  |  | 1.3. Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | поліпшення естетичного вигляду підпірної стінки поблизу пам’ятника воїнам-афганцям |
|  |  | 1.4. Облаштування входів і в’їздів в парк відповідними засобами організації дорожнього руху та пішохідного руху. | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 100,0 | 0,0 | збільшення безпечного пересування відвідувачів парку |
|  |  | 1.5. Капітальний ремонт/реконструкція- влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 800,0 | 0,0 | забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку |
|  |  | 1.6. Капітальний ремонт/реконструкція- облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 300,0 | покращення умов вигулу домашніх улюбленців у спеціально відведених місцях |
|  |  | 1.7. Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів | 2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 300,0 | поліпшення проведення дитячого дозвілля на території парку |
| V. Парк Сопільче |
| 1. | Забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція освітлення пішохідних зон | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 1400,0 | 1000,0 | покращення освітлення парку на зазначеній ділянці для безпечного пересування відвідувачів парку в темну пору доби в районі Козацького острова; від будівлі «Нептун» до Центральної алеї від підвісного моста до Надставної церкви в парку Сопільче |
| 2. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 50,0 | 1150,0 | 2300,0 | покращення естетичного вигляду алеї та забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку від Центральної алеї до атракціонної зони; від центральної алеї до вул.Торговиця -від центральної алеї до підвісного моста; влаштування пішохідних доріжок в зоокутку в парку Сопільче. |
|  |  | 2.2.Капітальний ремонт/реконструкція мостових конструкцій | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 700,0 | 600,0 | укріплення мостів для безпечного пересування відвідувачів парку |
|  |  | 2.3. Влаштування велодоріжок | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 110,0 | 0,0 | нанесення горизонтальної розмітки для вело доріжок з метою забезпечення безпечного руху відвідувачів та велосипедистів |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1.Капітальний ремонт/реконструкція – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | покращення умов відпочинку відвідувачам парку та мало- мобільних груп населення. |
|  |  | 3.2. Капітальний ремонт/реконструкція /освітлення біля джерела | 2023 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 250,0 | 0,0 | покращення освітлення в темну пору доби громадського простору |
|  |  | 3.3.Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2023-2024 | КП«ОПКІВ м.Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 | 3000,0 | 4000,0 | покращення зовнішнього вигляду підпірних стінок входу в парк Сопільче зі сторони Надставної церкви загальною протяжністю 60 м. |

Міський голова    													    Сергій НАДАЛ