Додаток 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Напрями діяльності та заходи Програми**  **Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту** | | | | | | | | | | | | |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходів | | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування  тис. грн. | | | | Очікуваний результат | |
| 2021 р. | 2022р. | | 2023р. |
|  |  | 1.1. Придбання тролейбусів, в тому числі | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 1950,0 | 2000,0 | | 75000,0 | Придбання нових та/ або б/к 52 тролейбусів , в тому числі за кошти ЄІБ | |
| 1. | Оновлення тролейбусного парку |
| Реалізація проекту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ» | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 44000,0 | 30 одиниць | |
| Інші кошти (кошти ЄІБ) | 0,0 | 0,0 | | 220000,0  (5500 тис.євро\*) |
| 2. | Розвиток мережі тролейбусних ліній | 2.1.Реконструкція тролейбусних ліній | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 4829,0 | 0,0 | | 1200,0 | Заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 13.4 км.  Демонтаж , заміна аварійних тролейбусних опор до 150 опор.  Реконструкція освітлення вул.Торговиця (зуп.Автовокзал): | |
| 2.2.Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | Будівництво тролейбусної лінії по вул. Полк.Морозенка - Текстильна  Будівництво тролейбусної лінії по вул. 15 Квітня — Р.Купчинського — А.Корольова — Підволочиське шосе — Аеропорт — Збаразьке кільце | |
| Інші кошти | 0,0 | 0,0  кошти інвестора | | 17328,8 кошти інвестора |
| 3. | Оновлення основних фондів підприємства, підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів | 3.1.Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 2050,0 | Придбання аварійної машини для ремонту контактної мережі | |
| 3.2.Капітальний ремонт рухомого складу | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 3822,8 | 0,0 | | 1000,0 | Капітальний ремонт тролейбусів до 15 одиниці. | |
| 3.3.Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 1000,0 | Реконструкція цеху миття та очисних споруд | |
| 4. | Розвиток та покращення роботи комунального підприємства | 4.1.Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання (доукомплектація) системи сповіщення | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 1000,0 | Реконструкція тягових підстанцій №№ 2,7 | |
| 4.2.Реконструкція виробничих приміщень | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 771,5 | Заміна воріт | |
| 4.3.Придбання основних засобів для проведення ремонтних робіт | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 871,5 | 0,0 | | 529,2 | Придбання токарного та фрезерного станків | |
| 4.4.Поточний ремонт асфальтобетонного покриття території | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | | 5302,0 | Ремонт асфальтобетонного покриття території за адресою вул.Тролейбусна,7 | |
| 4.5.Реконструкція мийки в т.ч. облаштування покрівлі цеху мийки | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 1221,5 | 0,0 | | 683,6 | Влаштування шатрового даху з покриттям металопрофілем цеху мийки, облаштування під’їздів за адресою вул.. Тролейбусна 7 в м.Тернополі | |
| 4.6.Капітальний ремонт «Стоянки ДЕПО» по вул. Тролейбусна , 3 | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 0,00 | | 1338,7 | 1 об’єкт | |
| 4.7.Безперебійна робота електротранспорту транспорту | 4.7.1.Фінансова підтримка | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 127 800,0 | 0,0 | | 0,0 | Оплата комунальних послуг обов’язкових платежів та оновлення матеріальної бази підприємства,тощо | |
| 4.7.2.Поповнення статутного капіталу в обмін на корпоративні права | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,0 | 31000,0 | | 39107,9 | . | |
| **Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного транспорту** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Оновлення парку міських автобусів | 5.1. Придбання автобусів | | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 15 700,0 | | 14 120,0 | 2000,0 | | Придбання 20 автобусів в лізинг |
| 5.2. Реалізація проекту «Міський громадський транспорт І» | | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 0,0 | 20100,0 | | 15 нових автобусів (низькополих) |
| Інші кошти (кошти ЄІБ) | 0,0 | | 0,0 | 80000,0 (2000,0 тис.євро\*) | |
| 5.3.Придбання автобусів | | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 16 000,0 | | 25 404,0 | 11000,0 | | Придбання 30 низькопідлогових автобусів в лізинг. |
| *6.* | *Будівництво АГЗП* | *6.1.Будівництво АГЗП* | | *КП Тернопільелектротранс* | *Бюджет громади* | *0,0* | | *1004* | *8055* | | *Будівництво та обслуговування АГЗП з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою вул. С.Будного* |
| *Інші кошти (кошти інвестора)* | *17,0* | | *1595,2* | *0,0* | |
| 7 | Технічне переосна-щення | 7.1.Модернізація підприємства | | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 0,00 | 1000,0 | | Облаштування боксів, оглядових ям, проведення поточних ремонтів, придбання станків та іншого обладнання |
| 7.2.Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем | | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 750,0 | 0,0 | | 30 комплектів |
| 8 | Інші заходи у сфері автортранспорту | 8.1.Безперебійна робота автотранспорту транспорту | 8.1.1.Фінансова підтримка | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | | Оплата комунальних послуг обов’язкових платежів та оновлення матеріальної бази підприємства, тощо |
|  | 8.1.2.Поповнення статутного капіталу в обмін на корпоративні права | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 5177,7 | 0,0 | |  |
| 9 | Оновлення матеріальної бази | 9.1. Придбання сучасних легкових транспортних засобів з подальшим переобладнанням на учбовий | | КП «Автошкола»  Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 0,00 | 500,0 | | 2 легкових автомобілі для навчання практичній їзді водіїв |
| 9.2. Придбання вантажного транспортного засобу | | КП «Автошкола»  Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | | Вантажний транспортний засіб для навчання водіїв категорії С, Е |
| 9.3 Ремонт дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки на майданчику з практичної їзди. Добудова обов’язкових елементів естакади, оновлення обладнання світлофорної мережі. | | КП «Автошкола»  Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,0 | | 0,00 | 500,0 | | 2 -світлофори, 1 естакада.  Майданчик з практичної їзди - 0,500 га |
| 9.4. Капітальний ремонт основних виробничих фондів , | | КП «Автошкола»  Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 | | 0,0 | 210,0 | | 1- гараж літера В -  64 м2 та адмінкорпус. |
| **Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій** | | | | | | | | | | | |
| 10. | Виготовлення та видача електронних квитків «Соціальна карта Тернополянина» | 10.1.Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | | Оператор  Управління соціальної політики | Бюджет громади | 500,0 | | 700,00 | 500,0 | | Відшкодування витрат з виготовлення та видачі е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» пільговим категоріям громадян, учням перших класів, працівникам державних органів, яким законодавством надано право безоплатного проїзду для виконання покладених на них службових обов’язків, працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, внутрішньо переміщеним особам. |
| **Завдання 4. Забезпечення належного рівня пасажирських перевезень.** | | | | | | | | | | | |
| *11.* | Оплата за надані транспортні послуги | 11.1Виплати за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування громаді | | Фінансове управління,  Управління транспортних мереж та зв'язку  комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», ТОВ «Системний зв’язок», суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів | Бюджет громади | 20 838,0 | | 137000,0 | 170675,0 | | Підвищення якості пасажирських перевезень |
| 11.2.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів.  Компенсації виплат та відшкодування збитків за здійснення спеціальних перевезень | | Бюджет громади | 86226 | | 120000,0 | 170419,0 | | Забезпечення соціальних гарантій |

* \* Орієнтовний курс 1 євро 40,0 грн

Міський голова Сергій НАДАЛ