ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

«Термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль UMIP-OP-3-TER-034-1L2. Термомодернізація шкіл № 2, 5 та 32»

ПЛАН

ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Комунальний заклад «Тернопільський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) № 32», м. Тернопіль, вул. Петра Батьківського, 46.

Вересень – 2022 р.

| Ревізія | Дата | Історія документа та затвердження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Призначення/Зміни |  |  |
|  |  | Проєкт документу надано ТОВ «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ»/ ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» |  |  |
|  |  | Надано | Перевірено | Доопрацьовано |
| v.1 | 18-07-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГУПП, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
|  |  | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГУПП, Михайло Шабалін | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.2 | 25-07-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГУПП, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.3 | 03-08-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГУПП, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.4 | 26-08-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГРП, Галина Копит | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.5 | 19-09-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГРП, Галина Копит | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	4

1	ВСТУП	5

2	ОПИС ПРОЄКТУ	6

2.1	Ролі та обов’язки	6

2.2	Місцезнаходження Проєкту	7

2.3	Технічні характеристики Проєкту	8

2.4	Переваги та ризики Проєкту	11

3	ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА	11

3.1	Українське законодавство	11

3.2	Вимоги Європейського інвестиційного банку	12

4	ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	14

4.1	Соціальні умови Проєкту	15

Альтернативним навчальним закладом, що може розмістити учнів та викладачів	15

4.2	Внутрішні зацікавлені сторони	16

4.3	Зовнішні зацікавлені сторони	16

4.4	Аналіз зацікавлених сторін	16

4.5	Методи комунікації із зацікавленими сторонами	18

5	СТИСЛИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ	18

6	ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ	20

6.1	Розкриття інформації та графік	20

6.1.1	Постійні консультації	20

6.1.2	Розкриття інформації про Проєкт	21

6.1.3	Графік та перелік заходів, пов’язаних із розкриттям інформації про Проєкт	21

6.2	Консультаційні заходи	22

6.3	Громадські обговорення	22

6.4	Інші заходи із взаємодії	24

6.5	Засоби надання інформації	24

6.6	Програма взаємодії з зацікавленими сторонами	25

7	МЕХАНІЗМ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ЗАУВАЖЕНЬ ТА/АБО ПРОПОЗИЦІЙ	25

7.1	Типові приклади скарг	30

7.2	Очікування громади	30

7.3	Механізм розгляду скарг	30

7.3.1	Відповідальність	30

7.3.2	Щодо отримання скарги	31

7.3.3	Оцінка скарги	31

7.3.4	Формулювання відповіді	32

7.3.5	Відстеження скарг	32

8	МОНІТОРИНГ І ЗВІТУВАННЯ	33

ДОДАТКИ	34

Додаток A. МІСЦЕРОЗМІЩЕННЯ ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОЄКТУ	35

Додаток B. ВИЯВЛЕНІ НА ДАНИЙ ЧАС ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ	36

Додаток C. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ЗАКЛАДУ		38

Додаток D. ФОРМА ДЛЯ СКАРГ	40

Додаток E. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ СКАРГ, ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ	41

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| ГО | – | Громадська організація |
| --- | --- | --- |
| ГРП | – | Група реалізації Проєкту |
| ГУПП | – | Група управління та підтримки Проєкту |
| ДБН | – | Державні будівельні норми |
| ЄІБ | – | Європейський інвестиційний банк |
| ЗМІ | – | Засоби масової інформації |
| ІТП | – | Індивідуальний тепловий пункт |
| КПЕ або KPI (англ.) | – | Ключові показники ефективності |
| Мінрегіон | – | Міністерство розвитку громад та територій України |
| Мінфін | – | Міністерством фінансів України |
| MPC | – | Механізм подання та розгляду скарг |
| НТР | – | Нетехнічне резюме Проєкту |
| НУО | – | Неурядова організація |
| ПВЗС | – | План взаємодії із зацікавленими сторонами |
| ПВП | – | План вимушеного переміщення |
| ПЕСУ | – | План екологічного та соціального управління |
| ПОТБОП | – | План організації техніки безпеки та охорона праці |
| ППВ | – | План поводження з відходами |
| ПРМІУ | – | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України |
| ТОВ | – | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| COVID-19 | – | Коронаві́русна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 |
| GIP | – | Методи найкращих міжнародних практик (від good international practice) |
| UMIP | – | Українська муніципальна інфраструктурна програма |

ВСТУП

Цей документ є «Планом взаємодії із зацікавленими сторонами» (далі – ПВЗС), розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОКОНСАЛТ» від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Компанія) для проєкту термомодернізації комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» за проєктом: «Глибока термомодернізація будівель освітніх закладів м. Тернопіль» (далі – Проєкт).

Проєкт реалізується в рамках Української муніципальної інфраструктурної програми (далі – UMIP), що фінансується Європейським інвестиційним банком (далі – ЄІБ), яка є багатосекторною інвестиційною програмою, що підтримує проєкти громадської інфраструктури в окремих українських муніципалітетах, спрямовані на захист, відновлення та уникнення погіршення стану муніципальної/громадської інфраструктури.

Метою цього ПВЗС є:

- опис вимог регуляторних органів і кредиторів стосовно консультацій та розкриття інформації;

- визначення основних груп зацікавлених осіб і розставлення пріоритетів з особливим фокусом на громади, що підпадають під вплив;

- забезпечення своєчасного доступу зацікавлених сторін до інформації про впливи Проєкту на довкілля та соціальні ризики;

- формування стратегії та складання графіку обміну інформацією та консультацій з кожною з цих груп;

- опис внутрішніх ресурсів та посадових обов’язків щодо реалізації діяльності зі взаємодії із зацікавленими особами;

- опис методики контролю ефективності ПВЗС та реєстрації зроблених висновків з метою удосконалення взаємодії із зацікавленими особами впродовж життєвого циклу Проєкту;

- сприяння та забезпечення вільної участі зацікавлених сторін у процесах прийняття рішень, пов'язаних з Проєктом, які можуть вплинути на них, таким чином будуючи взаємну довіру та покращуючи результати Проєкту;

- запровадження чіткого механізму подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій і доступу до засобів правового захисту.

Цей ПВЗС розроблено відповідно до екологічних та соціальних стандартів Європейського інвестиційного банку (далі – ЄІБ), Політики прозорості Групи ЄІБ (далі – Політика прозорості) та найкращих міжнародних практик (далі – GIP) для планування та керування процесом інформування зацікавлених сторін та громадськості та їх залучення до процесу прийняття рішень. Він запроваджує механізм подання та розгляду скарг (далі – МРС), який надає всім зацікавленим сторонам, зокрема особам і громадам, які можуть відчути будь-який вплив від імплементації Проєкту, можливість висловити свої зауваження чи занепокоєння, надати скарги та пропозиції, отримати зворотній зв’язок і доступ до інформації.

Консультації із зацікавленими сторонами, отримання зворотнього зв’язку та оприлюднення інформації є ключовими елементами участі громадськості, що має важливе значення для Проєкту. Процес взаємодії із зацікавленими сторонами розпочався з перших етапів Проєкту, така комунікація підтримуватиметься впродовж подальших робіт з планування та проєктування, а також впродовж усього періоду реалізації Проєкту.

У даному документі визначено ключових зацікавлених осіб, але документ буде оновлюватися, перелік зацікавлених осіб може розширюватися з розвитком Проєкту. У разі, якщо певних сторін не було визначено як зацікавлених, їм варто звернутись до Замовника з питанням щодо врахування їх у подальших комунікаціях і взаємодіях.

ПВЗС передбачає графік консультацій, який також може змінюватись під час реалізації Проєкту. ПВЗС буде переглядатися та оновлюватися на регулярній основі. ПВЗС буде розміщений на сайті Тернопільської міської ради та Компанії (див. Додаток A) та буде доступний у друкованій копії для усіх зацікавлених сторін у приміщеннях:

- Міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова 5.

- Комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
№ 32» за адресою: м. Тернопіль, вул. Петра Батьківського, 46.

ПВЗС Проєкту розроблено у відповідності до ПВЗС Групи проєктів (для 63 будівель) та слід розглядати в поєднанні з Планом екологічного та соціального управління Проєкту. Важливо відмітити, що ПВЗС Групи проєктів розроблено та затверджено відповідно до попередньої редакцій екологічних та соціальних стандартів ЄІБ від 08.10.2018 р., яка діяла на момент розробки ПВЗС для групи проєктів. Цей ПВЗС Проєкту розроблений у відповідності до останньої редакції Екологічних та Соціальних стандартів ЄІБ від 02 лютого 2022 р., які розглядаються у Розділі 3 цього Плану.

ОПИС ПРОЄКТУ

Ролі та обов’язки

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (далі – ПРМІУ) – багатосекторна інвестиційна програма, розроблена ЄІБ разом з Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) та Міністерством фінансів України (далі – Мінфін), 23 липня 2015 р.

Європейський інвестиційний банк уклав з Україною Фінансову угоду про надання рамкової позики на суму 400 мільйонів євро на проєкти муніципальної інфраструктури.

Угоду ратифіковано Законом України Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та ЄІБ, ухваленим Верховною Радою України та підписаним Президентом України 3 лютого
2016 р.

У рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України Тернопільська міська рада (далі – Замовник) виступила ініціатором та замовником даного Проєкту. Замовник несе загальну відповідальність, забезпечує перевірку та актуалізацію всіх необхідних документів, здійснює моніторинг і аудит реалізації Проєкту та забезпечує належну підготовку власного персоналу.

При Тернопільській міській раді створено Групу реалізації проекту (далі – ГРП), яка від імені кінцевого бенефіціара відповідає за реалізацію Проекту та координує свою роботу із Групою управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (далі – ГУПП). Основною роллю ГРП є супровід, моніторинг та перевірка виконання Проєкту, якій реалізується Підрядником.

Група управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури– група при Мінрегіоні, яка відповідає за управління, координацію, моніторинг та контроль Програми. ГУПП складається з представників Мінрегіону, персоналу, який працює від імені Мінрегіону та консультантів з питань технічної підтримки. ГУПП виконує центральну функцію щодо управління та підтримки Програми.

Консорціум у складі ТОВ «ГОПА Інфра» та ТОВ «ЕПТІСА, інженерні послуги» надає технічну підтримку впровадження проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні відповідно до договору про надання послуг № АА-001244-001 від 09.12.2019 р.

Компанія iC/CES виступає у ролі консультанта з технічного нагляду Проєкту. Технічний нагляд за Проєктом включає в себе, але не обмежується наступним: загальний технічний нагляд, нагляд за виконанням робіт на об’єкті та управління будівництвом, надання Підряднику порад з технічних питань для уникнення затримок або інших непередбачених ситуацій, підготовка початкових заходів, постійне управління Проєктом та моніторинг періодичне звітування, участь у проміжному прийманні робіт тощо.

Підрядником Проєкту є ТОВ «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» – інвестиційно-будівельна компанія, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, електромонтажними роботами, покрівельними роботами, монтажем водопровідних систем, обігрівальних систем і вентиляції. Компанія працює в різних напрямках будівництва та інженерії в Україні.

Компанія буде здійснювати робоче проєктування, забезпечувати постачання устаткування, матеріалів та будівництво Проєкту. Зважаючи на свою роль у Проєкті, Компанія несе відповідальність за дотримання екологічних, соціальних норм, правил техніки безпеки та охорони здоров’я робітників. Підрядник відповідальний за забезпечення розробки основних документів екологічного та соціального управління Проєкту, а саме:

1. План екологічного та соціального управління (далі – ПЕСУ).

2. План поводження з відходами (далі – ППВ).

3. План організації техніки безпеки та охорона праці (далі – ПОТБОП).

4. План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС).

План вимушеного переміщення (далі – ПВП) буде надано в Додатках до ПЕСУ.

Компанія також несе відповідальність за дотримання положень цього ПВЗС та його подальших редакцій в межах своїх обов’язків.

Місцезнаходження Проєкту

Проєкт реалізується у місті Тернопіль – політичному, адміністративному, економічному, діловому та культурному центрі Тернопільської області. Місто засноване в 1540 році. Це важливий транспортний вузол західної частини України. Через Тернопіль проходять національні та міжнародні автомобільні та залізні дороги, у місті розташований міжнародний аеропорт. З листопада 2018 року Тернопіль є центром Тернопільської міської територіальної громади, до складу якої входить саме місто та 8 сіл колишнього Зборівського району: Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці. Станом на 01.03.2020 загальна площа м. Тернопіль складає 59,0 км2, кількість населення – 217 340 жителів. Щільність населення станом на 01.01.2019 року становить 75,7 осіб/км². Щільність поступово зменшувалася впродовж останніх 25 років, однак зменшення не було таким значним, як в інших областях України та склало -8,4%.

Будівля комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» знаходиться в північно-західній частині міста в сформованій міській забудові, за адресою вул. Петра Батьківського, 46.

Територія, на якій знаходиться об’єкт, обмежена:

- огороджувальною конструкцією на відстані 15-20 м від будівлі;

- з півночі – житловою забудовою та промисловим майданчиком на відстані
20-30 м;

- з північного-сходу – житловою забудовою (двома приватними будинками);

- зі сходу – зупинкою громадського транспорту та проїжджою частиною вулиці Петра Батьківського;

- з південного-сходу – житловою забудовою (приватний будинок) та зеленими насадженнями;

- з півдня – житловою забудовою (багатоквартирний будинок) та зеленими насадженнями;

- з заходу – зеленими насадженнями.

Найближчі житлові об'єкти знаходяться на відстані 20 м від об'єкту реконструкції,
Рис. 2.1. На відстані 150 м від об′єкту знаходиться Православна церква Святого Миколая.

Рис. 2.1 – Місцезнаходження комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» на території міста Тернопіль

Технічні характеристики Проєкту

Будівля комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» побудована в 1986 р. на основі типового проєкту 214-2-57 «Універсальні дитячі ясла-садок на 160 місць», розробленим і введеним в дію ЦНДІЕП навчальних закладів наказом № 67 від 13.06.1974 р. Будівля 2-х поверхова, «Н»-подібної форми в плані. Під всією будівлею знаходиться технічне підпілля та підвал, в якому розміщені кладова овочів і фруктів. Висота приміщень надземних поверхів – 3,0 м, підвалу – 2,5 м.

Конструктивна система будівлі – жорстка з несучими поздовжніми зовнішніми і внутрішніми стінами. Просторова жорсткість об'єкта забезпечується спільною роботою несучих поздовжніх стін, поперечних стін сходових кліток та диска перекриття. Будівля обладнана наступним інженерним обладнанням:

- системи холодного та гарячого водопостачання;

- системи господарсько-побутової та дощової каналізації;

- системи вентиляції (припливно-витяжна природна та з механічним спонуканням). Для провітрювання підвалу в зовнішніх стінах в типовому проєкті були запроєктовані продухи, а у внутрішніх – отвори під стелею підвалу. Для регулювання повітрообміну в зимовий час в продухах передбачалися рухомі жалюзійні решітки з обмежувачами, що виключають можливість повного перекриття притоку свіжого повітря;

- система центрального водяного опалення;

- освітлювальна та силова електромережі напругою 380/220 В.

Глибока термомодернізація комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» передбачає:

- Розроблення проєктної документації.

- Утеплення фасаду. Утеплення огороджувальної конструкції будівлі з використанням системи вентильованого фасаду.

- Заміна вікон. Демонтаж старих вікон та установка нових вікон, підвіконь та влаштування відкосів відповідно до українських нормативних положень.

- Заміна зовнішніх дверей. Заміна дверей, влаштування відкосів та інші необхідні роботи.

- Утеплення плоского даху. Утеплення даху, суміщеного зі стелею з використанням мінераловатних плит.

- Утеплення горища. Утеплення горища з використанням мінераловатних плит, у тому числі пароізоляція, підготовка поверхні і очищення від бруду.

- Утеплення стелі підвалу. Утеплення стелі підвалу з використанням мінераловатних плит. Включає демонтаж і повторну установку інших інженерних мереж по стелі підвалу і реконструкція системи освітлення.

- Реконструкція системи опалення. Демонтаж існуючої системи опалення, установка попередньо утеплених труб на подаючі та зворотні трубопроводи, установка балансувальних клапанів на кожну гілку (стояк), установка нових радіаторів з термостатичними головками, установка відбиваючих екранів позаду радіаторів і захисних екранів на радіатори.

- Поставка та встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП). Демонтаж існуючого ІТП і поставка та установка нового пункту, який повинен бути оснащений: теплообмінником, приладом контролю з функціями: погодозалежного регулювання, регулювання внутрішньої температури, можливості програмування робочого графіку, дистанційного керування і диспетчеризації, функцією контролю циркуляційних насосів з частотним регулюванням (головним і запасним); грязьовими фільтрами, регулюючим клапаном, візуальним контролем температури і тиску. У тому числі поставка переносного дренажного насосу.

- Установка локальної системи вентиляції. Індивідуальні локальні системи вентиляції відповідно до проєкту виготовляються Підрядником. Локальна система вентиляції повинна бути оснащена теплообмінниками та блоком управління з датчиками СО2 та вологості для автоматичного режиму роботи.

- Установка централізованої системи вентиляції. Реконструкція витяжної парасолі, заміна вентиляційних повітропроводів, установка вентиляторів відповідного типу, реконструкція системи припливної вентиляції з підігрівом до +5°С у холодний період, установка керованих клапанів і дифузорів в існуючій системі вентиляції на кухні і в пральні.

- Система внутрішнього освітлення. Демонтаж старих світильників та установка нових світлодіодних ламп.

- Система зовнішнього освітлення. Установка ліній електропередач, датчику сутінок і установка нових світильників над входами.

- Автоматична система енергомоніторингу. Поставка та установка системи енергомоніторингу згідно з вимогою Замовника та під'єднання всіх лічильників та інших датчиків до системи.

- Установка запірних клапанів на трубопроводи. Утеплення трубопроводів і запірних клапанів систем водопостачання у неопалювальних приміщеннях.

Орієнтовний графік термомодернізаційних робіт для комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» наведено в Табл. 2.1.

Табл. 2.1 – Графік термомодернізаційних робіт для комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32»

| № п/п | Вид робіт | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-12 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Підготовка до проєктування, збір вихідних даних, Проєктування, експертиза, екологічні плани, отримання дозволу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення авторського нагляду упродовж виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Передача звільненого об'єкту Підряднику (часткове+повне+часткове звільнення). Розробка Плану вимушеного переміщення (у випадку часткового звільнення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон та дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утеплення фасаду, даху, підвалу, горища, підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система внутрішнього та зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція системи опалення, поставка і встановлення ІТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка локальної та централізованої вентиляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматична система енергомоніторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведення енергоаудиту і отримання Енергосертифікату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Переваги та ризики Проєкту

Проєкт матиме декілька прямих переваг:

- забезпечить ефективне використання енергії, знизить витрати міської ради на енергоносії;

- зменшить витрати на утримання будівель;

- збільшить термін служби будівель;

- покращить візуальне сприйняття довкілля;

- зменшить вплив експлуатації будівель на довкілля та клімат;

- покращить якість мікроклімату приміщень та стан здоров’я дітей та персоналу.

Впровадження енергозберігаючих технологій дозволить знизити загальне енергоспоживання будівель на 55 %. Це призведе до скорочення викидів парникових газів і створить більш комфортне та здорове середовище для користувачів та відвідувачів будівель. Проєкт опосередковано сприятиме зростанню місцевої економіки та принесе користь місцевим малим і середнім підприємствам та іншим підрядникам, що позитивно вплине на місцевий бюджет. Проєкт не належить до екологічно небезпечних об'єктів та видів діяльності згідно з національними будівельними стандартами (ДБН 2.2-1-2003).

Можливі джерела екологічного та соціального впливу є тимчасовими та включають:

- шумове забруднення;

- забруднення атмосферного повітря;

- забруднення ґрунтів, пошкодження/видалення зелених насаджень,

- збільшення інтенсивності дорожнього руху;

- утворення та тимчасове зберігання побутових, будівельних, промислових і небезпечних відходів (в тому числі відходи азбесту);

- відсутність можливості відвідувати дитячі дошкільні групи;

- зміщення в навчально-виховному процесі школярів;

- обмеження в організації навчально-виховного процесу/доступу до частини будівлі внаслідок проведення будівельних робіт;

- безпека персоналу, дітей та будівельників, включно з ризиками реалізації Проєкту під час військових дій.

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА

Українське законодавство

Конституція України (1996 р.) гарантує громадянам України право на участь у громадських консультаціях, на доступ до екологічної інформації та на оскарження рішень органів влади. Для проведення консультацій із зацікавленими сторонами та участі громадськості в цьому Проєкті застосовуються такі закони та нормативні акти:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (3038-VI від 17.02.2011). Стаття 21 Закону визначає порядок вирішення спорів, пов’язаних із консультаціями, та вимагає від органів влади оприлюднювати результати оцінки консультацій та пояснювати, як вони були розглянуті.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-XII від 25.06.1991). У розділі II «Екологічні права громадян України» зазначено, що кожен громадянин України має право брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів і матеріалів, пов’язаних з розміщенням, будівництвом та реконструкцією об’єктів, які можуть негативно впливають на навколишнє середовище.

- Закон України «Про звернення громадян» (№ 653-XIV від 13.05.1999 р.) визначено порядок розгляду звернень громадян, чітко визначені обов’язки органів державної влади та керівництва підприємств, які є суб’єктами такого звернення, а також гарантує, що всі звернення будуть розглянуті без винятку.

Нормативно-правові акти, які передбачають право на інформацію та публічні збори:

- Стаття 140 Конституції України передбачає можливість «з ініціативи мешканців створювати будинкові, вуличні, районні комітети та інші органи самоорганізації та відносити їх до власної компетенції, фінансів та власності».

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР від 21.05.1997 р.) гарантує інструменти прямої місцевої демократії, якими можуть користуватися члени громади. Серед них бюджет участі, місцева ініціатива, місцеві громадські збори, електронна петиція та інші.

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2939-VI від 13.01.2011).

- Закон України «Про інформацію» (2657-XII від 02.10.1992).

- Закон України про звернення громадян (393/96-ВР від 02.10.1996).

- ДБН А.2.2-3–2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі – ДБН А.2.2-3–2014), які встановлюють склад і зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

- Вимоги щодо інформування та врахування суспільних інтересів також встановлені Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст оцінки впливу на навколишнє середовище, підготовленої для проектування та будівництва підприємств, будівель і споруд».

- Унормування та регламентування проведення консультацій з громадськістю відповідно до статті 21 Статуту Тернопільської міської територіальної громади
№ 7/33/8 від 05.04.2019 р.

- Кілька положень Орхуської конвенції було включено до цього стандарту після ратифікації Конвенції Україною у 1999 році, зокрема:

- доводити інформацію про запланований проєкт до громадськості через місцеву владу;

- визначити місце та порядок проведення громадського обговорення;

- зібрати та врахувати громадські зауваження та пропозиції.

Вимоги Європейського інвестиційного банку

Проєкти, що фінансуються міжнародними фінансовими установами мають відповідати кращим світовим практикам із забезпечення сталого розвитку в сфері охорони довкілля та соціального середовища. З метою допомоги своїм клієнтам в досягненні вищенаведеного, банки встановлюють спеціальні стандарти та вимоги.

Запропонований Проєкт відповідатиме екологічній та соціальній політиці Кредитора – Європейського інвестиційного банку. Для реалізації Політики розроблено ряд стандартів, які надають чіткі вказівки щодо очікувань ЄІБ стосовно обсягу проєкту, оцінки та очікувань екологічної та соціальної ефективності, включаючи положення щодо процесу взаємодії, а також раннє та ефективне виявлення, оцінку та управління будь-якими екологічними та соціальними ризиками, впливами та можливостями.

Як вже зазначалося, ПВЗС Проєкту розроблено згідно останньої редакції Екологічних та Соціальних стандартів ЄІБ від 02 лютого 2022р.

Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ включають:

- Стандарт 1 – Екологічні та Соціальні впливи та ризики.

- Стандарт 2 – Залучення зацікавлених сторін.

- Стандарт 3 – Ефективне використання ресурсів і запобігання забрудненню.

- Стандарт 4 – Біорізноманіття та екосистеми.

- Стандарт 5 – Зміна клімату.

- Стандарт 6 – Вимушене переселення.

- Стандарт 7 – Уразливі групи населення, корінні народи та гендер.

- Стандарт 8 – Умови праці.

- Стандарт 9 – Охорона здоров’я та безпека.

- Стандарт 10 – Культурна спадщина.

- Стандарт 11 – Посередницьке фінансування.

Зокрема, ПВЗС Проєкту передбачає врахування наступних стандартів:

- Стандарт 2 – Залучення зацікавлених сторін.

- Стандарт 6 – Вимушене переселення.

- Стандарт 7 – Уразливі групи населення, корінні народи та гендер.

- Стандарт 10 – Культурна спадщина.

Стандарт 2 «Залучення зацікавлених сторін» – цей стандарт разом із політикою прозорості ЄІБ сприяє доступу до інформації, а також громадських консультацій, громадських обговорень та участі в них. Він вимагає від Проєкту підтримувати змістовний, відкритий, прозорий та підзвітний діалог з особами і спільнотами, відповідними зацікавленими сторонами, які постраждали від Проєкту/можуть зазнавати впливу та/або мають інтерес до Проєкту. Цінність участі громадськості в процесі прийняття рішень підкреслюється на всіх етапах підготовки, реалізації та моніторингу Проєкту. Активно вимагається забезпечення права на доступ до засобів правового захисту, у тому числі шляхом розгляду скарг. Вимоги ЄІБ у більшості випадків відповідають вимогами законодавства України, однак у деяких аспектах вони все ж відрізняються.

Взаємодія з зацікавленими сторонами має проводитися на основі сучасної, актуальної, зрозумілої та доступної інформації, представленої у відповідному та зручному форматі. Головні вимоги щодо роботи з зацікавленими сторонами включають наступне:

- прийняття інклюзивного та системного підходу до конструктивної взаємодії із зацікавленими сторонами, а саме осіб та/або спільнот, на яких Проєкт прямо чи опосередковано впливає, або тими, хто може бути зацікавленими у Проєкті та/або мати можливість вплинути на його результат позитивно чи негативно;

- забезпечення своєчасного доступу зацікавлених сторін до інформації про навколишнє середовище, кліматичні та/або соціальні ризики і впливи Проєкту у такий спосіб, який відповідає культурі та буде зрозумілий усім зацікавленим сторонам, у тому числі тим, хто потребує спеціальних заходів або допомоги;

- сприяння та забезпечення вільної участі та внеску зацікавлених сторін у процеси прийняття рішень, пов'язані з Проєктом та які можуть вплинути на них, таким чином будуючи взаємну довіру та покращуючи результати Проєкту;

- надання зацікавленим сторонам ефективного механізму для подання та розгляду скарг, зауважень і пропозицій, а також доступу до засобів правового захисту;

- сприяння проєктній підзвітності та постійному навчанню та вдосконаленню.

Стандарт 6 «Вимушене переселення» називає вимушеним переселенням переміщення, яке відбувається як прямий результат пов’язаного з Проєктом придбання землі або обмеження землекористування.

Це включає: фізичне переміщення (тобто втрату місця проживання); та/або економічне переміщення (тобто втрату активів або доступу до активів, що призводить до втрати джерел доходу або засобів до існування). Переселення є вимушеним, якщо постраждалі особи чи громади не мають права відмовитися від такого переміщення.

Таким чином, Стандарт насамперед передбачає докладання зусиль, щоб уникнути вимушеного переселення. Якщо це неможливо, переселення слід звести до мінімуму та вжити відповідних заходів для пом’якшення негативного впливу з метою покращення або принаймні відновлення соціально-економічних і культурних умов. Управління вимушеним переселенням має ґрунтуватися на консультаціях із постраждалими особами та розкритті інформації громадськості.

Хоча Проєктом передбачено часткове переміщення дітей шкільного віку до інших закладів освіти для проведення безпечних будівельних робіт для працівників та дітей, діяльність Проєкту не призведе до вимушеного переселення, не передбачається придбання земельних ділянок або обмеження землекористування власників чи землекористувачів.

Стандарт 7 «Уразливі групи населення, корінні народи та гендер» разом із Політикою у контексті проєктів ЄІБ вважає вразливими особами та групами ті, які:

(а) зазвичай піддаються одночасно кільком ризикам і негативним впливам;

(б) більш чутливі до цих ризиків та наслідків, часто піддані існуючій дискримінації;

(в) мають слабшу адаптаційну здатність долати ці ризики та відновлюватися від впливів через обмежений доступ або права на необхідні ресурси. Як результат, вони можуть бути непропорційно постраждалими від пов'язаних з Проєктом ризиків і впливів.

Цей Стандарт стосується випадків, коли певні особи чи групи є вразливими, систематично дискримінованими або виключеними на основі їх соціально-економічних характеристик. Такі характеристики включають, але не обмежуються статтю, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, расовим, етнічним, корінним або соціальним походженням, генетичними особливостями, віком, фізичними обмеженнями, релігією чи переконаннями, політичними чи будь-якими іншими поглядами, активністю, приналежністю до національної меншини, профспілки чи будь-якої іншої форми організації працівників, власністю, національністю, мовою, сімейним станом, станом здоров’я, статусом мігранта чи економічним статусом. З точки зору процесу залучення, постраждалим особам або групам, визначеним як уразливі, повинні бути надані рівні можливості за допомогою індивідуальних і цілеспрямованих підходів висловити свої думки та проблеми, які потім повинні бути враховані під час підготовки та реалізації Проєкту, а також передбачені заходи пом'якшення. З цією метою Замовник має вжити особливих зусиль для подолання бар’єрів, які перешкоджають їх участі або доступі до механізму розгляду скарг на рівні Проєкту (наприклад, мобільність, доступ до комунікаційних технологій, грамотність, мова тощо), а також забезпечити їх залучення та вжити заходів для врахування та пом’якшення цих обмежень наскільки це можливо.

Стандарт 10 «Культурна спадщина» визнає, що захист і збереження культурної спадщини, що є джерелом цінної історичної та наукової інформації, надбанням для економічного та соціального розвитку та складає невід’ємну частину культурних прав та ідентичності людей, є фундаментальним для екологічного та соціального сталого розвитку.

Культурна спадщина включає всі різноманітні аспекти минулого та сьогодення громади, які визначені як відображення та вираження її цінностей, вірувань, знань і традицій, що постійно розвиваються, і які громада вважає цінними та бажає підтримувати та передавати майбутнім поколінням. Будівлі комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» не належать до культурної та історичної спадщини та їх реконструкція не призведе до втрати культурної та історичної цінності. Стандарт 10 може бути застосовуваним для будь-яких знахідок під час будівельних робіт.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Відповідно до екологічної та соціальної політики ЄІБ «зацікавлена сторона» визначається як будь-яка особа або група, що потенційно підпадає під діяльність Проєкту або має інтерес до Проєкту або його наслідків.

Отже, метою виявлення зацікавлених сторін є встановлення осіб та груп, на які прямо чи опосередковано впливає Проєкт, або які зацікавлені в Проєкті та його реалізації. Визначення зацікавлених сторін є безперервним процесом, що вимагає регулярного перегляду та оновлення інформації.

Компанія визначила групи зацікавлених сторін, які підпадають під дію Проєкту, або можуть бути зацікавлені в його діяльності. Основні групи зацікавлених сторін, виявлені на даному етапі, представлені нижче. Необхідно зазначити, що Список зацікавлених сторін буде оновлюватись та змінюватись в процесі реалізації Проєкту, Додаток B.

Соціальні умови Проєкту

В даний час Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 – раніше початкова школа № 4 (далі – ТЗДОЯС № 32) налічує 260 вихованців, серед них: 160 дітей дошкільного віку (85 хлопчиків та 75 дівчат) та 100 школярів (48 хлопчиків та 52 дівчат) та 27 людей персоналу серед яких є вчителі, вихователі та інший персонал закладу.

Персонал початкової школи налічує 8 вчителів. ТЗДОЯС № 32 має 10 аудиторій для проведення навчально-виховного процесу.

Через військові дії на території України діти 12 переміщених сімей з інших регіонів навчаються та виховуються в ТЗДОЯС № 32, серед них 5 школярів та 7 дітей дошкільного віку. За результатами опитування, діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених сімей та діти-сироти не навчаються в ТЗДОЯС № 32.

18 листопада 2021 року була проведена зустріч з представники батьківських комітетів, директоркою ТЗДОЯС № 32, представниками управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації, а також іншими зацікавленими сторонами для інформування присутніх щодо переліку та обсягу робіт з термомодернізації шкіл, графіку та строків виконання робіт, вимог безпеки під час сумісного проведенню будівельних робіт, виховного та навчального процесів, а також інші соціальні та екологічні вимоги згідно стандартів ЄІБ, які мають дотримуватися під час реалізації Проєкту.

За результатами зустрічі між присутніми була узгодженість про необхідність проведення бесід з батьками щодо зменшення часу перебування дітей у будівлі під час проведення робіт, а також про необхідність проінформувати та отримати зворотній зв’язок від батьків, які не були присутні під час зустрічі. Після проведення зустрічі було отримано позитивні відгуки від батьків та персоналу щодо реалізації Проєкту.

Початок будівельних робіт заплановано на 1 листопада 2022 року. Заплановано, що частина робіт буде виконуватися під час проведення навчально-виховного процесу в сусідніх приміщеннях, тому всі заходи з безпеки дітей та працівників під час одночасного перебування на території ТЗДОЯС № 32 мають бути враховані під час реалізації Проєкту. Для зменшення впливу будівельних робіт на навчальний процес був визначений та попередньо узгоджений заклад для тимчасового розміщення дітей шкільного віку.

Станом на 31.08.2022 р. кількість дітей, які потребують переміщення складає
100 учнів початкової школи, серед них 48 хлопчиків та 52 дівчинки.

За попередніми даними Тернопільська гімназія № 30 (м. Тернопіль, вул. Калинова, 46) готова розмістити всіх учнів та викладачів ТЗДОЯС № 32 без втрати робочих місць/годин та доходів вчителів.

За результатом опитування (Додаток C) керівництво закладу ТЗДОЯС № 32 підтверджує проведення попередньої технічної та організаційної оцінки можливостей закладу щодо розміщення дітей та викладачів та отримані дозволи на таке переміщення як від викладачів та батьків, так і від органів управління освіти. Найзручніший період для переселення дітей в інший навчальний заклад – кінець жовтня.

Альтернативним навчальним закладом, що може розмістити учнів та викладачів ТЗДОЯС № 32 була запропонована Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25
(м. Тернопіль, вул. Хліборобна, 26). Керівництво закладу підтверджує можливість тимчасового розміщення дітей та викладачів без втрати робочих місць/годин та доходів вчителів, але за умови організації навчального процесу в 2 зміни.

Управлінням освіти і науки Тернопільської Міської ради затверджено План переміщення персоналу то здобувачів освіти (Розпорядження № 1017/03 від 15.09.2022), згідно якого:

- до 01.11.2022 заплановано перемістити 100 здобувача освіти та 8 працівників до ТЗОШ № 25;

- звільнену частину будівлі ТЗДОЯС № 32 передати виконавцю робіт;

- 100 вихованців та працівників ТЗДОЯС № 32 розмістити в правому крилі будівлі.

Згідно вище наведеного, не очікується суттєвого соціального впливу, а саме втрати робочих годин та доходів вчителів, батьків (у зв’язку із скороченим часом перебування у закладі) від реалізації Проєкту не передбачаються. Враховуючи вищенаведене Стандарт 6 щодо вимушеного переселення не має застосовуватися.

План вимушеного переміщення дітей буде представлений, як додаток до ПЕСУ у вигляді опису процесу, умов та місця переміщення для забезпечення безперервного навчального процесу та заходів безпеки.

Внутрішні зацікавлені сторони

Наступні категорії зацікавлених сторін були визначені як внутрішні:

- інвестори та кредитори;

- замовник;

- консультанти;

- технічний нагляд Проєкту;

- керівництво та працівники Компанії;

- постачальники та підрядні організації.

Детальна інформація щодо внутрішніх зацікавлених сторонах представлена в
Додаток B до даного ПВЗС.

Зовнішні зацікавлені сторони

Наступні категорії зацікавлених сторін були визначені як зовнішні:

- національні та регіональні органи виконавчої влади, відповідальні за видачу дозволів та регламентацію діяльності закладів освіти в Україні;

- місцевий орган самоврядування;

- мешканці населеного пункту, де планується провадження Проєкту, особливо ті, які можуть потрапляти під вплив від реалізації Проєкту, проживають або реалізують свою діяльність поблизу Проєкту тощо;

- учні навчального закладу та їх батьки;

- персонал навчального закладу;

- вразливі групи населення, які можуть включати людей з обмеженими можливостями, малозабезпечені сім'ї, які проживають в безпосередній близькості до зони впливу Проєкту, внутрішньо переміщені особи внаслідок військових дій тощо;

- інші зацікавлені сторони. До них відносяться міжнародні, національні та місцеві екологічні НУО, інші організації громадянського суспільства, засоби масової інформації, а також інші освітні установи.

Інформація щодо зовнішніх зацікавлених сторін представлена в Додаток B до даного ПВЗС.

Аналіз зацікавлених сторін

На час складання цього ПВЗС Компанія провела аналіз попередньо виявленої інформації щодо очікування зацікавлених сторін, результати якого наведені в Табл. 4.1.
Ця інформація буде уточнювати ся в ході проведення подальших консультацій із зацікавленими сторонами.

Табл. 4.1 – Ключові очікування та інтереси зацікавлених сторін

| Група зацікавлених сторін | Ключові очікування | Ключові інтереси | Рекомендації |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішні зацікавлені сторони |  |  |  |
| Кредитори (замовник, консультанти та технічний нагляд Проєкту) | Успішна реалізація Проєкту. | Реалізація Проєкту з дотриманням вимог кредиторів та національного законодавства | Інформування про реалізацію Проєкту |
| Керівництво компанії | Вчасна та якісна реалізація Проєкту. | Операційна ефективність об’єкту. | Проведення консультацій, уточнення планів |
| Працівники компанії | Збереження робочого місця; Поліпшення умов праці. | Вчасне отримання заробітної плати; Дотримання правил безпеки і охорони праці та забезпечення соціальних стандартів. | Обговорення умов праці при прийманні на роботу; створення стимулів; ознайомлення з правилами безпеки і охорони праці, контроль виконання правил охорони праці та техніки безпеки |
| Підрядні організації, постачальники | Можливість отримання замовлення на виконання робіт/надання послуг. | Прозорість політики проведення тендерів і складання контрактів; Дотримання правил безпеки та охорони праці. | Обговорення політики проведення тендерів та укладання контрактів на ранній стадії процесу; Ознайомлення з правилами безпеки і охорони праці; Механізм подачі та розгляду скарг |
| Зовнішні зацікавлені сторони |  |  |  |
| Національні та обласні органи влади | Поліпшення надійності електрозабезпечення регіону; Поліпшення стану навколишнього середовища; Створення нових робочих місць. | Суворе дотримання національного законодавства. | Проведення консультацій |
| Місцевий орган виконавчої влади, державні служби | Створення нових робочих місць; Моніторинг і пом'якшення будь-яких екологічних проблем, що можуть виникнути в майбутньому. | Відповідність вимогам законодавства; Збереження робочих місць працівниками закладу освіти. | Проведення консультацій, зустрічей із представниками місцевої влади, керівниками, представниками місцевих громад; Подальша робота з виявлення і управління проблемами, очікуваними результатами; Постійне інформування місцевих громад щодо реалізації Проєкту |
| Мешканці Тернопільської міської територіальної громади | Покращення екологічної та економічної ситуації в регіоні. Підвищення рівня життя; Створення нових робочих місць. | Збереження можливості та умов навчання для дітей. | Проведення консультацій; Проведення громадського обговорення; Постійне інформування місцевих громад щодо реалізації Проєкту; Механізм подачі та розгляду скарг |
| Уразливі групи населення (внутрішньо переміщені особи з інших регіонів) | Необхідні подальші дослідження. | Необхідні подальші дослідження. | Необхідні подальші дослідження |
| Екологічні НУО | Поліпшення якості довкілля в регіоні. | Прозорість у прийнятті рішень і комунікаційних процесах. | Проведення консультацій, роз’яснювальної роботи з екологічних питань, де це потрібно. |
| Засоби мас-медіа | Висвітлення та поширення інформації. | Прозорість у прийнятті рішень і комунікаційних процесах. | Надання інформації за запитом, висвітлення ключових тем в ЗМІ. |
| Батьки та діти | Покращення якості освітніх послуг. | Підвищення комфортності та безпеки перебування дітей в закладі освіти. | Постійна комунікація |

Методи комунікації із зацікавленими сторонами

Аналіз зацікавлених сторін визначає ймовірні стосунки між зацікавленими сторонами та Проєктом, допомагає визначити відповідні методи інформування та зв’язку для кожної групи зацікавлених сторін впродовж усього періоду реалізації Проєкту.

Нижче наведені комунікаційні канали, що можуть використовуватися в подальшому для консультацій з громадськістю на всіх етапах реалізації Проєкту.

Ці комунікаційні канали обрано на основі міжнародного досвіду та вимог. У разі необхідності будуть впроваджені додаткові форми та методи отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін. Найпоширеніші канали комунікацій із зацікавленими сторонами:

- листування, електронна пошта, телефонна розмова;

- бесіда, інтерв'ю;

- обговорення, семінар, круглий стіл тощо;

- поширення брошур та інформаційних бюлетенів;

- зустрічі з громадськістю;

- газети/журнали/радіо/телебачення.

СТИСЛИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Взаємодія з зацікавленими сторонами Проєкту зосереджується на консультаціях з питань планування, перемовинах з міською радою, представниками управління освіти, керівництвом та персоналом навчального закладу, представниками батьківських комітетів.

Підсумки проведеної роботи зі взаємодії з місцевими зацікавленими сторонами  представлено в Табл. 5.1 разом із відомостями про основні положення взаємодій. На початку кожної наради проводився загальний огляд Проєкту разом із розглядом повістки кожної окремої наради та обговоренням у фокус-групі.

Відомості про взаємодію з зацікавленими особами наводяться станом на момент складання ПВЗС.

На час складання документу були проведені наступні заходи:

- Визначено зацікавлені сторони, до яких належать місцеві, обласні та національні органи влади, відповідальні за видачу дозволів, представники громади, управління освіти, керівництво та персонал навчального закладу, діти та батьки, вразливі групи населення, будівельники, ЗМІ.

2) Проведені консультації:

- з фахівцями управління освіти та науки, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, під час яких були обговорені соціальна економічна та інвестиційна стратегії розвитку міста, роль і місце Проєкту у цьому розвитку, мінімізація будь-яких потенційних негативних впливів під час імплементації Проєкту;

- з представниками батьківських комітетів та керівництвом навчального закладу.

Табл. 5.1 – Резюме попередніх взаємодій із зацікавленими сторонами

| Дата | Зацікавлені сторони (присутні) | Місце | Ключові положення |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 листопада 2021 року | Директор ТЗДО №32 – Ольга Кузик Представники батьківських комітетів школи № 4 Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (3 представника) Замовник Проєкту - Тернопільська міська рада (2 представника) iC/CES – консультант з технічного нагляду (1 представник) Консорціум у складі ТОВ «ГОПА Інфра» і ТОВ «ЕПТІСА, інженерні послуги» – консультант Замовника (1 представник) ТОВ «ІБК» Євротехнології» - Підрядник (3 представника) | м. Тернопіль | Зустріч організована для інформування присутніх щодо переліку та обсягу робіт з термомодернізації шкіл, графіку та строків виконання робіт, вимог безпеки під час сумісного проведенню будівельних робіт та навчального процесів, строкам повного звільнення шкіл у літні місяці, а також про соціальні та екологічні вимоги згідно стандартів ЄІБ, які мають дотримуватися під час реалізації Проєкту (як-от механізм поводження зі скаргами тощо). Окрім того, також обговорювалося питання архітектурних рішень щодо фасадів будівель. Ухвалили/Резюме: - Підряднику провести аналіз стану та надати пропозиції по додатковому ремонту/заміні елементів частин будівлі чи систем, що не входять до Контракту. - Замовнику зібрати всі наявні документи з якості на встановлені вікна та надати Підряднику, який проаналізує та наддасть пропозиції по вікнам. - Підряднику завершити підготовку детального графіку виконання робіт та підготувати необхідні плани безпечного виконання робіт та інші необхідні соціальні та екологічні плани. - Школам надати свої побажання щодо кольорових рішень фасаду будівель. - Школам провести необхідні бесіди з батьками щодо зменшення часу перебування дітей у будівлі під час проведення робіт, а також проінформувати та отримати зворотній зв’язок з батьками, які не були присутні під час зустрічі. - Підряднику дослідити та врахувати зміни на всіх будівлях. |
| 27 липня 2022 року | Замовник Проєкту - Тернопільська міська рада (Керівник Проєкту, Член ГРП, спеціаліст з екологічних та соціальних питань) Представник Управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Представники Підрядника - Субпідрядник ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» (Експерти з екологічних і соціальних питань). | Міська Рада, м. Тернопіль | Зустріч організована для знайомства представників Замовника зі спеціалістами з підготовки необхідних документів з екологічних та соціальних питань Проєкту. Обговорювалася загальна інформація щодо Проєкту та Програма розвитку муніципальної інфраструктури України, розроблена Європейським інвестиційним банком разом з Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України. Обговорено попередній графік підготовки планів управління екологічними та соціальними питаннями з врахуванням оновлених термінів реалізації Проєкту. Актуалізовано питання щодо забезпечення безпеки в початкових школах, стану бомбосховищ в закладах освіти та місті в цілому, а також наголошено про важливість імплементації механізму надання та розгляду скарг згідно стандартів ЄІБ. Ухвалили/Резюме: - Провести збір/оновлення вхідних даних та провести ідентифікацію можливих екологічних і соціальних ризиків та розробити заходи управління цими ризиками, які будуть наведені в планах управління екологічними та соціальними питаннями. - Розробити та надати на погодження Замовнику проєкти планів. - Врахувати умови безпеки для дітей, персоналу та будівельників під час одночасного перебування на об’єкті та у випадку надзвичайних подій. |
| 28 липня 2022 року | Директор ТЗДО №32 - Ольга Кузик Представники Підрядника - Субпідрядник ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» (Експерти з екологічних і соціальних питань) | м. Тернопіль, початкова школа №4 | 1. Знайомство представників початкової школи № 4 (тепер ТДЗО № 32) з спеціалістами, які будуть здійснювати підготовку необхідних документів з екологічних та соціальних питань Проєкту. 2. Ознайомлення з територією Проєкту. Відвідування приміщень початкової школи та прилеглих територій. Оцінка стану прилеглих до будівель зелених насаджень. 3. Отримання інформації щодо підтримки або можливих негативних відгуків від реалізації Проєкту зацікавленими особами (працівниками початкової школи, батьками, жителями прилеглих територій до початкової школи, іншими зацікавленими особами). 4. Отримання інформації від директора початкової школи щодо можливих побажань та застережень щодо реалізації Проєкту. Ухвалили/Резюме: - Відсутні негативні відгуки щодо Проєкту. Працівники навчального закладу та батьки дітей повністю підтримують реалізацію Проєкту. - Можливі скарги від мешканців найближчих житлових будинків внаслідок шуму від будівельних робіт та пилу. - Побажання максимально зберегти зелені насадження на території об’єкту. |
| 31 серпня 2022 року | Директор ТЗДО №32 Ольга Кузик Представники Підрядника - Субпідрядник ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» (Експерти з екологічних і соціальних питань) | Опитувальник | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» підготовлений та надісланий Опитувальник для персоналу навчального закладу (Додаток С). Керівництво закладу надало письмові відповіді щодо кількості учнів та вихованців, викладацького складу, наявності дітей з особливими потребами, очікувань і застережень з боку батьків та персоналу закладу під час реалізації Проєкту, а також інформацію щодо тимчасового переміщення дітей на час проведення будівельних робіт. |
| 2018 - 2022 | Замовник Проєкту - Тернопільська міська рада iC/CES – консультант з технічного нагляду GOPA infra – консультант Замовника ГУПП ТОВ «ІБК»Євротехнології» - Підрядник. Представники Підрядника - Субпідрядник ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» (Експерти з екологічних і соціальних питань) | Щотижневі онлайн наради | Прогрес у розробці та затвердженні проєктної документації, обговорення та затвердження графіків виконання робіт включно з розробкою планів управління екологічними та соціальними питаннями, строків та необхідних етапів підготовки до розкриття інформації по Проєкту тощо. |

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Розкриття інформації та графік

Постійні консультації

Консультаційні заходи будуть проведені для забезпечення постійного поширення інформації про Проєкт серед населення та інших зацікавлених сторін. В умовах російської війни проти України майбутні взаємодії з зацікавленими сторонами будуть проводитися з урахуванням норм безпеки, зокрема вимог цивільного захисту та рекомендацій щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Обов’язково мають бути враховані продовження обмежень, пов’язаних з COVID-19, що встановлені Урядом України та рекомендації для клієнтів ЄІБ щодо забезпечення екологічної та соціальної ефективності проєктів в контексті COVID-19 (травень 2020 року).

Консультації у 2022 році будуть включати очні та/або онлайн зустрічі. Регулярні консультації проводитимуться з громадою щодо потенційного впливу на їхню життєдіяльність під час реалізації Проєкту. Передбачається, що триватимуть подальші обговорення із зацікавленими сторонами. Інформація повинна бути надана всім зацікавленим особам з використанням відповідних методів забезпечення ефективної взаємодії. Спосіб поширення інформації про Проєкт включає:

- усні резюме під час зустрічей та обговорень (українською мовою);

- питання та відповіді під час зустрічей та обговорень (українською мовою);

- використання Опитувальників (українською мовою);

- інформаційна брошура про Проєкт (українською мовою);

- листівка з механізмом подання і розгляду скарг (українською мовою);

- громадські дошки оголошень біля входу на майданчик, в міській раді, в загальнодоступних громадських місцях;

- сайт Тернопільської міської ради, Платформа електронної демократії «DEM Консультації з громадськістю» та інші доступні та вживані канали для комунікацій.

Розкриття інформації про Проєкт

Нетехнічне резюме Проєкту (далі – НТР), ПЕСУ та ПВЗС будуть опубліковані на офіційному сайті Тернопільської міської ради та Платформі електронної демократії «DEM Консультації з громадськістю» та Компанії Замовника українською мовою. Замовник Проєкту забезпечить інформування місцевого населення про Проєкт, яке мешкає або веде діяльність безпосередньо поруч з Проєктом та може зазнати впливу під час його імплементації та запланованих заходів, Табл. 6.1.

Графік та перелік заходів, пов’язаних із розкриттям інформації про Проєкт

Графік та перелік заходів із оприлюднення інформації про Проєкт на 2022 рік наведено в Табл. 6.1.

Табл. 6.1 – Графік активностей для оприлюднення та розкриття інформації по Проєкту на 2022 рік

| Активність | Місяць |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад |
| Збір поточної соціально-економічної інформації |  |  |  |  |  |  |
| Визначення та аналіз зацікавлених сторін, консультації, обробка даних |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка НТР, ПЕСУ, ПВЗС |  |  |  |  |  |  |
| Узгодження НТР, ПЕСУ, ПВЗС |  |  |  |  |  |  |
| Розміщення попередніх версій НТР, ПЕСУ, ПВЗС на офіційному сайті Міської ради та Платформі для громадських обговорень |  |  |  |  |  |  |
| Призначення відповідальних за координацію процедури подання та розгляду скарг та контакти для звернення з боку Замовника та Компанії |  |  |  |  |  |  |
| Скриньки для скарг, місця розміщення |  |  |  |  | До початку будівельних робіт |  |
| Розміщення Повідомлення про проведення громадського обговорення на платформі DEM та на дошках оголошень) |  |  |  |  | Початок 1-го тижня |  |
| Громадські обговорення щодо екологічних та соціальних аспектів Проєкту |  |  |  |  | Початок 3-го тижня |  |
| Зворотній зв’язок з громадою, імплементація зауважень та пропозиції у проєктних рішеннях та Планах. Підготовка Протоколу |  |  |  |  | До початку будівельних робіт |  |
| Надання фінальних версій ПЕСУ та ПВЗС до ГУПП на затвердження |  |  |  |  |  |  |
| Початок будівельних робіт |  |  |  |  |  | 01.11.2022 |

Консультаційні заходи

Група Реалізації Проєкту (далі – ГРП) у співпраці з міською радою має інформувати зацікавлені сторін про Проєкт і залучати всіх зацікавлених сторін для підтримки ефективної комунікації впродовж усього періоду реалізації Проєкту. Для забезпечення прозорості та доступності інформації про Проєкт на всіх етапах (підготовка, монтаж/будівництво та експлуатація) Замовник через ГРП надаватиме оновлену інформацію безпосередньо під час зустрічей, через ЗМІ та інші канали для комунікацій. Майбутні консультаційні заходи будуть проведені для забезпечення поширення інформації про Проєкт серед населення, яке мешкає поруч до майданчика Проєкту, щодо потенційного впливу на їхню життєдіяльність, а також серед інших визначених зацікавлених сторін.

Представник ГРП, відповідальний за координацію процедури подання та розгляду скарг (цю функцію може виконувати Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП), відповідальний за зв’язки з громадськістю разом із представниками Компанії, проводитиме консультаційні зустрічі до початку будівництва та регулярні консультаційні зустрічі під час будівництва, щоб інформувати місцеву громаду та інших зацікавлених сторін про:

- графік, обсяг та хід виконання робіт за Проєктом;

- заходи з захисту довкілля та охорони праці працівників і підрядників;

- заходи з безпеки для працівників, батьків і дітей, вимоги щодо доступу на будівельний майданчик сторонніх осіб;

- механізм подання та розгляду скарг, їх статус та вжиті корегувальні заходи тощо.

Рекомендовано для Спеціаліста з екологічних і соціальних питань володіти українською та англійською мовами для усунення перешкод під час спілкування з командою Проєкту та місцевою громадою.

Громадські обговорення

Громадські обговорення проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, інклюзивності, свободи висловлювань. Громадські обговорення мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських обговореннях, які, як правило, призначаються у зручний та неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні.

Підготовка громадських обговорень, у тому числі, вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється ГРП. Предметом обговорення на громадських обговореннях можуть бути будь-які питання, які стосуються Проєкту, у тому числі, але не обмежуючись цим: проєктні рішення, зокрема, проєктно-архітектурні рішення в частині візуального впливу та їх сприйняття населенням (кольорові рішення фасадів, їх узгодженість із концепцією та архітектурою розвитку міста); потенційні впливи Проєкту; заходи щодо уникнення та зменшення впливів; план моніторингу щодо дотримання заходів та політик ЄІБ; графік виконання робіт; механізм подання та розгляду скарг тощо. ГРП не пізніше ніж за
14 календарних днів до запропонованої дати проведення громадських обговорень:

- подає до міської ради пакет документів українською мовою, який складається з НТР, ПЕСУ та ПВЗС;

- розміщує в електронному вигляді всі документи на офіційному сайті міської ради та Платформі електронної демократії «DEM Консультації з громадськістю» (https://ternopilcity.gov.ua, https://consult.e-dem.ua);

- оприлюднює повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських обговорень на офіційному сайті міської ради та Платформі електронної демократії «DEM Консультації з громадськістю»;

- інформація про проведення громадських обговорень також може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, на дошках оголошень, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади;

- в інформаційному повідомленні про проведення громадських обговорень має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських обговорень, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських обговорень, в яких місцях та в який спосіб можуть надаватися запитання, зауваження та пропозиції.

До початку громадських обговорень проводиться реєстрація учасників громадських обговорень (за бажанням). Кожен учасник громадських обговорень має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. Громадські обговорення відбуваються у відкритому режимі, при необхідності проводяться їх онлайн-трансляція та аудіозапис.

У ході громадських обговорень складається Протокол, який має містити:

- дату, час і місце проведення громадських обговорень;

- вид та предмет громадських обговорень;

- кількість учасників громадських обговорень;

- виклад перебігу громадських обговорень;

- запитання, зауваження та пропозиції, що були висловлені в ході обговорень;

- надані відповіді/зафіксовані питання, які вимагають технічної підтримки та підготовки для надання відповіді.

До протоколу додаються загальну кількість присутніх учасників громадського обговорень, а також запитання, звернення та пропозиції, подані під час проведення громадських обговорень їх учасниками в письмовій формі. Протокол оприлюднюється на офіційному сайті міської ради. Подані на громадських обговореннях пропозиції розглядаються Проєктом якнайшвидше, але не більше, ніж в строк в 14 календарних днів, і за результатами такого розгляду обов'язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи обґрунтоване відхилення кожної пропозиції.

В умовах воєнного стану громадські обговорення мають проводитися з урахуванням норм безпеки, зокрема вимог цивільного захисту та рекомендацій щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Обов’язково мають бути враховані продовження обмежень, пов’язаних з COVID-19, що встановлені Урядом України та рекомендації для клієнтів ЄІБ щодо забезпечення екологічної та соціальної ефективності проєктів в контексті COVID-19 (травень 2020 року). Загальні вимоги з безпеки під час організації та проведення громадських обговорень включають, але не обмежуються ними:

- приміщення для проведення громадських обговорень має:

- вміщати велику кількість людей за потреби, які можуть бути розміщені з дотриманням безпечної відстані (1,5-2 м) для запобігання поширенню пандемії;

- мати ефективну систему вентиляції та кондиціювання;

- містити засоби гігієни та захисту (антисептики, маски);

- мати засоби для пожежогасіння та аптечку;

- у будівлі приміщення для проведення громадського обговорення має бути організоване бомбосховище/захисна споруда цивільної оборони/укриття;

- у разі відсутності в будівлі таких споруд, Замовник має знати про всі місця розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проведення громадських обговорень та проінформувати про місце їх розташування, маршрут пересування усім присутнім на громадських обговореннях;

- у разі спрацювання сирени сповіщення про повітряну тривогу, усім присутнім на громадському обговоренні потрібно терміново пройти до бомбосховища/захисної споруда цивільної оборони/місця укриття;

- у разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття рекомендовано використовувати нерівності рельєфу (канави тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття – потрібно лягти на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками;

- не виходити з укриття до кінця дії повітряної тривоги;

- Замовник має організувати присутність/швидку доступність медичного персоналу або людей, які навчені надавати першу до медичну допомогу.

Враховуючи продовження обмежень, пов’язаних з COVID-19, що встановлені Урядом України та з врахуванням рекомендацій для клієнтів ЄІБ щодо забезпечення екологічної та соціальної ефективності проєктів в контексті COVID-19, Проєктом прийнято рішення про проведення громадських консультацій у форматі оффлайн (для ключових стейкхолдерів – батьків та персонал закладу ТЗДО № 32 та представників приймаючої школи № 25), а також в онлайн режимі для всіх інших зацікавлених сторін з використанням платформи електронної демократії «DEM Консультації з громадськістю».

На Платформі буде завантажене Повідомлення про проведення громадських обговорень, а також матеріали Проєкту у вигляді НТР, ПЕСУ та ПВЗС, які містять інформацію щодо впливів Проєкту, заходів управління та їх мінімізації, механізму подання та розгляду скарг тощо.

Усі зацікавлені сторони зможуть надавати свої коментарі, зауваження та пропозиції впродовж 14 днів з моменту оприлюднення документів на Платформі.

Інші заходи із взаємодії

Зацікавлені сторони будуть залучатися впродовж усього процесу реалізації Проєкту для проведення консультацій, поширення інформації, подання та розгляду скарг. Проводитиметься постійний обмін інформацією про Проєкт з лідерами громади, щоб зацікавлені особи були поінформовані про будівництво та хід робіт з метою мінімізації кількості скарг і управління очікуваннями.

Засоби надання інформації

Замовник використовуватиме такі методи надання інформації:

- публікація НТР, ПЕСУ та ПВЗС для ознайомлення громадськості;

- зустрічі з регулюючими органами;

- громадські зустрічі;

- публікація оновлень на сайті міської ради;

- оголошення в місцевих ЗМІ;

- надання загальної інформації на дошках оголошень у ключових та загальнодоступних громадських місцях, у будівлі міської ради.

Програма взаємодії з зацікавленими сторонами

Програма взаємодії з зацікавленими особами під час будівельних робіт наведена в Табл. 7.1. Програма може бути переглянута та оновлена в ході реалізації Проєкту.

МЕХАНІЗМ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ЗАУВАЖЕНЬ ТА/АБО ПРОПОЗИЦІЙ

Компанія розробила механізм подання та розгляду скарг, зауважень та/або пропозицій громади для Проєкту у відповідності до стандартів ЄІБ. До них належать такі:

- встановлення процедури прийому, реєстрації або документування та розгляду скарг, зауважень та/або пропозицій, яка буде легко доступною, прийнятною з культурної точки зору і зрозумілою для громад, що зазнали впливу;

- повідомлення громад, про механізм в процесі взаємодії з Компанією;

- розгляд часу та методів пошуку рішення для скарг, зауважень та/або пропозицій у співпраці з громадою, що зазнала впливу;

- швидке розв’язання проблем з використанням зрозумілого і прозорого процесу, який є легко доступним для всіх сегментів громад, що зазнали впливу;

- забезпечення повної участі представників обох статей і вразливих груп;

- при розробці механізму врахування загальноприйнятих і традиційних методів вирішення спорів;

- призначення в компанії постійного досвідченого і кваліфікованого персоналу, який відповідатиме за отримання скарг, зауважень та/або пропозицій і реагування на них;

- надання можливості звернення до зовнішнього органу для повторного розгляду ї справи для тих осіб, хто вважає, що їхні скарги не було належним чином розглянуто;

- документування отриманих скарг, зауважень та/або пропозицій, надання відповідей і періодичне повідомлення громаді про результати та корегувальні дії.

Механізм подання та розгляду скарг допоможе Компанії зрозуміти, як громада сприймає ризики та впливи Проєкту, щоб скоригувати свої заходи і дії для вирішення занепокоєнь і скарг громади. Механізм подання і розгляду скарг також вимагає:

- вирішення проблеми швидким і ефективним, прозорим способом, прийнятним з культурної точки зору і доступним для всіх верств громад, що зазнали впливу, безкоштовно та без сплати винагороди. Механізм не має перешкоджати доступу до судових або адміністративних засобів захисту. Замовник інформуватиме громади, що зазнали впливу, про процес подання та розгляду скарг в ході своєї діяльності;

- розгляд скарг має здійснюватися з урахуванням культурних особливостей та має бути тактовним, об’єктивним, делікатним і враховувати потреби і проблеми зацікавлених осіб. Механізм також має передбачати можливість подання та розгляду анонімних скарг.

Табл. 7.1 – Програма взаємодії із зацікавленими сторонами на етапі реалізації Проєкту

| Взаємодія | Зацікавлені сторони | Питання для обговорення і оприлюднення інформації | Місце та методи взаємодії | Відповідальна сторона | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Громадські консультації та зустрічі | Мешканці територій, які можуть постраждати під час реалізації Проєкту – прилеглі житлові будинки, церкви | - НТР, ПЕСУ та ПВЗС. - Оновлена інформація про виконання Проєкту (графік і основні заходи). - Кольорові рішення фасадів. - Сприйняття Проєкту. - Ключові заходи з охорони довкілля і соціального середовища. - Обмеження доступу до будівель та територій. - Охорона праці на території Проєкту. - Домовленості щодо розміщення робочої сили. - Механізм подання і розгляду скарг. | - Інформація через веб-сайт та місцеві ЗМІ. - Інформаційне табло на вході на майданчик Проєкту. - Дошки оголошень у ключових та загальнодоступних громадських місцях. - Публічні обговорення. | ГРП із залученням Компанії | До початку будівництва та впродовж будівництва на постійній основі |
|  | Керівництво та персонал закладу Проєкту та закладу(дів) для тимчасового переміщення дітей для проведення навчально-виховного процесу | - Обсяг і графік робіт. - План вимушеного переміщення. - Спеціальне положення в будівельних контрактах щодо поводження з відходами. - Рух транспорту на території закладу. | - Інформаційні зустрічі в школі з керівниками та персоналом. - Плакати із зазначенням ключових заходів управління та механізму подання і розгляду скарг. - Зустрічі та усні обговорення. 4) Письмові відповіді на скарги та звернення. | ГРП спільно з Компанією та управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради/керівниками закладів | До початку будівництва та впродовж будівництва на постійній основі |
|  | Батьки та діти закладу Проєкту та закладу(дів) тимчасового переміщення дітей | - Обсяг і графік робіт. - План вимушеного переміщення. - Вимоги щодо безпеки під час одночасного виконання робіт та реалізації навчального процесу. | - Інформаційні зустрічі в школі. - Опитувальники - Консультації. - Плакати із зазначенням ключових заходів управління та механізму подання і розгляду скарг. - Письмові відповіді на скарги та звернення. | ГРП спільно з Компанією у співпраці з керівниками закладу | До початку будівництва та впродовж будівництва на постійній основі |
|  | Представники місцевої громади (місцевий депутатський корпус Тернополя) | - Обсяг і графік виконання робіт. - Видалення зелених насаджень. | - Інформація на сайті міської ради. - Зустрічі та усні обговорення. | ГРП | За запитом |
|  | Тернопільська міська рада | - Проєктна документація. - Розгляд скарг. - Процедура щодо видалення зелених насаджень. - Поводження з відходами | - Координаційні зустрічі. | ГРП | На всіх етапах Проєкту |
|  | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, керівники закладів дошкільної освіти | - Коментарі до відповідної проєктної документації включно із завданнями для підрядних організацій. - План вимушеного переміщення. | - Оновлення інформації. - Консультація. - Моніторинг виконання Проєкту. | ГРП | На всіх етапах Проєкту |
|  | Експертна рада з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності; Експертна рада з питань містобудування | - Зауваження щодо обсягу та графіку робіт. - Видалення зелених насаджень. | - Оновлення інформації. - Консультація. - Моніторинг виконання проєкту. - Зустрічі та усні обговорення. | ГРП | На всіх етапах Проєкту |
|  | Місцеві постачальники послуг (водопостачання/водовідведення, поводження з відходами, постачання енергоресурсів) | - Обсяги, ліцензії, Контракти. | - Телефоном/поштою/електронною поштою. - Зустрічі та усні обговорення. | Компанія та Керівники закладу | За потребою |
|  | Місцеві ЗМІ | - НТР, ПЕСУ, ПВЗС та графік та обсяг робіт, організація громадських обговорень. | - Прес-релізи. - Інформація на сайті міської ради. | ГРП | На всіх етапах |
|  | Місцеві НУО та інші організації, в т.ч. Громадська організація батьків дітей-інвалідів «Дитина» | - Доступна екологічна та соціальна інформація. - Розкриття інформації – НТР, ПЕСУ та ПВЗС. - Механізм розгляду скарг. | - Прес-релізи. - Інформація на сайті міської ради. - Зустрічі та усні обговорення. | ГРП | На всіх етапах |
|  | Субпідрядні працівники | - Оновлена інформація про виконання Проєкту (графік і основні заходи). - Ключові заходи з охорони довкілля та соціального середовища. - Охорона праці на території Проєкту, інструктажі, обмеження доступу до будівель та територій. - Вимоги щодо розміщення робочої сили; - Механізм подання і розгляду скарг для працівників. | - Інформація на дошці оголошень. - Навчання з охорони праці. - Механізм розгляду скарг. | Керівництво Компанії | Під час виконання робіт |
| 2. Громадські обговорення | Усі зацікавлені сторони та бажаючі | - НТР, ПЕСУ та ПВЗС. - Оновлена інформація про Проєкт (графік і основні заходи). - Кольорові рішення фасадів. - Ключові заходи з охорони довкілля і соціального середовища. - Обмеження доступу до будівель та територій. - Охорона праці на території Проєкту. - Механізм подання і розгляду скарг, зауважень та пропозицій. | - з Онлайн обговорення через Платформу з врахуванням COVID обмежень. - Надання письмових запитів, питань, зауважень та пропозицій через Платформу. | ГРП та Компанія | До початку будівельних робіт |
|  | Батьки, керівництво та персонал ТЗДО № 32, керівництво та персонал школи №25, Управління освіти і науки | - НТР, ПЕСУ та ПВЗС. - Оновлена інформація про Проєкт (графік і основні заходи). - Кольорові рішення фасадів. - Ключові заходи з охорони довкілля і соціального середовища. - Обмеження доступу до будівель та територій. - Охорона праці на території Проєкту. - Механізм подання і розгляду скарг, зауважень та пропозицій. - Новий заклад, узгодження з батьками. | - Очна зустріч. | ГРП | До початку будівельних робіт |
| 3. Звіт про екологічне та соціальні показники | – | - Короткий звіт щодо екологічних і соціальних показників Проєкту, який охоплює: місцеву зайнятість, місцеві закупівлі, управління відходами, навчання, заходи з безпеки, статистику щодо інцидентів тощо. | - Прес-релізи. - Інформація на сайті міської ради. | ГРП та Компанія | Під час будівництва та після закінчення будівництва (українською і англійською мовами |

Основною метою механізму подання та розгляду скарг є забезпечення врахування всіх коментарів та скарг від осіб, які безпосередньо зазнали впливу від Проєкту, включаючи місцеві громади, батьків і дітей, вразливі групи населення тощо.

Крім того, механізм подання і розгляду скарг має містити коригувальні заходи, які необхідно здійснити у зв’язку з отриманими скаргами, з гарантіями інформування заявника про результат. Схема, наведена на Рис. 7.1 ілюструє загальний механізм подання і розгляду скарг, зауважень, пропозицій.

Рис. 7.1 – Схема механізму подання і розгляду скарг

Типові приклади скарг

У Табл. 7.2 наведено приклади типів скарг, з якими зазвичай стикаються при реалізації подібного Проєкту будівництва.

Табл. 7.2 – Приклад скарг

| Тип скарги | Заявник(и) | Приклад |
| --- | --- | --- |
| Відносно дрібні та разові проблеми, пов’язані з діяльністю компанії. | Окрема особа або сім’я. | Вантажівка компанії ушкоджує паркан члена громади; одноразова нешаноблива зустріч між співробітником компанії та членом громади. |
| Відносно незначні, але повторювані та широко поширені проблеми. | Кілька осіб, сім’ї або великі групи. | Дорожній рух, пов’язаний з компанією, піднімає пил, який осідає на вивішеному для сушіння одязі. |
| Значні та великі повторювані проблеми. | Громадські групи, неурядові або громадські організації або місцеві органи влади. | Вибух внаслідок діяльності компанії, який імовірно завдав структурної та/або естетичної шкоди будівлі. |
| Основні твердження про те, що діяльність компанії призвела до значного негативного впливу на більш широкі верстви населення. | Громадські групи, неурядові або громадські організації або місцеві органи влади. | Діяльність компанії негативно впливає на водопостачання громади, роблячи його небезпечним для пиття тощо. Поведінка працівників поза межами майданчика негативно впливає на безпеку місцевої громади. |
| Основні претензії з політичних або процедурних питань. | Неурядові організації, громадські групи або громадські організації або місцеві органи влади. | Недотримання компанією власних політик; недотримання вказівок кредиторів щодо відповідних консультацій для досягнення попередньої і усвідомленої згоди. |

Очікування громади

Коли місцеві жителі подають скаргу, вони зазвичай очікують отримати одне або кілька з таких результаті:

- визнання їхньої проблеми;

- чесна відповідь на запитання про діяльність Компанії;

- вибачення;

- зміна поведінки, що викликала подання скарги;

- інший справедливий засіб правового захисту.

Висловлюючи свої побоювання, вони також очікують, що їх почують.

Механізм розгляду скарг

Механізм розгляду та вирішення скарг забезпечує набір підходів, що дозволяють місцевим жителям, Замовнику та Компанії спільно знаходити ефективні рішення. Успішний механізм подання і розгляду скарг допомагає досягти таких цілей:

- відкриття каналів для ефективного спілкування;

- демонстрування того, що компанія дбає про членів громади та їхній добробут;

- пом’якшення несприятливого впливу на громади, викликаного діяльністю компанії, або запобігання йому;

- підвищення довіри і поваги;

- забезпечення механізму для подання та вирішення проблем;

- сприяння продуктивним відносинам.

Замовник та Компанія завжди прийматимуть зауваження та скарги, що стосуються Проєкту, як в усній, так і в письмовій формі. Зразок форми скарги наведено в Додаток D. Ключові аспекти механізму подання і розгляду скарг Компанії описано нижче.

Відповідальність

Будь-яка особа або організація може залишати зауваження та/або подавати скарги особисто або поштою, електронною поштою, використовуючи наведену нижче контактну інформацію, Табл. 7.3.

Табл. 7.3 – Відповідальні особи та контакти

| Замовник – Міська рада м. Тернополя Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, керівник ГРП Стемковський Владислав Володимирович Тел.: +38(0352) 52-58-48 E-mail: gkge@ukr.net Начальник управління освіти та науки Тернопільської міської ради Похиляк Ольга Петрівна Тел.: +38(0352) 52-56-94 E-mail: upravl.osvita@ukr.net | Підрядник – ТОВ ІБК «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» Директор Компанії Петровський Олексій Станіславович Тел.: +38(044) 391-20-30 E-mail: ibkeuro@gmail.com Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії Координатор Підрядника Якубовська Поліна Анатоліївна Тел.: +38(067) 901-04-88 E-mail: advokat.yakubovskaya@gmail.com |
| --- | --- |

Відповідальні особи мають контролювати впровадження механізму подання та розгляду скарг.

Щодо отримання скарги

Зміст скарги/зауваження/пропозиції буде узагальнено і занесено до Журналу скарг/зауважень/пропозицій (Додаток E), що містить ім’я/групу заявника, дату отримання зауваження, короткий опис проблем, інформацію про пропоновані коригувальні дії, яких необхідно вжити (за необхідності), і дату відповіді, направленої коментатору/заявнику.

Скарги/зауваження/пропозиції можуть охоплювати будь-які аспекти, пов’язані з усіма Стандартами ЄІБ, за винятком відносин робочої сили роботодавця, включаючи питання техніки безпеки та охорони праці.

До розгляду приймаються усі звернення (включно з анонімними), надані у будь-який доступний офіційний або неофіційний спосіб: особисто, телефоном, поштою, електронною поштою, через соціальні мережі, через скриньки для надання скарг/зауважень/пропозицій, сайт Замовника тощо. Механізм також має враховувати гендерні аспекти та враховувати потенційні перешкоди для чоловіків і жінок, молоді та людей похилого віку або інші вразливих осіб/груп населення. Він повинен гарантувати конфіденційність осіб і передбачати можливість анонімності.

Відповідальна особа має впродовж 1 (однієї) доби реєструвати Звернення в Журналі скарг/зауважень/пропозицій та надавати заявникам інформацію щодо процесу/статусу розгляду скарг, зауважень та пропозицій. Усі етапи механізму мають своєчасно документуватися та вирішуватися через діалог і залучення, використовуючи зрозумілий, справедливий і прозорий процес, відповідну мову та доступні канали комунікацій.

Відповідальність за реєстрацію скарг, зауважень і пропозицій покладена на ГРП (Координатора процедури подання та розгляду скарг) згідно механізму подання та розгляду скарг (Рис. 7.1).

Оцінка скарги

Під час оцінки команда Проєкту збирає інформацію про справу та основні проблеми, і допомагає визначити, чи може скарга бути вирішена і яким чином. ГРП та Компанія визначить:

- хто буде проводити оцінку скарги. Зазвичай, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань виконує це завдання або направляє її відповідному персоналу або відділу для оцінки (будівництво, закупівлі, навколишнє середовище, відносини з громадськістю).

- співробітника ГРП та/або Компанії для безпосередньої взаємодії із заявниками, щоб з перших рук зрозуміти суть скарги, зауваження та пропозиції.

- сторони, проблеми, думки та можливі варіанти:

- визначить сторони, яких це стосується;

- з’ясує питання і проблеми, порушені у скарзі;

- дізнається думки інших зацікавлених осіб, в тому числі в Компанії;

- початкові варіанти, які сторони розглянули, і вивчить різні підходи до врегулювання питання.

Формулювання відповіді

На всі коментарі та скарги буде надано відповідь в усній або письмовій формі у відповідності до обраного способу зв’язку, зазначеного заявником у формі коментарів і скарг. Усі звернення/скарги розглядаються у найкоротший строк, але не більше
30 (тридцяти) календарних днів з моменту звернення. Якщо під час розгляду звернення/скарги визначиться необхідність залучення технічної підтримки/експертизи або іншої обґрунтованої причини, термін розгляду може бути призупинений на час здійснення технічної перевірки/експертизи, про що повідомляється заявнику.

Компанія повідомить заявника про причини затримки та зазначить очікувану дату, коли запропоноване рішення буде представлено.

У випадку звернення певних категорій осіб, термін розгляду звернень скорочується до 10 (десяти) календарних днів (народні депутати, правоохоронні органи, інші випадки визначені законодавством).

Відстеження скарг

Ефективне ведення обліку скарг, зауважень і пропозицій, та контроль своєчасного запровадження заходів для вирішення звернень передбачає:

- своєчасне документування скарг, зауважень і пропозицій;

- забезпечення гарантії того, що відповідальні особи (підрозділ 7.3.1) відповідають за нагляд за кожною скаргою, від отримання та реєстрації до її вирішення;

- сприяння своєчасному вирішенню у відповідності до термінів, визначених в ПВЗС;

- повідомлення всім зацікавленим особам (заявнику та відповідному персоналу компанії) про стан справи і прогрес, досягнутий у вирішенні;

- документування відповіді Компанії та результатів для забезпечення справедливості і послідовності;

- реєстрація відповіді(-ей) зацікавлених осіб, а також необхідність додаткових досліджень або консультацій;

- забезпечення реєстрації врегулювання та допомога в розробці стандартів і критеріїв для використання при вирішенні схожих проблем в майбутньому;

- контроль виконання будь-якого врегулювання з метою гарантування своєчасності та всебічності;

- визначення висновків за конкретними випадками, які будуть використовуватись пізніше для оцінки ефективності механізму або вирішення системних проблем, які можуть вимагати змін в політиці або ефективності компанії.

Щоб забезпечити відстеження та документування скарг, Компанія передбачила наступне:

- форми відстеження і процедури для збору інформації від персоналу компанії і заявника(-ків);

- ведення Журналу скарг/зауважень/пропозицій відповідальними особами (підрозділ 7.3.1);

- регулярне оновлення Журналу обліку скарг/зауважень/пропозицій відповідальними особами (підрозділ 7.3.1);

- періодична перевірка інформації з метою розпізнавання шаблонів скарг, виявлення будь-яких системних причин скарг, підвищення прозорості, оприлюднення інформації про те, яким чином скарги обробляються компанією, і періодичної оцінки загального функціонування механізму;

- повідомлення зацікавлених осіб про стан справи (наприклад, письмові звіти про стан);

- порядок надання регулярних звітів про скарги та рішення.

МОНІТОРИНГ І ЗВІТУВАННЯ

Компанія контролюватиме та надаватиме, за необхідності, зворотний зв’язок через різні канали зв’язку, такі як дошки оголошень в будівлях місцевої громади, засоби масової інформації та періодичні зібрання тощо.

Для проведення громадських консультацій або публічних обговорень Компанія  використовуватиме відкриту книгу для анонімних записів питань та коментарів. Буде надано форму для запису скарг, Додаток D.

Такі форми будуть наявні в доступному місці, що не буде безпосередньо контролюватись персоналом Компанії. Інформація буде фіксуватись Компанією з метою надання відповіді і зворотного зв’язку зацікавленим сторонам.

Результати громадських консультацій та оприлюднення інформації про Проєкт (разом з процедурою подання та розгляду скарг) повідомлятимуться впродовж всього періоду будівництва в рамках вимог екологічного та соціального управління та звітності Компанії. Звіти повинні містити інформацію про відвідання, мету зустрічі, а також коментарі та прийняті рішення.

Взаємодія із зацікавленими сторонами передбачається впродовж всього життєвого циклу Проєкту. Впродовж будівельних/ремонтних робіт – це перш за все залучення зацікавлених осіб до оцінки ефективності раніше визначених заходів щодо зменшення впливу, а також реагування на скарги, зауваження та пропозиції, пошук альтернатив у випадку виникнення невідповідностей тощо.

В Табл. 8.1 описано ключові показники ефективності (далі – КПЕ) моніторингу, які мають використовуватись на етапі реалізації Проєкту.

Табл. 8.1 – КПЕ моніторингу на етапі реалізації Проєкту

| Напрям | Ключові показники ефективності (KPI) моніторингу |
| --- | --- |
| Щомісячні громадські консультації | Кількість громадських консультацій. Кількість осіб, які відвідують кожну громадську консультацію. Кількість заходів, зафіксованих на кожній щомісячній консультації. Кількість звернень до Компанії, які було розглянуто на попередніх консультаціях. |
| Механізм подання та розгляду скарг | Кількість скарг, поданих на місяць. Кількість невирішених скарг на кінець кожного місяця. Кількість скарг, за якими письмове підтвердження було надано впродовж п’яти робочих днів. Кількість вирішених скарг впродовж 30 робочих днів. |

ДОДАТКИ

- МІСЦЕРОЗМІЩЕННЯ ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОЄКТУ

| Місцерозміщення | Населений пункт | Адреса | Ім’я контактної особи |
| --- | --- | --- | --- |
| Комунальний заклад «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» | місто Тернопіль | 46002, м. Тернопіль, вул. Петра Батьківського 46 | Директор – Ольга Кузик |
| Міська рада, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | місто Тернопіль | 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 | Завідувач сектору з енергоефективності – Савечко Павло |
| Міська рада, Управління освіти та науки Тернопільської міської ради | місто Тернопіль | 46000, м. Тернопіль, вул. Листопадова 5 | Начальник управління освіти та науки Тернопільської міської ради – Похиляк Ольга Петрівна |
| Офіс ТОВ «ІБК «Євротехнології» | місто Київ | 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, Вулиця Балукова, будинок 23 | Директор – Петровський Олексій Станіславович |
| ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ДОКУМЕНТІВ |  |  |  |
| https://ternopilcity.gov.ua/ |  |  |  |
| https://consult.e-dem.ua/ |  |  |  |
| https://ibkeuro.com/ |  |  |  |

- ВИЯВЛЕНІ НА ДАНИЙ ЧАС ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

Нижче наведені таблиці зацікавлених сторін містять інформацію, зібрану під час візитів на об'єкт, зокрема, під час обговорень з персоналом закладу та
ТОВ «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ», представниками місцевої влади, технічними консультантами, задіяними в Проєкті, і отриману з поточного списку зацікавлених сторін, який є у Компанії.

Для ідентифікації зацікавлених сторін були запропоновані наступні критерії:

- відповідальність: діяльність Проєкту може мати наслідком юридичну, фінансову або іншу відповідальність ініціатора Проєкту перед певною соціальною групою;

- впливовість: соціальна група може впливати на процес діяльності Проєкту;

- партнерство: існують можливості для побудови партнерських зв'язків між Компанією та певною соціальною групою;

- наслідки: реалізація Проєкту може суттєво відобразитися на певній соціальній групі, зокрема, може суттєво позначитися на життєво-важливих інтересах її представників;

- висловлена зацікавленість: певної групи або окремих осіб, на яких Проєкт може і не впливати.

ВНУТРІШНІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ

| Зацікавлені сторони | Відповідальність | Впливовість | Партнерство | Наслідки | Висловлена зацікавленість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інвестори та кредитори (замовник, консультанти та технічний нагляд по Проєкту) | + | + | + | + | + |
| Керівництво Компанії | + | + | + | + | + |
| Працівники Компанії | + | + | + | + | + |
| Підрядні організації, постачальники | + | + | + | + | + |
| Підрядники та інші організації, що задіяні в забезпеченні операційної діяльності Проєкту, проведенні досліджень, консультаціях тощо* |  |  |  |  |  |
| ПП «Ротонда-Люкс»/Обстеження технічного стану будівлі | + | + | + | + | + |
| ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ»/Консультанти щодо екологічних та соціальних політик Компанії | + | + | + | + | + |

* – інші зацікавлені сторони будуть уточнюватися в процесі реалізації Проєкту.

ЗОВНІШНІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ*

| Зацікавлені сторони | Відповідальність | Впливовість | Партнерство | Наслідки | Висловлена зацікавленість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міністерства, центральні органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |
| Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | + | + | + | + | + |
| Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | + | + | + | + | + |
| Державна екологічна інспекція України | + | + | + | + | + |
| Державна служба України з питань праці | + | + | + | + | + |
| Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України | + | + | + | + | + |
| Міністерство розвитку громад та територій України Програма розвитку муніципальної інфраструктури України | + | + | + | + | + |
| Міністерство охорони здоров’я України | + | + | + | + | + |
| Держана служба України з надзвичайних ситуацій | + | + | + | + | + |
| Державна архітектурно-будівельна інспекція України | + | + | + | + | + |
| Обласні та місцеві державні структури |  |  |  |  |  |
| Державна екологічна інспекція в Тернопільській області | + | + | + | + | + |
| Департамент екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації | + | + | + | + | + |
| Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області | + | + | + | + | + |
| Управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації | + | + | + | + | + |
| Державна архітектурно-будівельна Інспекція України в Тернопільській області | + | + | + | + | + |
| Неурядові, громадські організації |  |  |  |  |  |
| Громадська експертна рада з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергопостачання та енергоефективності | - | + | + | + | + |
| Громадська експертна рада з питань містобудування при Тернопільській міській раді | - | + | + | + | + |
| Громадська рада при Держенергоефективності | - | + | + | + | + |
| Національний екологічний центр України | - | + | + | + | + |
| Громадська організація батьків дітей-інвалідів «Дитина» | - | + | + | + | + |
| Засоби масової інформації |  |  |  |  |  |
| Місцева громадсько-політична щотижнева газета «Нова Тернопільська газета» | - | - | + | - | + |
| Щотижнева газета «RIA Plus» | - | - | + | - | + |
| Сайт https://ternopilcity.gov.ua | - | - | + | - | + |
| Сайт http://osvita.te.ua | - | - | + | - | + |
| Сайт http://nova.te.ua | - | - | + | - | + |

* - інші зацікавлені сторони будуть уточнюватися в процесі реалізації Проєкту.

- ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

- ФОРМА ДЛЯ СКАРГ

| Бланк скарги Номер документу: |  |  |
| --- | --- | --- |
| П.І.Б. (Примітка: ви можете залишитися анонімним, якщо бажаєте не розголошувати свої дані третім особам без вашої згоди) |  |  |
| Контактні дані (опційно) Зазначте, як краще з вами зв'язатись (поштою, телефоном, електронною поштою) |  | Поштою: вкажіть свою поштову адресу: Телефоном: Електронною поштою: |
| Якій мові ви віддаєте перевагу при спілкуванні |  | Мова 1 (вкажіть тут) ,,: Мова 2 (вкажіть тут): |
| Опис інциденту або підстави для подання скарги: |  | Що трапилось? Де мала місце ситуація? З ким це трапилось? Який вплив справляє ця проблема? |
| Дата інциденту або підстави для подання скарги |  | Інцидент/скарга одноразового характеру (вкажіть дату) Інцидент мав місце кілька разів (вкажіть кількість) Інцидент/ситуація триває (проблема існує й зараз) |
| Що, на вашу думку, має бути зроблене для розв'язання проблеми? |  |  |
| Будь ласка, надайте цю форму | - за поштовою адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. вул. Листопадова 5, Управління освіти та науки Тернопільської міської ради. - покладіть до скриньки для скарг, що розташована у приміщенні комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32», вул. Петра Батьківського, 46 |  |

- ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ СКАРГ, ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

| № | Дата отримання | Отримано | ПІБ, адреса заявника (за наявності) | Короткий опис звернення | Відповідальна особа, термін розгляду | Короткий опис відповіді, дата відповіді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ

До початку громадських слухань у приміщенні навчально-виховного комплексу № 32 (вул. Петра Батьківського, 46) було розміщено відповідне оголошення.

Інформація з сайту електронних слухань

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/DS/DS1.htm)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/nm_z1_2018.pdf)

European Investment Bank Environmental and Social Standards (eib.org)

https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyi-naselennya-v-umovax-nadzvicainix-situacii-vojennogo-xarakteru

COVID-19 and Environmental and Social Sustainability (eib.org)

https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyi-naselennya-v-umovax-nadzvicainix-situacii-vojennogo-xarakteru

COVID-19 and Environmental and Social Sustainability (eib.org)

https://consult.e-dem.ua/