ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

«Термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль UMIP-OP-3-TER-034-1L2. Термомодернізація шкіл № 2, 5 та 32»

ПЛАН

ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Комунальний заклад «Тернопільський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) № 32», м. Тернопіль, вул. Петра Батьківського, 46

Вересень – 2022 р.

| Ревізія | Дата | Історія документа та затвердження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Призначення/Зміни |  |  |
|  |  | Проєкт документу надано ТОВ «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ»/ ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ» |  |  |
|  |  | Надано | Перевірено | Доопрацьовано |
| v.1 | 18-07-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | Консультант технагляду, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
|  |  | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГУПП, Михайло Шабалін | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.2 | 25-07-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | Консультант технагляду, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.3 | 03-08-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | Консультант технагляду, Наталія Лебедєва | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.4 | 26-08-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГРП, Галина Копит | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.5 | 19-09-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГРП, Галина Копит | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |
| v.6 | 29-09-2022 | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець | ГРП, Галина Копит | ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ», Наталія Научу, Дмитро Гулевець |

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5

1	ВСТУП	6

2	ОПИС ПРОЄКТУ	7

2.1	Ролі та обов’язки	7

2.1.1	Відповідальність	7

2.1.2	Зв'язок, консультації та обмін інформацією	11

2.1.3	Організаційна структура Проєкту	11

2.2	Місцезнаходження Проєкту	13

2.3	Технічні характеристики Проєкту	13

2.4	Переваги та ризики Проєкту	15

2.5	Реалізація Плану екологічного та соціального управління	17

3	ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА	17

3.1	Українське законодавство	17

3.2	Вимоги Європейського інвестиційного банку	18

3.3	Інші міжнародні вимоги	22

4	ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА	22

5	ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТА РИЗИКІВ	23

5.1	Оцінка впливів Проєкту	23

5.2	Соціальні умови та ризики Проєкту	29

Альтернативним навчальним закладом, що може розмістити учнів та викладачів	30

6	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ВПЛИВАМИ	30

6.1	Загальний підхід до управління	30

6.1.1	Поінформованість керівництва та працівників Компанії щодо вимог стандартів та законодавчих норм	30

6.1.2	ПЕСУ до початку будівництва	30

6.1.3	ПЕСУ під час будівництва	31

6.2	Вимоги до підрядних організацій	32

6.2.1	Кодекс поведінки працівників	33

6.2.2	Інструктажі та навчання персоналу	33

6.2.3	Звітування про інциденти та їх розслідування	34

6.2.4	Загальні правила техніки безпеки на будівельному майданчику	35

6.2.5	Вимоги до охорони майданчику	36

6.2.6	Перевірка показників охорони праці, техніки безпеки та захисту довкілля	36

6.3	Ведення робіт під час воєнного стану	36

6.4	Механізм подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій	38

6.5	Заходи зі зменшення/пом’якшення екологічних і соціальних впливів під час будівництва Проєкту	38

6.6	Спільні роботи та навчально-виховний процес на території Проєкту	38

7	МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ	47

7.1	Програма моніторингу	47

7.2	Ключові показники ефективності	47

7.3	Інспекції	47

7.4	Звітування	47

7.5	Огляд організації поводження з відходами	47

8	ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТУ	47

9	ДОКУМЕНТУВАННЯ	48

ДОДАТКИ	49

Додаток A. ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ		50

Додаток B.	 ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ	54

Додаток C. ПРИКЛАД ЗВІТУ ПРО  ІНЦИДЕНТ	56

Додаток D. МОНІТОРИНГ ТА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ	57

Додаток E.	 ЗРАЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗВІТУ	60

Додаток F.	ПЛАН ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ДІТЕЙ НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	64

Додаток G. ПЛАН ДІЙ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ	70

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| АМ | – | Азбестовмісні матеріали |
| --- | --- | --- |
| ВООЗ | – | Всесвітня організація охорони здоров'я |
| ВРУ | – | Верховна Рада України |
| ГРП | – | Група реалізації Проєкту |
| ГУПП | – | Група управління та підтримки Проєкту |
| ДБН | – | Державні будівельні норми |
| ЄС | – | Європейський Союз |
| ЗІЗ | – | Засоби індивідуального захисту |
| ІТП | – | Індивідуальний тепловий пункт |
| КЗпП | – | Кодекс законів про працю України |
| Мінрегіон | – | Міністерство розвитку громад та територій України |
| Мінфін | – | Міністерством фінансів України |
| МОП | – | Міжнародна організація праці |
| ОВНС | – | Оцінка впливу на навколишнє середовище |
| ООН | – | Організація Об'єднаних Націй |
| ОП | – | Охорона праці |
| ПБМ | – | Паспорт безпеки для небезпечних матеріалів |
| ПВЗС | – | План взаємодії із зацікавленими сторонами |
| ПВР | – | План виконання робіт |
| ПГ | – | Парникові гази |
| ПЕСУ | – | План екологічного та соціального управління |
| ПОТБОП | – | План організації техніки безпеки та охорона праці |
| ПРМІУ | – | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України |
| ПУВ | – | План управління відходами |
| СЕСМ | – | Система екологічного та соціального управління |
| СУОП | – | Система управління охороною праці |
| ТБ | – | Техніка безпеки |
| ТЗ | – | Транспортний засіб |
| ТО | – | Технічний огляд |
| ТОВ | – | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| COVID-19 | – | Коронаві́русна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 |
| ESMS | – | Система екологічного та соціального управління |
| GIP | – | Методи найкращих міжнародних практик (від Good International Practice) |
| HDPE | – | Поліетилен високої щільності |
| PE | – | Поліетилен |
| UMIP | – | Українська муніципальна інфраструктурна програма |

ВСТУП

Цей документ є «Планом екологічного та соціального управління» (далі – ПЕСУ), розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОКОНСАЛТ» від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Компанія) для проєкту термомодернізації комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» (далі – Проєкт) в рамках проєкту «Глибока термомодернізація будівель освітніх закладів м. Тернопіль», що охоплює низку навчальних закладів міста Тернопіль. Проєкт реалізується в рамках Української муніципальної інфраструктурної програми (далі – UMIP), що фінансується Європейським інвестиційним банком (далі – ЄІБ), яка є багатосекторною інвестиційною програмою, що підтримує проєкти громадської інфраструктури в окремих українських муніципалітетах, спрямовані на захист, відновлення та уникнення погіршення стану муніципальної/громадської інфраструктури.

Метою ПЕСУ є створення механізму, за допомогою якого Компанія та її підрядники врахуватимуть екологічні та соціальні вимоги та стандарти при реалізації Проєкту. ПЕСУ окреслює необхідні прозорі та ефективні заходи щодо виявлення, уникнення, мінімізації, пом’якшення та компенсації будь-яких екологічних та соціальних впливів Проєкту.

Таким чином, ПЕСУ є основою планування, організації та реалізації заходів з захисту довкілля та соціального середовища Проєкту. Імплементація ПЕСУ узгоджує питання захисту довкілля, охорони здоров’я та безпеки праці, а також соціальної сфери з екологічними та соціальними стандартами ЄІБ, а також відповідними керівними принципами охорони праці та найкращими міжнародними практиками (далі – GIP).

ПЕСУ включає всі дії та заходи, що виконуються Компанією, іншими компаніями та підрядниками, які є частиною Проєкту. Положення ПЕСУ будуть детально викладені у всіх угодах Компанії, пов’язаних з Проєктом для дотримання умов ПЕСУ усіма залученими до реалізації Проєкту компаніями.

Для кожного значного аспекту Проєкту визначено одну або кілька цілей, досягнення яких забезпечить мінімізацію негативних та посилення позитивних аспектів впливу Проєкту. Аспекти, які розглядаються у ПЕСУ:

- екологічна та соціальна політика;

- корпоративні зобов'язання;

- призначення персоналу;

- органограма з лініями звітності; ролі та відповідальність персоналу;

- аналіз впливів на довкілля;

- план заходів з пом’якшення впливів;

- план моніторингу;

- звітність про стан довкілля або здоров'я та безпеку, включаючи інциденти та план коригувальних дій;

- вимоги до навчання та тренінгів.

Цей ПЕСУ розроблено відповідно до екологічних та соціальних стандартів Європейського інвестиційного банку, Політики прозорості Групи ЄІБ (далі – Політика прозорості) та найкращих міжнародних практик для планування та керування процесом інформування зацікавлених сторін та громадськості та їх залучення до процесу прийняття рішень. Даний ПЕСУ розроблено у відповідності до ПЕСУ Групи проєктів (для 63 будівель). Важливо відмітити, що ПЕСУ Групи проєктів розроблено та затверджено відповідно до редакцій екологічних та соціальних стандартів ЄІБ від 08.10.2018 р., яка діяла на момент розробки ПЕСУ для групи проєктів. ПЕСУ Проєкту розроблено згідно останньої редакції екологічних та соціальних стандартів ЄІБ від 02 лютого 2022 р.

ОПИС ПРОЄКТУ

Ролі та обов’язки

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (далі – ПРМІУ) – багатосекторна інвестиційна програма, розроблена ЄІБ разом з Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) та Міністерством фінансів України (далі – Мінфін). 23 липня 2015 р. Європейський інвестиційний банк уклав з Україною Фінансову угоду про надання рамкової позики на суму 400 мільйонів євро на проєкти муніципальної інфраструктури. Угоду ратифіковано Законом України Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та ЄІБ, ухваленим Верховною Радою України та підписаним Президентом України 3 лютого
2016 р.

Відповідальність

У рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України Тернопільська міська рада (далі – Замовник) виступила ініціатором та замовником даного Проєкту. Замовник несе загальну відповідальність, забезпечує перевірку та актуалізацію всіх необхідних документів, здійснює моніторинг і аудит реалізації Проєкту та забезпечує належну підготовку власного персоналу. Від імені ініціатора та замовника за підготовку та реалізацію Проєкту відповідає Група реалізації проєкту (далі – ГРП). Основною роллю ГРП є супровід, моніторинг та перевірка виконання Проєкту, якій реалізується Підрядником.

Група управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури (далі – ГУПП) – група при Мінрегіоні, яка відповідає за управління, координацію, моніторинг та контроль Програми. ГУПП складається з представників Мінрегіону, персоналу, який працює від імені Мінрегіону, та консультантів з питань технічної підтримки. ГУПП виконує центральну функцію щодо управління та підтримки Програми.

Консорціум у складі ТОВ «ГОПА Інфра» та ТОВ «ЕПТІСА, інженерні послуги» надає технічну підтримку впровадження проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні відповідно до договору про надання послуг № АА-001244-001 від 09.12.2019 р.

Компанія iC/CES виступає у ролі консультанта з технічного нагляду Проєкту. Технічний нагляд включає в себе, але не обмежується наступним: загальний технічний нагляд, нагляд за виконанням робіт на об’єкті та управління будівництвом, надання Підряднику порад з технічних питань для уникнення затримок або інших непередбачених ситуацій, підготовка початкових заходів, постійне управління Проєктом та моніторинг, періодичне звітування, участь у проміжному прийманні робіт тощо.

Підрядником Проєкту є ТОВ «ІБК«ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» – інвестиційно будівельна компанія, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, електромонтажними роботами, покрівельними роботами, монтажем водопровідних систем, обігрівальних систем і вентиляції. Компанія працює в різних напрямках будівництва та інженерії в Україні.

Компанія буде здійснювати робоче проєктування, забезпечувати постачання устаткування, матеріалів та будівництво Проєкту. Зважаючи на свою роль у Проєкті, Компанія несе відповідальність за дотримання екологічних, соціальних норм, правил техніки безпеки та охорони здоров’я робітників. Підрядник відповідальний за забезпечення розробки основних документів екологічного і соціального управління Проєкту. Підрядник несе відповідальність за дотримання положень цього ПЕСУ та його подальших редакцій в межах своїх обов’язків.

Керівництво Проєкту від Підрядника несе загальну відповідальність за управління екологічними та соціальними ризиками, включаючи ризики пов’язані з технікою безпеки та охорони праці, на території Проєкту.

Персонал Компанії відповідає за дотримання екологічних і соціальних вимог, а також вимог з техніки безпеки та охорони праці (далі – ТБ та ОП) у межах своєї компетенції та зони їх контролю згідно посадових інструкцій, наказів, положення про Систему управління охороною праці (далі – СУОП), що затверджена в Компанії. Усі працівники Компанії несуть відповідальність за безпечну та відповідальну роботу щодо впливу на довкілля, власної безпеки, безпеку своїх колег у Проєкті та будь-якої третьої сторони.

Спеціаліст з екологічних і соціальних питань Компанії відповідає за дотримання умов цього Плану та координацію заходів і дій з іншими відповідальними в рамках організації Проєкту (Спеціалістом з екологічних і соціальних питань ГРП), а також з відповідальними представниками підрядних організацій щодо дотримання ними вимог ПЕСУ, інших відповідних Планів, законодавчих вимог тощо.

Встановлено мінімально необхідні людські ресурси та вимоги до кандидатів для виконання зобов’язань щодо управління екологічними та соціальними впливами та ризиками Проєкту.

ГРП повинна мати достатні внутрішні ресурси для контролю виконання екологічних та соціальних вимог Проєкту, відображених у цьому ПЕСУ та інших планах управління. Зокрема:

- призначити спеціаліста з екологічних та соціальних питань ГРП з відповідною кваліфікацією, навичками та досвідом.

- ролі та обов’язки спеціаліста з екологічних та соціальних питань ГРП мають бути чітко визначені, включаючи обов’язки на період будівництва.

- забезпечити спеціаліста з екологічних та соціальних питань ГРП необхідними ресурсами, обладнанням тощо для робіт на будівельному майданчику, підготовки звітності, транспортування та навчання при необхідності.

- розробити набір екологічних та соціальних документів, які включають:

- узагальнення зобов’язань, взятих ГРП щодо управління екологічними та соціальними ризиками;

- встановлення цілей та вимог щодо захисту довкілля, умов праці, гігієни та безпеки в громаді на будівельному майданчику, залучення зацікавлених сторін;

- реєстри Проєкту (зацікавлених сторін, інцидентів, скарг/зауважень і пропозицій);

- звіти за результатами перевірок будівельного майданчику та виконання Планів управління.

Керівництво Компанії зобов’язується:

- визначати, оцінювати та переглядати ризики, пов'язані з Проєктом (це стосується етапів проєктування та підготовки, а також фактичних будівельних робіт на об'єкті) та запровадити відповідні методи зниження (контролю) ризиків;

- переконатися, що ці ризики та принципи зниження ризиків повідомляються працівникам, і що працівники їх усвідомлюють;

- забезпечити дотримання будь-яких обов'язків, покладених на працівників законодавчими нормами та вимогами екологічних і соціальних планів (керівником будівельних робіт, спеціалістом з екологічних і соціальних питань Компанії, працівниками), включаючи обов'язки проєктантів і підрядників;

- впровадити під час реалізації Проєкту ефективне управління екологічними та соціальними аспектами, охороною здоров'я та технікою безпеки шляхом:

  - подання особистого прикладу;

  - затвердження та просування екологічної та соціальної політики, політики з охорони здоров'я та техніки безпеки, ключових показників ефективності й ключових правил техніки безпеки;

  - участі в аудиторській та інспекційній діяльності;

- контролювати дотримання вимог Замовника та кредитора щодо екологічних і соціальних питань, охорони здоров'я та техніки безпеки;

- забезпечити наявність відповідних механізмів управління, які:

  - дозволяють безпечно реалізувати Проєкт;

  - забезпечують дотримання чинного законодавства;

  - враховують бюджет/фінансування ресурсів, навчання, заходів безпеки;

  - підтримують ефективну комунікацію між усіма сторонами.

- призначити Спеціаліста з екологічних і соціальних питань Компанії, який буде відповідальним за впровадження заходів, передбачених цим планом, стандартами ЄІБ та національним законодавством.

- Керівник будівельних робіт зобов’язується:

- впровадити під час реалізації Проєкту ефективне управління екологічними і соціальними аспектами, охороною здоров'я та технікою безпеки шляхом:

  - подання особистого прикладу;

  - затвердження та просування екологічної та соціальної політики, політики з охорони здоров'я та техніки безпеки, ключових показників ефективності й ключових правил техніки безпеки;

  - участі в аудиторській та інспекційній діяльності.

- брати участь у розслідуваннях інцидентів, пов'язаних з персоналом Компанії, та забезпечувати оперативне повідомлення про інциденти, пов'язані з персоналом підрядника;

- забезпечити дотримання усіма підрядниками та усім персоналом Компанії визначених вимог;

- сприяти підготовці інспекцій, брати участь у проведенні інспекцій, сприяти якнайшвидшому усуненню невідповідностей за результатами інспекцій;

- переконатися, що політики Проєкту щодо екологічних і соціальних питань, охорони здоров'я та техніки безпеки впроваджуються та оновлюються у разі потреби;

- відстежувати показники охорони здоров'я та техніки безпеки Компанії і підрядників;

- регулярно проводити інструктажі, навчання та перевірку знань з техніки безпеки та охорони праці на об'єкті;

- зупинити роботи та дії, що суперечать вимогам техніки безпеки та несуть небезпеку для життя та здоров’я людей;

- вести журнали з реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки на території Проєкту.

Спеціаліст з екологічних та соціальних питань Компанії повинен:

- мати відповідну освіту та досвід не менше 3 років на аналогічній посаді та схожих проєктах;

- бути доступним для поїздок на об’єкт/майданчик Проєкту впродовж усього етапу будівництва;

- мати повноваження призупиняти роботи, коли це необхідно, і використовувати всі ресурси, персонал і обладнання, необхідні для виконання будь-яких коригувальних дій;

- підтримувати тісний зв’язок із спеціалістом з екологічних і соціальних питань ГРП;

- вільно говорити, читати та писати українською та англійською мовами.

- переконатися, що політики Проєкту щодо екологічних і соціальних питань, охорони здоров'я та техніки безпеки впроваджуються та оновлюються;

- переконатися, що Проєкт на всіх етапах реалізації відповідає вимогам ЄІБ та чинним українським законам та нормативно-правовим актам;

- сприяти дотриманню екологічних і соціальних вимог до Проєкту будівництва та планів управління;

- надавати консультації щодо вимог управління екологічними та соціальними питаннями, охороною праці та технікою безпеки проєкту, забезпечуючи дотримання вимог кредитора, а також місцевих та європейських законодавчих вимог;

- сприяти підготовці інспекцій, брати участь у проведенні інспекцій, сприяти якнайшвидшому усуненню невідповідностей за результатами інспекцій;

- брати участь у:

  - оцінці ризиків та створенні проєкту виконання робіт;

  - перегляді документації підрядника;

- відстежувати показники ефективності екологічних і соціальних аспектів, охорони здоров'я та техніки безпеки Компанії і підрядників;

- оновлювати Плани управління відходами стадії будівництва та інші плани проєкту (включаючи план дій в аварійній ситуації на об'єкті і план управління рухом на об'єкті) – у разі потреби;

- брати участь у розслідуваннях інцидентів, пов'язаних з персоналом Компанії, та забезпечувати оперативне повідомлення про інциденти, пов'язані з персоналом підрядників;

- аналізувати дані й тенденції інцидентів, виявляючи, де потрібне оновлення заходів з контролю або процесів управління;

- пропонувати та впроваджувати коригувальні дії у відповідь на невідповідності, виявлені під час внутрішнього або зовнішнього аудиту;

- консультувати команду Проєкту/Компанії та підрядні організації з екологічних і соціальних питань, а також охорони здоров'я та техніки безпеки;

- контролювати дотримання вимог документів: ПЕСУ, ПУВ, ПОТБОП та ПВЗС;

- проводити інспекції, перевірки та інструктаж з техніки безпеки на об'єкті;

- надавати необхідні рекомендації, проводити тренінги та інструктажі;

- забезпечувати належне документування розслідування та контроль вжитих заходів для запобігання повторення;

- контролювати проведення інструктажів та їх реєстрацію з боку підрядних організацій.

Спеціаліст з екологічних та соціальних питань Компанії має повноваження призупинити роботи, якщо вважає це необхідним у разі серйозних невідповідностей та ризиків для здоров’я та безпеки працівників або населення, а також має усі необхідні ресурси, персонал та обладнання, необхідні для вжиття будь-яких коригувальних дій, які вважає необхідними.

Працівники Компанії зобов’язуються:

- дотримуватися екологічних вимог та вимог з охорони праці та техніки безпеки згідно норм чинного українського законодавства та стандартів ЄІБ, описаних в планах управління Проєкту – ПУВ, ПЕСУ, ПОТБОП;

- пройти вступний інструктаж до початку робіт на майданчику;

- дотримуватися посадових інструкцій та вимог щодо безпеки у відповідності до Плану виконання робіт (далі – ПВР) та інструктажів на робочому місці та інших відповідних інструктажів за потреби (цільовий, позаплановий тощо);

- дбати про безпеку колег та всіх присутніх на будівельному майданчику;

- зупиняти роботи та дії, що суперечать вимогам техніки безпеки та несуть небезпеку для життя та здоров’я людей;

- негайно звітувати Керівнику будівельних робіт та Спеціалісту з екологічних і соціальних питань Компанії у випадку недотримання законодавчих вимог та правил на будівельному майданчику, небезпечної поведінки чи небезпечних дій, інцидентів, надзвичайних ситуацій тощо.

| Замовник – Міська рада м. Тернополя Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, керівник ГРП Стемковський Владислав Володимирович Тел.: +38(0352) 52-58-48 E-mail: gkge@ukr.net Начальник управління освіти та науки Тернопільської міської ради Похиляк Ольга Петрівна Тел.: +38(0352) 52-56-94 E-mail: upravl.osvita@ukr.net | Підрядник – ТОВ ІБК «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ» Директор Компанії Петровський Олексій Станіславович Тел.: +38(044) 391-20-30 E-mail: ibkeuro@gmail.com Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії Координатор Підрядника Якубовська Поліна Анатоліївна Тел.: +38(067) 901-04-88 E-mail: advokat.yakubovskaya@gmail.com |
| --- | --- |

Зв'язок, консультації та обмін інформацією

Зв'язок, консультації та обмін інформацією між усіма учасниками Проєкту на об'єкті забезпечується шляхом проведення нижченаведених заходів.

- Щоденні організаційні зустрічі.

Ціль: обговорити заплановану роботу на день, включаючи основні ризики, потенційні спільні виробничі операції, роботи з високим ступенем небезпеки та необхідні засоби контролю і документацію (проєкт виконання робіт, дозвільні документи, роботи за нарядами-допусками тощо).

Учасники: Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань Компанії, інженери підрядників (за наявності).

- Щотижневі зустрічі з питань охорони здоров'я та техніки безпеки.

Ціль: проаналізувати дотримання вимог охорони здоров'я та техніки безпеки на проєкті, включаючи інциденти, спостереження і коригувальні дії, а також поділитися пропозиціями щодо підвищення безпеки на об'єкті та обговорити їх. На зустрічі також розглядатиметься графік виконання проєкту та будь-яка ключова подальша робота, яка потребує додаткового планування та зниження ризику.

Учасники: Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань Компанії, інженери підрядників (за наявності).

- Щоденний інструктаж до початку робіт.

Цілі:

обговорити роботу, яку необхідно виконати в цей день/зміну, і будь-які ключові ризики та заходи щодо зниження ризику, забезпечуючи усвідомлення працівниками способу безпечного виконання робіт;

обговорити/пояснити відповідну тему щодо питань охорони здоров'я та техніки безпеки працівникам на об'єкті. Цей захід можливий як відповідь на спостереження або інцидент, а також він може здійснюватися з метою підвищення обізнаності працівників про певну небезпеку або заходи щодо зниження ризику.

Щоденний інструктаж до початку робіт здійснюється Керівником будівельних робіт.

Протоколи всіх зустрічей зі вказівкою тем, що розглядаються, узгоджених дій та учасників мають бути записані.

Організаційна структура Проєкту

На Рис. 2.1 наведена організаційна структура Проєкту.

Помічник

Замовник

Тернопільська міська рада

ГРП

Експерт

Головний Інженер Проєкту

Олена Мельник

Юридичний відділ

Юрист,

Поліна Якубовська

Консультант з екологічних  і соціальних питань

ТОВ «УКРЕКОКОНСАЛТ»

Керівник будівельних робіт

Денис Кут

Технічний консультант Замовника

Будівництво

Постачання матеріалів, обладнання, товарів і послуг

Проєктний відділ

Заступник керівника ГРП

Савечко Павло

Спеціаліст з екологічних і соціальних питань, Галина Копит

Менеджер з постачання та логістики

Ігор Семенців

Підрядник
ТОВ «ІБК Євротехнології»

Керівник Проєкту від Підрядника,

Віктор Стадник

Мінрегіон

ГУПП

Рис. 2.1 – Організаційна структура Проєкту

Місцезнаходження Проєкту

Проєкт реалізується у місті Тернопіль –політичному, адміністративному, економічному, діловому та культурному центрі Тернопільської області. Місто засноване в 1540 році. Це важливий транспортний вузол західної частини України. Через Тернопіль проходять національні та міжнародні автомобільні та залізні дороги, у місті розташований міжнародний аеропорт. З листопада 2018 року Тернопіль є центром Тернопільської міської територіальної громади, до складу якої входить саме місто та 8 сіл колишнього Зборівського району: Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці.

Станом на 01.03.2020 загальна площа м. Тернопіль складає 59,0 км2, кількість населення – 217 340 жителів. Щільність населення станом на 01.01.2019 року становить 75,7 осіб/км². Щільність поступово зменшувалася впродовж останніх 25 років, однак зменшення не було таким значним, як в інших областях України та склало -8,4 %.

Будівля комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» знаходиться в північно-західній частині міста в сформованій міській забудові, за адресою вул. Петра Батьківського, 46.

Територія, на якій знаходиться об’єкт, обмежена:

- огороджувальною конструкцією на відстані 15-20 м від будівлі;

- з півночі – житловою забудовою та промисловим майданчиком на відстані
20-30 м;

- з північного-сходу – житловою забудовою (двома приватними будинками);

- зі сходу – зупинкою громадського транспорту та проїжджою частиною вулиці Петра Батьківського;

- з південного-сходу – житловою забудовою (приватний будинок) та зеленими насадженнями;

- з півдня – житловою забудовою (багатоквартирний будинок) та зеленими насадженнями;

- з заходу – зеленими насадженнями.

Найближчі житлові об'єкти знаходяться на відстані 20 м від об'єкта реконструкції,
Рис. 2.2. На відстані 150 м від об′єкту знаходиться Православна церква Святого Миколая.

Технічні характеристики Проєкту

Будівля комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» побудована в 1986 р. на основі типового проєкту 214-2-57 «Універсальні дитячі ясла-садок на 160 місць», розробленим і введеним в дію ЦНДІЕП навчальних закладів наказом № 67 від 13.06.1974 р.

Будівля 2-х поверхова, «Н»-подібної форми в плані. Під всією будівлею знаходиться технічне підпілля та підвал, в якому розміщені кладова овочів і фруктів. Висота приміщень надземних поверхів – 3,0 м, підвалу – 2,5 м.

Конструктивна система будівлі – жорстка з несучими поздовжніми зовнішніми і внутрішніми стінами. Просторова жорсткість об'єкта забезпечується спільною роботою несучих поздовжніх стін, поперечних стін сходових кліток та диска перекриття. Будівля обладнана наступним інженерним обладнанням:

- системи холодного та гарячого водопостачання;

- системи господарсько-побутової та дощової каналізації;

- системи вентиляції (припливно-витяжна природна та з механічним спонуканням). Для провітрювання підвалу в зовнішніх стінах в типовому проєкті були запроєктовані продухи, а у внутрішніх – отвори під стелею підвалу. Для регулювання повітрообміну в зимовий час в продухах передбачалися рухомі жалюзійні решітки з обмежувачами, що виключають можливість повного перекриття притоку свіжого повітря;

- система центрального водяного опалення;

- освітлювальна та силова електромережі напругою 380/220 В.

Рис. 2.2 – Місцезнаходження комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» на території міста Тернопіль

Глибока термомодернізація комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» передбачає:

- Розроблення проєктної документації.

- Утеплення фасаду. Утеплення огороджувальної конструкції будівлі з використанням системи вентильованого фасаду.

- Заміна вікон. Демонтаж старих вікон та установка нових вікон, підвіконь та влаштування відкосів відповідно до українських нормативних положень.

- Заміна зовнішніх дверей. Заміна дверей, влаштування відкосів та інші необхідні роботи.

- Утеплення плоского даху. Утеплення даху, суміщеного зі стелею з використанням мінераловатних плит.

- Утеплення горища. Утеплення горища з використанням мінераловатних плит, у тому числі пароізоляція, підготовка поверхні і очищення від бруду.

- Утеплення стелі підвалу. Утеплення стелі підвалу з використанням мінераловатних плит. Включає демонтаж і повторну установку інших інженерних мереж по стелі підвалу і реконструкція системи освітлення.

- Реконструкція системи опалення. Демонтаж існуючої системи опалення, установка попередньо утеплених труб на подаючі та зворотні трубопроводи, установка балансувальних клапанів на кожну гілку (стояк), установка нових радіаторів з термостатичними головками, установка відбиваючих екранів позаду радіаторів і захисних екранів на радіатори.

- Поставка та встановлення індивідуального теплового пункту (далі – ІТП). Демонтаж існуючого ІТП і поставка та установка нового пункту, який повинен бути оснащений: теплообмінником, приладом контролю з функціями: погодозалежного регулювання, регулювання внутрішньої температури, можливості програмування робочого графіку, дистанційного керування і диспетчеризації, функцією контролю циркуляційних насосів з частотним регулюванням (головним і запасним); грязьовими фільтрами, регулюючим клапаном, візуальним контролем температури і тиску. У тому числі поставка переносного дренажного насосу.

- Установка локальної системи вентиляції. Індивідуальні локальні системи вентиляції відповідно до проєкту виготовляються Підрядником. Локальна система вентиляції повинна бути оснащена теплообмінниками і блоком управління з датчиками СО2 та вологості для автоматичного режиму роботи.

- Установка централізованої системи вентиляції. Реконструкція витяжної парасолі, заміна вентиляційних повітропроводів, установка вентиляторів відповідного типу, реконструкція системи припливної вентиляції з підігрівом до
+5 °С у холодний період, установка керованих клапанів і дифузорів в існуючій системі вентиляції на кухні і в пральні.

- Система внутрішнього освітлення. Демонтаж старих світильників та установка нових світлодіодних ламп.

- Система зовнішнього освітлення. Установка ліній електропередач, датчику сутінок і установка нових світильників над входами.

- Автоматична система енергомоніторингу. Поставка і установка системи енергомоніторингу згідно з вимогою Замовника і під'єднання всіх лічильників та інших датчиків до системи.

- Установка запірних клапанів на трубопроводи. Утеплення трубопроводів і запірних клапанів систем водопостачання у неопалювальних приміщеннях.

Орієнтовний графік термомодернізаційних робіт для комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32» наведено в Табл. 2.1.

Переваги та ризики Проєкту

Проєкт матиме декілька прямих переваг:

- забезпечить ефективне використання енергії, знизить витрати міської ради на енергоносії;

- зменшить витрати на утримання будівель;

- збільшить термін служби будівель;

- покращить візуальне сприйняття;

- зменшить вплив експлуатації будівель на довкілля та клімат;

- покращить якість мікроклімату приміщень та стан здоров’я дітей та персоналу.

Впровадження енергозберігаючих технологій дозволить знизити загальне енергоспоживання будівель на 55 %. Це призведе до скорочення викидів парникових газів і створить більш комфортне та здорове середовище для користувачів та відвідувачів будівель. Проєкт опосередковано сприятиме зростанню місцевої економіки та принесе користь місцевим малим і середнім підприємствам та іншим підрядникам, що позитивно вплине на місцевий бюджет. Проєкт не належить до екологічно небезпечних об'єктів та видів діяльності згідно з національними будівельними стандартами (ДБН 2.2-1-2003).

Табл. 2.1 – Графік термомодернізаційних робіт для комунального закладу «Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32»

| № п/п | Вид робіт | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-12 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Підготовка до проєктування, збір вихідних даних, Проєктування, експертиза, екологічні плани, отримання дозволу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення авторського нагляду упродовж виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Передача звільненого об'єкту Підряднику (часткове+повне+часткове звільнення). Розробка Плану вимушеного переміщення (у випадку часткового звільнення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон та дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утеплення фасаду, даху, підвалу, горища, підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система внутрішнього та зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція системи опалення, поставка і встановлення ІТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка локальної та централізованої вентиляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматична система енергомоніторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведення енергоаудиту і отримання Енергосертифікату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Можливі джерела екологічного та соціального впливу є тимчасовими та включають:

- шумове забруднення;

- забруднення атмосферного повітря;

- забруднення ґрунтів, пошкодження/видалення зелених насаджень,

- збільшення інтенсивності дорожнього руху;

- утворення та тимчасове зберігання побутових, будівельних, промислових і небезпечних відходів (в тому числі відходів азбесту);

- відсутність можливості відвідувати дитячі дошкільні групи;

- зміщення в навчально-виховному процесі школярів;

- обмеження в організації навчально-виховного процесу/доступу до частини будівлі внаслідок проведення будівельних робіт;

- безпека персоналу, дітей та будівельників, включно з ризиками реалізації Проєкту під час військових дій.

Реалізація Плану екологічного та соціального управління

Успішна реалізація ПЕСУ передбачає виконання наступних ключових завдань:

- проведення інспекції майданчику та діяльності Проєкту, зокрема записів про навчання, утилізацію відходів тощо;

- підготовка звіту з детальним зазначенням зон відповідності/невідповідності;

- підготовка переліку заходів (плану заходів) для усунення невідповідностей із зазначеними термінами виконання;

- перевірка заходів з усунення невідповідностей для підтвердження їхньої ефективності.

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА

Українське законодавство

До Проєкту застосовуються такі національні закони та нормативно-правові акти:

- Закон України «Про Основи (стратегію) державної екологічної політики України» на період до 2030 року» № 2697-VIII від 28.02.2019 р.;

- Закон України «Про енергоефективність будівель» № 2118-VIII від 22.06.2017 р.;

- Закон України «Про енергозбереження» (зі змінами) № 2095-VIII від
01.07.1994 р.;

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(зі змінами) № 1264-XII від 25.06.1991 р.;

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-XII від 16.12.1992 р.;

- Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р.;

- Закон України «Про охорону земель» № 2321-IX від 19.06.2003 р.;

- Закон України «Про рослинний світ» № 1259-IX від 09.04.1999 р.

Крім того, при екологічній оцінці Проєкту враховуються вимоги таких нормативно-правових актів, як Державні стандарти України, Державні будівельні норми, Державні санітарні правила та норми тощо.

Загальне законодавство про охорону праці включає:

- Закон України «Про охорону праці» № 2228-IX від 14.10.1992 р.;

- Кодекс законів про працю України № 2352-IX від 10.12.1971 р.;

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
№ 2153-IX від 23.09.1999 р. та основні нормативно-правові акти, прийняті відповідно до них;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011 р.

Нормативно-правові акти, які передбачають право на інформацію та публічні збори:

  - Стаття 140. Конституції України передбачає можливість «з ініціативи мешканців створювати будинкові, вуличні, райкоми та ін. органами самоорганізації та зробити їх частиною власної компетенції, фінансів та майна».

  - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від
21.05.1997 р.

  - Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 р.

  - Закон України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 р.

  - Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996 р.

Вимоги щодо інформування та врахування суспільних інтересів також встановлені Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Вимоги Європейського інвестиційного банку

Проєкти, що фінансуються міжнародними фінансовими установами мають відповідати кращим світовим практикам із забезпечення сталого розвитку та збереження довкілля.

З метою допомоги своїм клієнтам в досягненні вищенаведеного, банки встановлюють спеціальні стандарти та вимоги.

Запропонований Проєкт відповідатиме екологічній та соціальній політиці Кредитора – Європейського інвестиційного банку. Для реалізації Політики ЄІБ розроблено ряд стандартів, які надають чіткі вказівки щодо очікувань стосовно обсягу проєкту, оцінки та очікувань екологічної та соціальної ефективності, включаючи положення щодо значущого процесу взаємодії, який має на меті забезпечити ефективне впровадження фінансованого проєкту, зокрема, раннє та ефективне виявлення, оцінку та управління будь-якими екологічними та соціальними ризиками, впливами та можливостями.

Як зазначено вище, ПЕСУ Проєкту розроблено згідно останньої редакції екологічних та соціальних стандартів ЄІБ від 02 лютого 2022 р.

Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ включають:

Стандарт 1. «Екологічні та соціальні впливи та ризики»;

Стандарт 2. «Залучення зацікавлених сторін»;

Стандарт 3. «Ефективне використання ресурсів і запобігання забрудненню»;

Стандарт 4. «Біорізноманіття та екосистеми»;

Стандарт 5. «Зміна клімату»;

Стандарт 6. «Вимушене переселення»;

Стандарт 7. «Уразливі групи населення, корінні народи та гендер»;

Стандарт 8. «Умови праці»;

Стандарт 9. «Охорона здоров’я та безпека»;

Стандарт 10. «Культурна спадщина»;

Стандарт 11. «Посередницьке фінансування».

Загальна характеристика Стандартів та їх застосовність до Проєкту наведені в
Табл. 3.1.

Табл. 3.1 – Загальна характеристика екологічних та соціальних стандартів ЄІБ та їх застосовність до Проєкту

| Стандарт | Застосування у Проєкті |
| --- | --- |
| Стандарт 1. «Екологічні та соціальні впливи та ризики». Цей стандарт підкреслює важливість оцінки та управління, а також моніторингу впливів і ризиків для довкілля та соціального середовища впродовж усього життєвого циклу Проєкту. Стандарт передбачає розробку заходів для уникнення/мінімізації впливів, або компенсації залишкових несприятливих впливів там, де інші заходи неможливі. Стандарт відзначає ключову роль взаємодії із зацікавленими сторонами проєкту та розкриття інформації впродовж усього життя проєкту. | Впливи та ризики Проєкту було оцінено в рамках техніко-економічного обґрунтування, результати представлені в цьому ПЕСУ. |
| Стандарт 2. «Залучення зацікавлених сторін». Цей стандарт разом із політикою прозорості ЄІБ сприяє праву на доступ до інформації, а також громадських консультацій та участі в них. Він вимагає від організаторів (Проєкту) підтримувати змістовний, відкритий, прозорий та підзвітний діалог з особами/спільнотами, які постраждали від Проєкту/можуть зазнавати впливу та/або мають інтерес до Проєкту ефективним і належним чином. Цінність участі громадськості в процесі прийняття рішень підкреслюється на всіх етапах підготовки, реалізації та моніторингу Проєкту. Активно вимагається забезпечення права на доступ до засобів правового захисту, у тому числі шляхом розгляду скарг. Вимоги ЄІБ у більшості випадків співвідносяться з вимогами законодавства України, однак у ряді аспектів вони все ж відрізняються. Взаємодія з зацікавленими сторонами має проводитися на основі сучасної, актуальної, зрозумілої та доступної інформації, представленої у належному форматі. Головні вимоги щодо роботи з зацікавленими сторонами включають наступне: - прийняття інклюзивного та системного підходу до конструктивної взаємодії із зацікавленими сторонами, а саме осіб та/або спільнот, на яких Проєкт прямо чи опосередковано впливає, або тими, хто може бути зацікавлений у Проєкті та/або мати можливість вплинути на його результат позитивно чи негативно; - забезпечення своєчасного доступу зацікавлених сторін до інформації про довкілля, кліматичні та/або соціальні ризики і впливи Проєкту у такий спосіб, який відповідає культурно та зрозумілий усім зацікавленим сторонам, у тому числі тим, хто потребує спеціальних заходів або допомоги; - сприяння та забезпечення значущої та вільної участі та внеску зацікавлених сторін у процеси прийняття рішень, пов'язані з проєктом та які можуть вплинути на них, прагнучі будувати взаємну довіру та покращувати результати Проєкту; - надання зацікавленим сторонам ефективних засобів для подання скарг/зауважень і пропозицій, доступу до засобів правового захисту, а також сприяння організаційній підзвітності та постійному навчанню та вдосконаленню. | Компанія та її підрядники будуть дотримуватися вимог цього стандарту. Розроблений відповідний ПВЗС Проєкту, включаючи механізм подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій, для забезпечення виконання умови стандарту. |
| Стандарт 3. «Ефективне використання ресурсів і запобігання забрудненню». Цей стандарт визнає внесок ефективності використання ресурсів для зменшення тиску на довкілля та зміну клімату, водночас збільшуючи конкурентоспроможність за рахунок економії коштів від підвищення ефективності, інновацій та кращого управління ресурсами впродовж усього життєвого циклу. Стандарт заохочує до ідентифікації, проєктування та використання відповідних технологій, процесів та послуги для досягнення цілей щодо якості довкілля, включаючи використання найкращих доступних методів або нових методів, залежно від обставин. Стандарт сприяє переходу до економіки замкненого циклу шляхом розробки та використання існуючих та/або нових бізнес-моделей, які прагнуть збільшити циркулярність (збереження цінності продуктів, матеріалів та інших ресурсів якомога довше), що може забезпечити значні результати заощадження матеріалів у всьому ланцюжку створення вартості та виробничих процесах. Стандарт визначає обов’язки Компанії щодо забезпечення комплексного підходу до ресурсоефективності, запобіганню забруднення та контроль викидів у повітря, скидів та ґрунт, шуму, радіації, запобіганню нещасним випадкам, а також управління відходами та безпечне використання небезпечних речовин і пестицидів, уникаючи перенесення забруднення з однієї частини довкілля до іншої, забезпечуючи узгодженість із принципом «Не завдай значної шкоди» і таким чином сприяння досягненню цілі ЄС «нульового забруднення» | Компанія та її підрядники будуть дотримуватися вимог цього стандарту. Дотримання вимог стандарту буде деталізовано у ПЕСУ та у окремих Планах, де це потрібно (наприклад, План управління відходами). |
| Стандарт 4. «Біорізноманіття та екосистеми». Цей стандарт визнає, що захист і збереження біорізноманіття та екосистем і підтримання екологічних функцій і процесів таких екосистем є основою екологічного та соціального сталого розвитку. Цей стандарт визнає, що зростаючий тиск на природні ресурси та екосистеми призводить до безпрецедентних втрат біорізноманіття, які посилюються несприятливими впливами на зміну клімату, і що деградація екосистем може мати непропорційний вплив на малі домогосподарства та вразливі та корінні групи населення, які залежать від екосистемних послуг та впливають на їх існування та добробут. | Стандарт не застосовується до Проєкту. оскільки запропонований Проєкт включає реконструкцію/модернізацію існуючих громадських будівель в урбанізованих територіях і не вимагає додаткового відводу землі, жодного впливу не буде на цінне біорізноманіття та екосистеми, включно з міськими середовищами існування або на об’єкти природоохоронної цінності (наприклад, території, що охороняються законом або міжнародно визнані території для збереження біорізноманіття. |
| Стандарт 5. «Зміна клімату». Цей Стандарт визнає важливість і невідкладність боротьби зі зміною клімату, яка є головною глобальною загрозою та є спільною проблемою людства, оскільки підвищення температури дедалі більше призводить до серйозних і незворотних негативних наслідків для людей, економічної діяльності, екосистем і регенераційної здатності планети. Стандарт також визнає роль фінансів у підтримці низьковуглецевого і стійкого до зміни клімату розвитку, тобто: - вирішення проблеми зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів (ПГ); та - формування стійкості та адаптаційної здатності людей, природи та активів, щоб справлятися з поточними та майбутні наслідками зміни клімату. | ПЕСУ підтверджує, що заходи енергоефективності, запропоновані в Проєкті, сприятимуть енергозбереженню та зменшенню викидів ПГ. |
| Стандарт 6. «Вимушене переселення». Стандарт визначає вимушеним переселенням переміщення, яке відбувається як прямий результат пов’язаного з Проєктом придбання землі або обмеження землекористування. Це включає: фізичне переміщення (тобто втрата місця проживання); та/або економічне переміщення (тобто втрата активів або доступу до активів, що призводить до втрати джерел доходу або засобів до існування). Переселення є вимушеним, якщо постраждалі особи чи громади не мають права відмовитися від нього. Таким чином, насамперед, слід докладати зусиль, щоб уникнути вимушеного переселення. Якщо неможливо уникнути вимушеного переселення, його слід звести до мінімуму та вжити відповідних заходів для пом’якшення негативного впливу з метою покращення або, принаймні, відновлення соціально-економічних і культурних умов. Управління вимушеним переселенням має ґрунтуватися на консультаціях із постраждалими особами та розкритті інформації. | Стандарт не застосовується до Проєкту через відсутність будь-яких обмежень щодо виділення землі та/або обмежень щодо землекористування. Хоча Проєктом передбачено часткове переміщення дітей шкільного віку до інших закладів освіти для проведення безпечних для працівників, персоналу та дітей будівельних робіт, діяльність Проєкту не призведе до вимушеного переселення. Проєктом не передбачається придбання земельних ділянок або обмеження землекористування власників чи землекористувачів. |
| Стандарт 7. «Уразливі групи населення, корінні народи та гендер». Цей Стандарт разом із Політикою у контексті проєктів ЄІБ вважає вразливими особами та групами ті, які: (а) зазвичай піддаються одночасно кільком ризикам і негативним впливам; (б) більш чутливі до цих ризиків та наслідків, часто піддані існуючій дискримінації; (в) мають слабшу адаптаційну здатність долати ці ризики та відновлюватися від цих впливів через обмежений доступ або права на необхідні активи та/або ресурси. Як результат, вони можуть бути непропорційно постраждалими від пов'язаних з Проєктом ризиків і впливів. Цей Стандарт стосується випадків, коли певні особи чи групи є вразливими, систематично дискримінованими або виключеними на основі їх соціально-економічних характеристик. Такі характеристики включають, але не обмежуються статтю, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, расовим, етнічним, корінним або соціальним походженням, генетичними особливостями, віком, фізичними обмеженнями, релігією чи переконаннями, політичними чи будь-якими іншими поглядами, активністю, приналежністю до національної меншини, профспілки чи будь-якої іншої форми організації працівників, власністю, національністю, мовою, сімейним станом, станом здоров’я, статусом мігранта чи економічним статусом. З точки зору процесу залучення, постраждалим особам або групам, визначеним як уразливі, за допомогою індивідуальних і цілеспрямованих підходів повинні бути надані рівні можливості висловити свої думки та проблеми, які потім повинні бути враховані під час підготовки та реалізації Проєкту, а також передбачені заходи пом'якшення та/або компенсації. З цією метою Замовник має вжити особливих зусиль для подолання бар’єрів, які перешкоджають їм брати участь або отримати доступ до механізму розгляду скарг на рівні Проєкту, наприклад, мобільність, доступ до комунікаційних технологій, грамотність, мова тощо, а також забезпечити їх залучення та/або розробити заходи, які враховуються ці обмеження та пом’якшують їх наскільки це можливо. | Відповідно до Стандарту Проєкт докладе зусиль для запобігання будь-яким формам дискримінації, щоб уникнути дій, які спричиняють обмеження прав/інтересів жінок, меншин, людей похилого віку, дітей та інших уразливих груп населення, які визначені у відповідності до ПВЗС Проєкту. |
| Стандарт 8. «Умови праці». Робоча сила є основним активом будь-якої діяльності. Раціональне управління людськими ресурсами і трудові відносини є ключовими для сталої робочої практики, створення робочих місць та інклюзивності економічного зростання. Розвиток справедливих, безпечних і здорових умов праці, заснованих на повазі та правах працівників сприяє ефективності та продуктивності. Метою цього Стандарту є встановлення мінімальних вимог, які політика та процедури Проєкту мають включати, зокрема: - забезпечення справедливого ставлення, недискримінації та рівного ставлення та можливостей працівників, особливо вразливих груп працівників, які стикаються з особливими ризиками через особливості; - нетерпимість до використання примусової праці та дитячої праці; - дотримання принципів свободи асоціації та ведення колективних переговорів; - захист і сприяння безпеці та здоров’ю на роботі; - сприяння міцним стосункам між працівником і керівництвом; - забезпечення наявності доступних та ефективних засобів для виявлення та вирішення проблем на робочому місці, які доступні працівникам. | Компанія та її підрядники будуть дотримуватися вимог цього стандарту. Деталі щодо вимог та заходів наведено у ПЕСУ та буде враховано у додаткових Планах, де це потрібно |
| Стандарт 9. «Охорона здоров’я та безпека». Стандарт визнає, що проєктна діяльність, обладнання та інфраструктура можуть наражати працівників і громадськість на небезпеки, ризики і впливи. Стандарт вимагає від Компанії докладати розумних зусиль, щоб ідентифікувати ці небезпеки, ризики та впливи, а також розробляти та використовувати відповідні заходи для уникнення або пом’якшення негативних наслідків для здоров’я та безпеки працівників Проєкту, постачальників а також громад. Стандарт визнає: - право працівників на чесні та справедливі умови праці; - право працівників і постраждалих людей і спільнот на життя і цілісність. Стандарт також розпізнає обов'язки як працівників, так і роботодавців у створенні безпечного робочого середовища. | Компанія та її підрядники будуть дотримуватися вимог цього стандарту. Вимоги та заходи наведено у Розділах цього ПЕСУ та буду деталізовані у окремому Плані щодо організації техніки безпеки та охорони праці під час реалізації проєкту. |
| Стандарт 10. «Культурна спадщина». Стандарт визначає, що захист і збереження культурної спадщини, що є джерелом цінної історичної та наукової інформації, надбанням для економічного та соціального розвитку та складає невід’ємну частину культурних прав та ідентичності людей, є фундаментальним для екологічної та соціальної сталості. Культурна спадщина включає всі різноманітні аспекти минулого та сьогодення громади, які визначені як відображення та вираження її цінностей, вірувань, знань і традицій, що постійно розвиваються, і які громада вважає цінними та бажає підтримувати та передавати майбутнім поколінням. | Стандарт не застосовується до Проєкту |
| Стандарт 11. «Посередницьке фінансування». Цей стандарт визначає, як екологічні, кліматичні та соціальні впливи та ризики від підпроєктів визначаються, оцінюються на предмет їхньої значущості та контролюються щодо відповідності вимогам відповідно до розміру підпроєкту, характеру, соціально-економічного контексту, місцезнаходження та чутливість сектору до впливів та ризиків. | Стандарт не застосовується до Проєкту |

Інші міжнародні вимоги

Діяльність Проєкту відповідатиме нормам і стандартам, рекомендованим спеціалізованими міжнародними організаціями, що діють під егідою ООН. До них, зокрема, належать:

- Всесвітня організація охорони здоров'я (далі – ВООЗ);

- Міжнародна організація праці (далі – МОП).

ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Від планування до введення в експлуатацію об’єкту Проєкту Компанія вважає своїх співробітників, підрядників і відвідувачів найважливішим елементом у вирішенні екологічних і соціальних питань. Директор, керівники відділів, працівники та підрядники – всі повинні розуміти свої ролі та обов'язки, ефективно впроваджувати ПЕСУ, прагнути досягнути стандартів сталого розвитку, забезпечуючи «нульову летальність».

ПЕСУ чітко визначає стандарти екологічних показників Проєкту, а також вимоги до оцінки, моніторингу та звітності за екологічними та соціальними показників. Цей план буде оновлюватися, адже його метою є забезпечення відповідності Проєкту екологічним та соціальним вимогам та стандартам при його розвитку та реалізації. Основними напрямами та цілями Компанії щодо захисту довкілля та соціального середовища є:

- Забезпечення здорового та безпечного робочого середовища, а саме:

- дотримуватися вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки, трудового законодавства, охорони здоров’я та захисту довкілля на робочих місцях;

- ставити в пріоритет запобігання нещасним випадкам, аваріям та інцидентам як основу власних систем управління, а також забезпечити безпечне і захищене робоче середовище;

- забезпечити проведення навчання з питань охорони праці та захисту довкілля всім працівникам та повідомити про відповідальність кожного за реалізацію цієї політики на робочих місцях;

- надавати необхідну медичну допомогу та дбати про здоров’я та працездатність працівників;

- інтегрувати екологічні та соціальні показники в робочі процеси;

- сприяти екологічно чистому проєктуванню та закупівлі продукції;

- покращувати ставлення до довкілля, здоров'я, безпеки та суспільства як ключових цінностей;

- мінімізувати нещасні випадки, інциденти та професійні захворювання;

- для досягнення мінімізації нещасних випадків, інцидентів та професійних захворювань керівництво Проєкту повністю підтримує право кожного працівника використовувати можливість зупинки робіт, у разі коли небезпечна дія або умова може призвести до нещасного випадку, аварії або ситуації, що впливає на якість робіт або послуг. Для усунення небезпечної дії або умови процес «Зупинки робіт» складається з зупинки робіт, повідомлення, виправлення ситуації та відновлення робіт;

- збільшити поінформованість суспільства та дотримуватися прозорості через роботу з населенням та зацікавленими сторонами;

- вжиття всіх необхідних заходів для безпеки всіх зацікавлених сторін у зв’язку із збройною агресією РФ;

- вжиття всіх необхідних заходів для запобігання поширенню COVID-19 – буде визначено правила поведінки на майданчику Проєкту, спрямовані на недопущення поширення вірусу між працівниками, а також між працівниками та місцевим населенням.

- Громадська безпека. За умов, коли діяльність здійснюється поблизу або в населених пунктів, ймовірність впливу на населення зростає. Ці потенційні ризики та впливи потребують ефективного управління:

- Компанія прагне надавати чітку та своєчасну інформацію про потенційні наслідки своєї діяльності для належної оцінки та усунення будь-яких потенційних несприятливих впливів на суспільство та довкілля;

- Компанія прагне забезпечувати ефективне управління ризиками завдяки проведенню тренінгів для підвищення обізнаності громадян в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ, з питань безпеки та протидії COVID-19, а також підтриманню регулярного зв'язку з мешканцями для зрозуміння їхніх потреб та проблем.

3) Залучення громадськості. Компанія активно впроваджує програму із залучення громадськості. З цією метою для Проєкту розроблено План взаємодії із зацікавленими сторонами, яким визначено технічно та культурно-відповідний підхід до проведення консультацій та розкриття інформації.

Метою ПВЗС є забезпечення надання вичерпної та своєчасної інформації особам, які можуть відчути вплив Проєкту, іншим зацікавленим сторонам, а також отримання ними достатньо можливостей для висловлення своїх думок щодо Проєкту, створення умов, за яких вони мають вплив на рішення щодо Проєкту.

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТА РИЗИКІВ

Оцінка впливів Проєкту

Характер впливу Проєкту може бути сприятливим (позитивним) або несприятливим (негативним), і є питанням професійної оцінки та судження, що застосовується в кожному конкретному випадку. Аналіз екологічних і соціальних впливів та наслідків враховує будь-які потенційні зміни в біофізичному та соціально-економічному середовищі, які можуть виникнути в результаті Проєкту. Рівень зміни визначається, як функція величини потенційного впливу/значущості та чутливості/цінності ресурсу/рецептора, що зазнає впливу. Використовується шкала з чотирьох категорій величини впливу:

- відсутній: жодних помітних змін у довкілля;

- незначний: помітна, але несуттєва зміна довкілля;

- помірний: істотна, але не фундаментальна зміна довкілля;

- значний: фундаментальна зміна довкілля.

Для Проєкту, значним екологічним і соціальним впливом вважається будь-який вплив помірної або великої значущості. Оцінка впливів Проєкту представлена в Табл. 5.1.

Компанія повинна забезпечити дотримання місцевих вимог для оцінки ризиків та визначення контрольних заходів.

Табл. 5.1 – Оцінка впливів від Проєкту

| Параметр | Стадія Проєкту | Потенційний вплив/можливість | Чутливість рецепторів | Величина впливу | Значення впливу без застосування пом’якшувальних заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Якість повітря | Будівництво | - У процесі виконання будівельних робіт будуть відбуватися викиди пилу. Пил буде утворюватися в результаті ведення будівельних робіт, а також буде здійматися вітром з порушених ділянок землі. - Викиди вихлопних газів від транспортних засобів та будівельної техніки. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - місцеве населення та підприємства; - забруднення компонентів довкілля (атмосферне повітря). | Низький: - локалізований просторовий масштаб; - коротка тривалість; - контрольована інтенсивність; - зворотність. | Незначний, несприятливий (можна виявити, але несуттєві тимчасові зміни). Неналежна експлуатація машин і механізмів на території майданчику та утворення пилу можуть призводити до забруднення повітря робочої зони майданчику. Можливий негативний вплив на стан здоров’я працівників, дітей і персоналу, у випадку їх перебування на території закладу під час проведення будівельних робіт. У випадку несприятливих погодних умов зростає ризик розсіювання пилу та інших забруднюючих речовин на прилеглі території та їх впливу на мешканців прилеглих зон. Як наслідок, можливе збільшення кількості звернень та скарг. |
| Зміна клімату | Експлуатація | - Економія енергоресурсів та скорочення викидів парникових газів. | Дуже висока: - міжнародне значення. | Дуже високий: - глобальний масштаб; - довгострокова тривалість; - помірна інтенсивність; - значні корисні зміни. | Значний, сприятливий (довгострокові, фундаментальні зміни). Після проведення термомодернізації закладу буде: - забезпечене ефективне використання енергоресурсів, знизяться витрати міської ради на енергоносії; зменшаться витрати закладу на утримання будівлі; - збільшення терміну експлуатації будівлі; - зменшення негативного впливу експлуатації будівлі на довкілля та клімат; - покращиться якість мікроклімату приміщень та стан здоров’я дітей та персоналу. Проєкт призведе до скорочення викидів парникових газів і створить більш комфортне та здорове середовище для користувачів та відвідувачів закладу. |
| Шум | Будівництво | - Шум від транспортних засобів, будівельної техніки та будівельних робіт на майданчику Проєкту. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - місцеве населення, персонал прилеглих організацій та підприємств. | Низький: - локалізований просторовий масштаб; - дуже коротка тривалість; - контрольована інтенсивність; - зворотність. | Незначний, несприятливий (можна виявити, але несуттєві тимчасові зміни). Під час транспортування на майданчик будівельних матеріалів та використання машин і механізмів для виконання будівельних робіт (використання електроінструментів, під час демонтажних робіт, розвантажувальних робіт тощо) збільшується рівень шуму навколо будівельного майданчику, що може негативно впливати на працівників, дітей, персонал, відвідувачів навчально-виховного закладу та турбувати відвідувачів сусідньої церкви, а також жителів прилеглих будинків. |
| Підземні води та ґрунти | Будівництво | - Забруднення ґрунту від складування будівельних матеріалів. Можливий розлив олив, палива або інших нафтопродуктів, бетону. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - забруднення компонентів довкілля (ґрунти, підземні води). | Низький: - локалізований просторовий масштаб; - дуже коротка тривалість; - значна, але контрольована інтенсивність; - зворотність. | Незначний, несприятливий (можна виявити, але несуттєві тимчасові зміни). Територія навчально-виховного закладу має озеленення по всьому периметру закладу. Зона заїзду, територія біля трансформаторної підстанції та тротуарні доріжки мають тверде покриття (заасфальтоване та укладене бруківкою). Під час експлуатації машин і механізмів можуть виникати аварійні ситуації з витікання паливно-мастильних речовин та їх потрапляння на ґрунт з подальшим його забрудненням та ризиком потрапляння у ґрунтові води разом з інфільтрацією атмосферних опадів. Неналежне зберігання та поводження з небезпечними матеріалами та відходами може призвести до забруднення ґрунту. |
| Відходи | Будівництво | Утворення відходів I-IV класів небезпеки: - ртутьвмісні; - азбестовмісні; - відходи від використання покриттів, фарб, емалі, лаки, речовини для склеювання; - матеріали, забруднені нафтопродуктами тощо; - Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд; - відходи від упаковки; - папір та картон; - металобрухт; - відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); - відходи ізольованих проводів і кабелів; - бій виробів бетонних; - побутові відходи. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - забруднення компонентів довкілля (атмосферне повітря, ґрунти). | Середній: - локалізований просторовий масштаб; - середня тривалість; - контрольована інтенсивність; - зворотність. | Помірний, несприятливий (істотні, але нефундаментальні короткострокові зміни). Під час демонтажних робіт покрівлі, фасаду, зовнішнього та внутрішнього освітлення будуть утворюватися відходи, в тому числі небезпечні, знаходження яких на майданчику може негативно впливати на стан та здоров’я працівників, дітей та працівників закладу. Ефективне планування, заходи з попередження та контролю. |
| Охорона праці | Будівництво | - Порушення національних та міжнародних вимог і стандартів з охорони здоров’я та безпеки праці Компанією та підрядними організаціями. | Висока: - Працівники Компанії та підрядних організацій. | Середній: - середня тривалість; - ймовірність від низької до середньої; - контрольована інтенсивність; - зворотність. | Помірний, несприятливий (істотні, але нефундаментальні короткострокові зміни). Роботи з термомодернізації будівлі передбачають проведення робіт підвищеної небезпеки, зокрема, роботи на висоті, зварювальні роботи, навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою кранів і лебідок тощо, що створює ризик травмування працівників компанії, персоналу та відвідувачів закладу, дітей. Ефективне планування заходів з попередження та контролю. Розробка Плану з організації техніки безпеки та охорони праці Проєкту. |
| Надзвичайні ситуації | Будівництво | - Можливість виникнення надзвичайної ситуації під час будівництва, що може вплинути на дітей, персонал навчально-виховного закладу, місцеве населення та/або довкілля на майданчику Проєкту. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - місцеве населення та персонал прилеглих організацій та підприємств; - працівники Компанії та підрядних організацій; - забруднення компонентів довкілля (атмосферне повітря, ґрунти тощо). | Середній: - невідомий просторовий масштаб; - дуже коротка тривалість (хвилини/години), але від тривалого до дуже тривалого ефекту; - низька ймовірність; - невідома інтенсивність; - невідома зворотність. | Помірний, несприятливий (можливі та істотні, але не фундаментальні короткострокові зміни). Під час реалізації Проєкту можливе настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних із впливом на життя та здоров’я людей, майно закладу та Компанії, а також довкілля. Серед надзвичайних ситуацій можуть бути травмування працівників та/або дітей чи персоналу закладу, проливи/витоки паливно-мастильних або інших небезпечних речовин і матеріалів, вибухи в результаті воєнних дій в країні. Ефективне планування, заходи з попередження та контролю. Розробка Плану реагування на надзвичайні ситуації. |
| Безпечний доступ до основних соціальних послуг | Будівництво | - Можливість нестачі місць у діючих дошкільних групах та обмежений доступ до освіти для дітей, в тому числі дітей з обмеженими можливостями. | Висока: - учні та вихованці; - працівники та персонал навчально-виховного закладу. | Високий: - середня тривалість; - контрольована інтенсивність; - повна зворотність. | Помірний, несприятливий (тимчасова зміна). Під час виконання будівельних робіт очікується обмеження доступу до тієї частини навчально-виховного закладу, де будуть проводитися роботи з термомодернізації. Компанія передбачає розділення навчально-виховного закладу на 2 частини, в одній з яких будуть виконуватися будівельні роботи, а інша частина будівлі буде продовжувати надавати освітні послуги за звичним графіком для всіх дошкільних груп. До початку проведення робіт школярів та вчителів заплановано тимчасово перемістити до ТЗОШ №25 (згідно розпорядження Управління освіти і науки від 15.09.2022 №1017/03). За результатами опитування керівництва – у закладі відсутні діти з обмеженими можливостями. |
| Соціальний ризик | Будівництво | - Можливе скорочення робочих годин, призупинення роботи викладачів у випадку переміщення шкільних груп до іншого закладу на період проведення будівельних робіт. | Висока: - учні та вихованці; працівники та персонал навчально-виховного закладу | Середній: - середня тривалість; - контрольована інтенсивність; - повна зворотність | Помірний, несприятливий (тимчасова зміна). У випадку нестачі кількості вільних приміщень в одній з частин будівель для розміщення всіх шкільних класів, частина класів може бути переміщена в інший заклад освіти (за умови рішення управління освіти, а також рішення про проведення навчання оффлайн через ризик пандемії та воєнний стан). За умови переміщення класів та викладачів у інший заклад освіти є ризик тимчасового скорочення робочих годин/місць для переміщених викладачів через об’єднання класів та розміщення більшої кількості дітей в існуючих приміщення нового закладу. За умови забезпечення вільними класами в новому закладі та уникнення об’єднання дітей та класів, або можливість роботи нового закладу у декілька змін, ризик тимчасової втрати роботи та доходів буде знівельований. Необхідна ефективна координація з боку відповідних органів управління освітою, Замовником та Компанією. Згідно розпорядження Управління освіти і науки від 15.09.2022 №1017/03) до початку проведення робіт школярів та вчителів заплановано тимчасово перемістити до ТЗОШ № 25. Усі вчителі будуть забезпечені робочими місцями зі збереження годин/доходів під час реалізації Проєкту. |
| Візуальна естетика | Експлуатація | - Покращення візуальної естетики за рахунок вдосконалення фасаду будівлі. | Середня: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - місцеве населення. | Середній: - довгострокова тривалість. | Помірний, сприятливий. З можливістю вдосконалення шляхом впровадження заходів для покращення візуального сприйняття з використанням дизайну тощо. Проєктом передбачена заміна фасаду будівлі та організація благоустрою території закладу, що позитивно вплине на зовнішній вигляд будівлі, створить її сучасний та естетично привабливий дизайн, покращить візуальне сприйняття закладу вихованцями, персоналом і мешканцями прилеглих територій та міста загалом. |
| Дорожній рух | Будівництво | - Збільшення транспортних потоків на вулицях загального користування та введення обмежень на рух транспорту та/або пішоходів. | Середня: - місцеве населення та персонал прилеглих організацій та підприємств. | Середній: - локалізований просторовий масштаб; - середня тривалість (місяці), але непостійний; - середня ймовірність; - контрольована інтенсивність – оборотний. | Незначний, несприятливий (можна виявити, але не суттєві тимчасові зміни). Для транспортування будівельних матеріалів на території Проєкту та виконання навантажувальна-розвантажувальних робіт будуть використовуватися бортові автомобілі та самоскиди вантажопідйомністю від 3 до 8 т, кран даховий, легкові автомобілі для приїзд будівельників на об’єкт. Є ризик виникнення аварійних ситуацій, травмування працівників і дітей та персоналу, пошкодження матеріалів тощо, у випадку неналежної організації дорожнього руху на території майданчику. |
| Воєнні дії | Будівництво | - Проведення робіт під час воєнного стану в країні. Можливість потрапляння ракет у заклад під час проведення будівельних робіт під час перебування дітей та персоналу в навчально-виховного закладу або на майданчику. | Висока: - учні та вихованці, діти з прилеглих житлових зон; - працівники та персонал навчально-виховного закладу; - місцеве населення; - робітники Компанії та - підрядних організацій. | Дуже високий: - руйнівний масштаб; - довгострокова тривалість; - значні зміни. | Значний, несприятливий (довгострокові фундаментальні зміни). Ведення воєнних дій в країні призводить до ризиків для життя та здоров’я населення. Тернопільська область та саме місто постійно перебувають під ризиком авіаційних та ракетних атак, про що сповіщають повітряні тривоги зі зверненням до громадян пройти в укриття. У випадку потрапляння снаряду, ракети або будь-якої воєнної ескалації можливі серйозні пошкодження будівель та обладнання, зупинка Проєкту, травмування всіх, хто перебуває на майданчику та в будівлі. |

Відповідно до українського законодавства/стандартів (зокрема, ДБН А 3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»), підрядники зобов'язані виконувати роботи згідно ПВР, що відповідає їхньому обсягу робіт.

Зокрема, ПВР містить інформацію щодо:

обсягу робіт;

методів, які будуть використовуватися;

необхідних матеріалів та обладнання;

графіку/програми виконання робіт та робочої сили;

переліку документів, що застосовуються (планів, креслень тощо);

переліку виявлених ризиків та потенційних наслідків;

переліку необхідних заходів зі зниження ризиків для забезпечення безпечної роботи.

Компанія повинна надати Замовнику свої ПВР щонайменше за тиждень до початку робіт. У ПВР Проєкту включені та детально описана методологія проведення наступних робіт:

- Демонтажні, включаючи роботи по демонтажу азбестовмісних матеріалів;

- Монтажні;

- Зварювальні;

- Роботи на висоті;

- Роботи з утеплення даху та інші теплоізоляційні роботи;

- Роботи з реконструкції системи опалення;

- Роботи з реконструкції вентиляційної системи;

- Роботи з реконструкції систем внутрішнього та зовнішнього освітлення.

- Для усіх видів робіт у ПВР проведена оцінка ризиків та наведені заходи зі зниження ризиків для забезпечення безпечного їх виконання. Затверджений ПВР повинен бути доступним для всього персоналу, який працює на об'єкті.

Соціальні умови та ризики Проєкту

В даний час Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 – раніше початкова школа № 4 (далі – ТЗДОЯС № 32) налічує 260 вихованців, серед них: 160 дітей дошкільного віку (85 хлопчиків та 75 дівчат) та 100 школярів (48 хлопчиків та 52 дівчат) та 27 осіб персоналу серед яких є вчителі, вихователі та інший персонал закладу.

Персонал початкової школи налічує 8 вчителів. ТЗДОЯС № 32 має 10 аудиторій для проведення навчально-виховного процесу.

Через військові дії на території України діти 12 переміщених сімей з інших регіонів навчаються та виховуються в ТЗДОЯС № 32, серед них 5 школярів та 7 дітей дошкільного віку. За результатами опитування, діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених сімей та діти-сироти не навчаються в ТЗДОЯС № 32.

18 листопада 2021 року була проведена зустріч з представниками батьківських комітетів, директоркою ТЗДОЯС № 32, представниками управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, а також іншими зацікавленими сторонами для інформування присутніх щодо переліку та обсягу робіт з термомодернізації шкіл, графіку та строків виконання робіт, вимог безпеки під час сумісного проведенню будівельних робіт, виховного та навчального процесів, а також інші соціальні та екологічні вимоги згідно стандартів ЄІБ, які необхідно дотримуватися під час реалізації Проєкту.

За результатами зустрічі між присутніми була узгодженість про необхідність проведення бесід з батьками щодо зменшення часу перебування дітей у будівлі під час проведення робіт, а також про необхідність проінформувати та отримати зворотній зв’язок від батьків, які не були присутні під час зустрічі.

За підсумками проведення зустрічі було отримано позитивні відгуки від батьків та персоналу щодо реалізації Проєкту. Початок будівельних робіт заплановано на 1 листопада 2022 року. Заплановано, що частина робіт буде виконуватися під час проведення навчально-виховного процесу в сусідніх приміщеннях, тому всі заходи з безпеки дітей та працівників під час одночасного перебування на території ТЗДОЯС № 32 мають бути враховані під час реалізації Проєкту. Для зменшення впливу будівельних робіт на навчальний процес був визначений та попередньо узгоджений заклад для тимчасового розміщення дітей шкільного віку.

Станом на 31.08.2022 р. кількість дітей, які потребують переміщення складає
100 учнів початкової школи, серед них 48 хлопчиків та 52 дівчинки.

За даними Тернопільської гімназії № 30 (м. Тернопіль, вул. Калинова, 46) готова розмістити всіх учнів та викладачів ТЗДОЯС № 32 без втрати робочих місць/годин та доходів вчителів. За результатом опитування керівництво закладу ТЗДОЯС № 32 підтверджує проведення попередньої технічної та організаційної оцінки можливостей закладу щодо розміщення дітей та викладачів та отримані дозволи на таке переміщення як від викладачів та батьків, так і від органів управління освіти. Найзручніший період для переселення дітей в інший навчальний заклад – кінець жовтня.

Альтернативним навчальним закладом, що може розмістити учнів та викладачів ТЗДОЯС № 32 запропоновано Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 25
(м. Тернопіль, вул. Хліборобна, 26). Керівництво закладу підтверджує можливість тимчасового розміщення дітей та викладачів без втрати робочих місць/годин та доходів вчителів, але за умови організації навчального процесу в 2 зміни.

Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради затверджено План переміщення персоналу то здобувачів освіти (Розпорядження № 1017/03 від 15.09.2022), згідно якого:

- до 01.11.2022 р. заплановано перемістити 100 здобувача освіти та 8 працівників до ТЗОШ № 25;

- звільнену частину будівлі ТЗДОЯС № 32 передати виконавцю робіт;

- 100 вихованців та працівників ТЗДОЯС № 32 розмістити в правому крилі будівлі.

Згідно вище наведеного, не очікується суттєвого соціального впливу, а саме втрати робочих годин та доходів вчителів від реалізації Проєкту не передбачаються. Враховуючи вищенаведене, Стандарт 6 щодо вимушеного переселення не застосовується.

План вимушеного переміщення дітей представлений, як додаток до ПЕСУ у вигляді короткого опису процесу, умов та місця переміщення для забезпечення безперервного навчального процесу.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ВПЛИВАМИ

Загальний підхід до управління

Поінформованість керівництва та працівників Компанії щодо вимог стандартів та законодавчих норм

Мета: Забезпечити, щоб команда управління Проєктом була цілком поінформованою про екологічні та соціальні стандарти ЄІБ, вимоги законодавства та дотримувалася їх. Керівництво Компанії несе відповідальність та гарантує, що заходи управління, описані в цьому ПЕСУ, виконуються на належному рівні. Таким чином, поінформованість Компанії щодо екологічних і соціальних стандартів, встановлених в цьому ПЕСУ має вирішальне значення для успішної роботи в рамках Проєкту.

Керівник Компанії несе повну відповідальність за реалізацію ПЕСУ. Керівник будівельних робіт та Спеціаліст з екологічних і соціальних питань Компанії відповідають за щоденне управління згідно з ПЕСУ.

ПЕСУ до початку будівництва

Кожна вимога, яка виникає в результаті процесу розробки проєктних рішень з боку компетентних органів (муніципалітет, міністерства тощо), а також громади, зацікавлених сторін та/або представників ЄІБ на етапі підготовки до будівництва, розглядаються та, у разі потреби, враховується у остаточній документації будівництва.

Компанія та її підрядні організації повинні:

- мати відповідні ліцензії, дозволи, зареєстровані декларації, кваліфікації, компетенції для безпечного виконання своєї роботи;

- мати та застосовувати процедури/інструкції з техніки безпеки та охорони праці, Плани виконання робіт/Технічні карти видів робіт та експлуатації установок і обладнання, яке використовуватиметься на території Проєкту;

- проводити перевірки придатності обладнання, інструментів і матеріалів для використання. Ці інспекції відбуватимуться згідно з плановим графіком інспекцій технічного обслуговування;

- мати відповідні заводські сертифікати відповідно до національних норм.

ПЕСУ під час будівництва

Виконання заходів з захисту довкілля та безпеки на етапі будівництва, які описані в цьому ПЕСУ та окремих планах (наприклад, встановлення зони будівництва, тимчасові споруди для робочої сили, вимоги щодо зберігання будівельних та інших матеріалів, аспекти дорожнього руху та транспорту, питання охорони довкілля та поводження з відходами, питання умов та охорони праці, а також громадської безпеки, готовності до надзвичайних ситуацій тощо) делегується Компанії.

Компанія несе відповідальність за:

- розробку та актуалізацію ПЕСУ;

- періодичну перевірку та контроль виконання ПЕСУ;

- доведення змісту та вимог ПЕСУ до своїх підрядників і постачальників (зокрема, для основних поставок), працівників, а також їх навчання для забезпечення розуміння ними відповідних обов'язків;

- забезпечення дотримання процедур, встановлених у ПЕСУ підрядниками та постачальниками (зокрема, для основних поставок) і працівниками;

- забезпечення мобілізації достатніх ресурсів для виконання конкретних планів (планів управління);

- впровадження ефективних заходів моніторингу та вимог до звітності, наведених у ПЕСУ, для забезпечення оцінки ефективності діяльності та оперативного виявлення та вирішення будь-яких проблем;

- повне інформування ГРП про будь-які питання здоров’я, охорони праці, екологічні питання;

- своєчасне повідомлення про всі інциденти, включаючи, але не обмежуючись, травмами, пошкодженням обладнання, крадіжками, екологічними інцидентами та громадськими скаргами;

- реєстрацію всіх інцидентів Проєкту у відповідній базі даних та відповідно до вимог чинного законодавства у випадку настання нещасного випадку;

- розробку корегувальних заходів для мінімізації наслідків впливу нещасних випадків та попередження настання інцидентів.

Компанія повинна дотримуватися екологічних, соціальних зобов’язань, зобов’язань щодо охорони здоров’я та безпеки в межах території Проєкту.

Термін «територія Проєкту», який використовується в цьому ПЕСУ, охоплює окрему проєктну ділянку (для кожної громадської будівлі, яка підлягає будівельній діяльності), і стосується:

- земельні ділянки, на яких розташовані постійні споруди (наприклад, пошкоджені будівлі та прилеглі ділянки, під’їзні дороги та будь-які інші постійні споруди), або

- «тимчасові будівельні робочі зони», необхідні для будівництва, включаючи робочі зони, будівельні комплекси, зони зберігання/накопичування матеріалів, обладнання чи відходів або будь-яке інше місце, необхідне для Проєкту.

У поєднанні з іншими своїми зобов’язаннями Компанія плануватиме, виконуватиме та документуватиме хід будівельних робіт відповідно до наступних завдань, а саме:

- захист довкілля в межах проєктної території та її околиць, тобто включаючи, але не обмежуючись, під’їзні дороги, робочу зону, споруди для будівельників, комплекси, зони зберігання матеріалів, обладнання, відходів);

- виконувати вимоги з охорони праці та безпеки персоналом Компанії та будь-якою іншою особою, присутньою на проєктній території;

- дотримуватися умов охорони здоров'я та безпеки громади, а також роботи та захисту людей, які проживають поблизу території Проєкту та можуть зазнавати впливу через проведення робіт;

- компанія повинна переконатися, що всі підрядники та постачальники (зокрема ті, що стосуються основних предметів постачання) ознайомлені з вимогами та інструкціями щодо охорони праці, здоров’я та безпеки, що діють на території Проєкту;

- проводити перевірки та інспекції щодо ефективної імплементації ПЕСУ, придатності обладнання, інструментів і матеріалів для використання згідно з плановим графіком інспекцій. Результати інспекцій мають бути задокументовані.

Вимоги до підрядних організацій

На вимогу Компанії – підрядні організації повинні надати таку інформацію та супровідну документацію до початку виконання робіт:

- ліцензії або сертифікати на виконання будівельних робіт;

- копії Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або зареєстровану декларацію про відповідність матеріалу та технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- наказ про призначення відповідального за охорону праці, пожежну безпеку на території Проєкт;

- список працівників, які братимуть участь у Проєкті;

- ксерокопії кваліфікаційних сертифікатів відповідної спеціальності для всіх працівників на будівельному майданчику;

- ксерокопії сертифікатів та протоколів перевірки знань з питань охорони праці, електротехнічної безпеки, пожежної безпеки для всіх працівників на будівельному майданчику;

- копії документів, що підтверджують медичний огляд та психофізіологічне обстеження працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та потребують професійного добору;

- перелік машин, механізмів і обладнання для виконання Проєкту;

- документи, що підтверджують придатність до експлуатації машин, механізмів і обладнання;

- перелік засобів індивідуального захисту, що використовується на будівельному майданчику;

- плани виконання робіт з оцінкою ризиків;

- процедури/інструктажі з техніки безпеки та охорона праці;

- план готовності та реагування на надзвичайні ситуації;

- програма навчання з екологічних і соціальних питань та з техніки безпеки та охорона праці.

Кодекс поведінки працівників

Компанія має розробити Кодекс поведінки працівників для Проєкту, який регулюватиме наступне: правила безпеки, нульова толерантність до вживання алкоголю та наркотичних речовин та препаратів, гендерні питання та повага до переконань і звичаїв населення та відносин у громаді. Кодекс поведінки повинен включати перелік дій, які вважаються серйозним порушенням, і які можуть призвести до звільнення працівників із території Проєкту Компанією або ГРП, а саме:

- вживання алкогольних напоїв в робочий час, що створює ризики для безпеки місцевого населення, персоналу, працівників та дітей закладу;

- жорстока поведінка, насилля, зокрема сексуальні домагання;

- вживання наркотиків;

- вхід на прилеглу до Проєкту територію без дозволу власників.

Підрядник реєструє інцидент для кожного випадку серйозного порушення та негайно повідомляє ГРП.

Інструктажі та навчання персоналу

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Порядок їх проведення урегульовано в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі – Типове положення).

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем (наприклад, Спеціалістом з екологічних і соціальних питань) відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

- на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

- для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (керівник будівельних робіт, начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів не обов'язково. Підрядники Компанії (в разі їх залучення) зобов'язані повідомляти Компанію про прибуття на місце своїх співробітників і координувати проведення інструктажів для свого персоналу.

Звітування про інциденти та їх розслідування

Інциденти можуть бути загально визначені як «незапланована або небажана подія» і поділяються на нижчевказані типи.

Будь-яка особа, що була задіяна або є свідком інциденту, включаючи небезпечну поведінку чи дію, повинна негайно повідомити про це Керівника будівельних робіт, відповідального за охорону праці, техніку безпеки та охорону довкілля та свого безпосереднього керівника.

| Тип | Визначення |
| --- | --- |
| Інцидент | Це збірний термін, що включає нещасний випадок, хворобу, травму, пов’язану з роботою, інцидент, пов’язаний з безпекою, екологічний інцидент, інцидент із громадськими відносинами та близьку аварію. |
| Небезпечна незапланована подія | Незапланована подія, яка не призвела до травмування персоналу, пошкодження майна чи нанесення шкоди навколишньому середовищу, але могла призвести до цього. |
| Надзвичайна ситуація | Раптова ненавмисна подія або ланцюжок подій, які призводять до травми та/або пошкодження майна, навколишнього середовища та третьої сторони. |
| HSE спостереження (небезпечна поведінка, небезпечна дія) | Звіт чи повідомлення від працівників про будь-яку небезпечну поведінку чи/та небезпечну дію на майданчику. |
| Випадок пошкодження | Подія, яка призвела до матеріальних збитків. |
| Інцидент з безпеки | Інцидент, скоєний з наміром завдати шкоди (викрадення майна тощо). |

Підрядники повинні забезпечити звітування усіх типів інцидентів і здійснення коригувальних дій відповідно до процесів, викладених в Управлінських Планах, робочих інструкціях з охорони здоров'я, техніки безпеки та ПЕСУ.

Звітування про інцидент має бути надано впродовж 1-ї години в будь-який спосіб
(за телефоном, поштою, особисто), з подальшим письмовим звітом за формою в
Додаток A, що містить детальну інформацію щодо інциденту (час, місце, обставини, учасник(-и) інциденту, травмування тощо).

Керівник будівельних робіт має провести розслідування та підготувати звіт за його результатами впродовж наступних 3 днів та надати його Замовнику.

Компанія має також діяти відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 337 від 17 квітня 2019 р.

Загальні правила техніки безпеки на будівельному майданчику

Детальна інформація щодо правил техніки безпеки на будівельному майданчику наведено в Плані організації техніки безпеки та охорона праці. Слід дотримуватися наступних правил техніки безпеки на будівельному майданчику:

1. Перед входом на будівельний майданчик працівники Компанії та всі підрядні організації, а також відвідувачі повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Відвідувачі повинні постійно супроводжуватися персоналом об’єкта по визначених маршрутах, вони не повинні залишатися наодинці в будь-який час, а також не повинні пересуватися в межах об’єкта без супроводу.

2. Наступні засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) є обов’язковими, і працівники повинні завжди носити їх на об’єкті: каска, взуття, спец одяг, сигнальний жилет, захисні окуляри. Інші засоби індивідуального захисту мають бути використані відповідно до типів робіт та оцінки ризику – рукавиці, засоби захисту органів слуху, дихання, захисту від падіння тощо. ЗІЗ повинні видаватися роботодавцем, а вимоги до ЗІЗ повинні бути роз’яснені працівникам в рамках навчання та інструктажів.

3. Деякі роботи/місця на об’єкті вимагають використання додаткових ЗІЗ (наприклад, засоби захисту органів слуху, органів дихання, захисту від падіння тощо). Ці зони повинні бути позначені відповідними знаками безпеки. Перебування в таких зонах заборонено для відвідувачів та працівників, які не проходили спеціального навчання та не мають відповідної підготовки.

4. На всьому об’єкті присутні таблички безпеки, що попереджають про відповідні небезпеки. Всі особи, що знаходяться на об’єкті, завжди повинні дотримуватися цих попереджень.

5. Ділянки для зберігання матеріалів на майданчику будуть огороджені сигнальною стрічкою або огорожею.

6. Периметр будівельного майданчику огороджений парканом. Переходи на іншу сторону будівлі – категорично заборонено без отримання попередньої згоди з керівництвом закладу.

7. На об’єкті може знаходитися важка техніка і обладнання, що переміщається в межах об’єкта. Забороняється виходити за межі пішохідних маршрутів; слід дотримуватися обережності при перетині шляхів пересування транспортних засобів.

8. Особливу увагу слід звертати на місця, де працює самохідна техніка. Оператор може не бачити або не чути осіб, що знаходяться поруч. Самохідна техніка має бути ізольована огорожею/стрічкою.

9. Слід дотримуватися всіх інструкцій, наданих під час вступного інструктажу з техніки безпеки, або наданих працівниками, що відповідають за супровід інших осіб на об’єкті.

10. Працівники повинні знати місце розташування аптечки та вміти надавати першу домедичну допомогу на майданчику.

11. Працівники мають знати розміщення вогнегасників на майданчику та в приміщеннях проведення будівельних робіт та вміти ними користуватися у випадку займання.

12. Не рекомендується розмовляти по мобільному телефону під час перебування на об’єкті: потрібно постійно зосереджувати повну увагу на навколишніх факторах ризику / умовах на об’єкті.

13. Паління на об’єкті заборонено і допускається тільки на спеціально відведених місцях, позначених табличкою та повідомлених під час інструктажу.

14. Заборонено входити на об’єкт у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

15. Територія майданчику має утримуватися в чистому та належного вигляді, заборонено захаращення евакуаційних шляхів в середині приміщень та на майданчику.

16. Виконувати всі необхідні дії при спрацьовуванні тривоги або сигналізації на об’єкті та прямувати до укриттів або визначеного місця збору працівників відповідно до Плану готовності та реагування на надзвичайні ситуації.

17. Якщо особа, що знаходиться на об’єкті, виявляє потенційну небезпеку або небезпечну поведінку працівників, підрядників, відвідувачів тощо, така особа повинна повідомити про свої спостереження Керівнику будівельних робіт або Спеціалісту з екологічних і соціальних питань Компанії.

Вимоги до охорони майданчику

Мінімальні вимоги з охорони будівельного майданчику повинні бути реалізовані на Проєкті, а саме:

- забезпечити наявність цілодобової охорони на будівельному майданчику та організувати пропускний режим на території;

- забезпечити наявність цілісної огорожі по периметру будівельного майданчику;

- забезпечити наявність додаткового освітлення (автономного) в нічний час;

- підтримувати безпечне середовище для зменшення ризику травмування, пошкодження та втрати майна;

- звітувати Керівнику будівельних робіт впродовж 1 години у випадку інциденту, крадіжки тощо.

Перевірка показників охорони праці, техніки безпеки та захисту довкілля

Мета: Забезпечити регулярну перевірку майданчика у відповідності до даного ПЕСУ для контролю дотримання показників ефективності. Перевірка показників має дуже важливе значення для того, щоб переконатись, що для кожної цілі, що міститься в ПЕСУ, на об’єкті організовано відповідні заходи. Перевірки слід проводити приблизно щомісяця від початку будівельних робіт.

Питання техніки безпеки та охорони праці розглядаються більш докладно у окремому Плані Проєкту ПОТПОБ та відповідних процедурах, інструкціях на робочих місцях, планах виконання робіт Компанії. В умовах воєнного стану реалізація Проєкту буде здійснюватися відповідно до вимог та рекомендацій встановлених на національному рівні, в тому числі щодо безпеки персоналу та населення, а також згідно з Планом реагування на надзвичайні ситуації.

Зважаючи на пандемію COVID-19, до початку будівництва Компанія передбачить заходи із запобігання поширенню COVID-19, встановить правила поведінки на майданчику Проєкту, спрямовані на недопущення поширення вірусу між працівниками, а також між працівниками та місцевим населенням.

Ведення робіт під час воєнного стану

15 березня 2022 року, ВРУ прийняла Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроєкт № 7160). У Законі зазначено, що на період дії воєнного стану:

- вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України;

- не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законом.

Укладення трудового договору. На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При його в період дії воєнного стану умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність, мобілізовані до ЗСУ або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Переведення та зміни істотних умов праці. На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

На період дії воєнного стану норми ст. 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Розірвання трудового договору. З ініціативи працівника. У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури).

З ініціативи роботодавця. Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку. На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень. Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. На період дії воєнного стану не застосовуються норми статей 53, 65, 67, 71-73 КЗпП (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих, святкових і вихідних днів).

Робота в нічний час. На час воєнного стану не залучаються без крайньої необхідності до роботи в нічний час: особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Оплата праці. Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Механізм подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій

Мета: Забезпечити, щоб будь-які скарги, зауваження та пропозиції від працівників Компанії, підрядних організацій, роботи яких можуть впливати на довкілля, а також інциденти, що виникатимуть на майданчику, повідомлялися, розглядалися, і щоб відносно них вживалися відповідні заходи в рамках механізмів подання та розгляду скарг, зауважень і пропозицій та звітування для вирішення інцидентів.

Механізм подання та розгляду скарг, зауважень і пропозицій від громади детально описаний у ПВЗС. Механізм подання та розгляду скарг, зауважень і пропозицій від працівників підрядника буде описаний у ПОТБОП.

Кожну отриману скаргу буде зареєстровано на майданчику або в офісі Компанії. Всі скарги, в тому числі анонімні, та інциденти буде зареєстровано, розглянуто та вжито всіх необхідних коригувальних та/або превентивних заходів для уникнення повторення.

Заходи зі зменшення/пом’якшення екологічних і соціальних впливів під час будівництва Проєкту

В Табл. 6.1 наведено план заходів зі зменшення/пом’якшення екологічних і соціальних впливів під час проведення будівельних робіт.

Спільні роботи та навчально-виховний процес на території Проєкту

Згідно Розпорядження Управлінням освіти і науки Тернопільської Міської ради
№ 1017/03 від 15.09.2022 затверджено План переміщення персоналу та здобувачів освіти, згідно якого:

- до 01.11.2022 заплановано перемістити 100 здобувача освіти та 8 працівників до ТЗОШ № 25;

- звільнену частину будівлі ТЗДОЯС № 32 передати виконавцю робіт;

- 100 вихованців та працівників ТЗДОЯС № 32 розмістити в правому крилі будівлі.

Проєктом Термомодернізації закладу передбачено розділення самої будівлі на дві частини. Одна частина будівлі буде передана Компанії для виконання будівельних робіт. Територія біля частини будівлі, де будуть виконуватися будівельні роботи має бути повністю відгороджена суцільним металевим парканом (2,1 м).

Друга частина будівлі буде продовжувати функціонувати в штатному режимі. ПВР та графіки виконання робіт будуть враховувати перерви дітей на сон, прогулянки на вулиці тощо. Передбачається, що заклад приймає дітей тільки дошкільного віку, в той час як діти шкільного віку навчаються в новому закладі та забезпечують будівельникам доступ до приміщень для проведення робіт.

В Додаток E наведено попередній План вимушеного переміщення на період проведення будівельних робіт.

Табл. 6.1. – План заходів зі зменшення екологічного та соціального впливів Проєкту згідно стандартів ЄІБ

| № | Тема | Заходи управління та пом’якшення впливі | Ціль/стандарт/настанова | Відповідальна сторона | Періодичність дії/дата завершення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕСС 1. Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Система екологічного та соціального управління (СЕСУ) | СЕСМ має дозволяти виявляти, уникати, мінімізувати, пом’якшувати та компенсувати або виправляти будь-які екологічні та соціальні впливи Проєкту. СЕСУ Проєкту містить таку документацію: ПЕСУ, ПВЗС, ПУВ, ПОТБОП. | Стандарт 1 і 8 ЄІБ | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Система встановлена до початку будівництва. Реалізація на етапі будівництва та експлуатації. |
| 1.2 | Відповідність вимогам | Забезпечення належного виконання вимог, викладених у ПЕСУ. | Стандарт 1 і 8 ЄІБ | ГРП (керівник ГРП) | Перед початком будівництва. Під час будівництва |
| 1.3 | Навчання з професійної безпеки, охорони здоров'я, екологічних питань | Співробітники, які безпосередньо відповідають за діяльність, що має відношення до соціальної та екологічної ефективності Проєкту, мають відповідну кваліфікацію та підготовку. | Стандарт 1 і 8 ЄІБ Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Перед початком будівництва. Під час будівництва |
| 1.4 | Дозволи | Усі види діяльності відповідають законодавству України. Дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки та дозволи на експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки. | Стандарт 1 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Перед початком дій, які потребують дозволу |
| 1.5 | Моніторинг | Розробка та запровадження Програму моніторингу. | Стандарт 1 ЄІБ | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії), ЄІБ | Перед початком будівництва. Під час будівництва згідно Програми |
| 1.6 | Річна звітність | Відповідність вимогам ЄІБ та Планам управління. | Стандарт 1 ЄІБ | ГРП (керівник ГРП) | Раз на рік |
| ЕСС 2. Залучення зацікавлених сторін |  |  |  |  |  |
| 2.1 | План взаємодії із зацікавленими сторонами | Розробка та запровадження ПВЗС. Управління процесом інформування та залучення зацікавлених сторін та громадськості. | Стандарт 2 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП) | На стадії розробки Проєкту. Під час всього життєвого циклу Проєкту |
| 2.2 | Громадські обговорення | Проведення обговорень, в тому числі з найбільш чутливими групами, щоб запобігти конфліктам та забезпечити поінформованість та зворотній зв’язок з боку громади. | Стандарт 2 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП) | На стадії розробки Проєкту. Під час всього життєвого циклу Проєкту |
| 2.3 | Громадське слухання | Проведення громадського слухання для презентації Проєкту, графіку і планів виконання робіт, механізму подання та розгляду скарг та врахування думок, побажань, пропозицій, зауважень від громадськості в Проєктних рішеннях. | Стандарт 2 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП) | Перед початком будівництва |
| 2.4 | Механізм подання та розгляду скарг | Створення прозорого механізму подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій для всіх зацікавлених сторін для надання коментарів та пропозицій, висловлення занепокоєння, отримання зворотної інформації. Встановлення на майданчику скриньки для подання скарг, зауважень та пропозицій. | Стандарт 2 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП) | На стадії розробки Проєкту будівництва. Під час всього життєвого циклу Проєкту |
| ЕСС 3. Запобігання та зменшення забруднення |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пил і викиди від транспортних засобів, машин, зварювального обладнання та певних видів робіт | Планування: - При розробці планів виконання робіт провести оцінки ризику утворення пилу; - Роботи повинні бути розроблені та сплановані для зменшення або усунення пилу в джерелі утворення; - Слід контролювати прогнози погоди, а діяльність, яка може призвести до утворення пилу, повинна бути зведена до мінімуму, якщо прогнозується сильний вітер; - Буде використана захисна сітка та плівка для риштування, виготовлена з поліетилену (РЕ) чи посиленого поліетилен (HDPE), яка не буде давати пилу та сміттю потрапляти за межі будівельного майданчика з однієї сторони а з іншої - захищатиме риштування від атмосферних опадів. Зберігання матеріалів: - Обсяги зберігання будівельних матеріалів на будівельному майданчику буде зведено до мінімуму, матеріал буде підвозитися невеликими обсягами для уникнення зберігання великої кількості матеріалів на майданчику, матеріал буде зберігатися у відведених Проєктом місцях, як зазначено в ПУВ. Для зберігання матеріалів будуть використовуватися майданчики з твердим покриттям; - Сипучі матеріали будуть накриті плівкою для запобігання їх розсіювання; - У випадку прокладання/риття котлованів, місце проведення робіт огороджено сигнальною стрічкою та котловани засипані якнайшвидше після завершення робіт. Транспортування та обробка матеріалів: - Транспортні засоби, що перевозить матеріали, здатні утворювати пил, будуть мати належне накриття під час кожної поїздки, щоб запобігти викиду матеріалів і твердих частинок; - Матеріал накриття буде підтримуватися в хорошому стані, відповідного розміру та без розривів; - Змішування матеріалів, таких як бетон, має проводитися у повністю закритому приміщенні, де це можливо. Обладнання: - Устаткуванням і обладнанням повинні керувати відповідним чином підготовлені та компетентні працівники, дотримуватися швидкісного режиму на території майданчику (до 10 км/год), запобігати роботі устаткування на холостому ході. Навчання: - Програми вступного інструктажу та інструктажів на робочому місці повинна містити посилання на ключові заходи для контролю над пилом; - Інформація про заходи боротьби з пилом повинна регулярно повторюватися під час бесід та інструктажів перед зміною та обговорюватися на майданчику; - Персонал має бути навчений надавати першу домедичну допомогу. Індивідуальний захист: - Для всього персоналу та відвідувачів весь час має бути доступним захист очей (захисні окуляри) та відповідні респіратори для захисту від пилу; - Мати на території будівельного майданчику комплект розчинів для надання першої домедичної допомоги/екстреної промивки очей на виробництві та будівництві у випадку потрапляння часток пилу, бруду, дерев'яної та металевої стружки, лужних та кислотних речовин. - Інші заходи: розпалювати вогонь на території Проєкту заборонено; - Періодичне вологе прибирання; - Використання інструменту з мішками для збирання пилу; - Розгляд скарг і зауважень від громадськості щодо запиленості та реагування, запровадження корегувальних дій. Заходи: - Зволоження, - Періодичне вологе прибирання; - Використання інструменту з мішками для збирання. | Стандарт 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Перед початком будівництва передбачити план заходів. Запровадження |
| 3.2 | Вплив шуму | Графік робіт: - Будівельні роботи будуть заплановані з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 22:00; - Рівень шуму під час реалізації Проєкту не має перевищувати наступних показників (згідно Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови- наказ від 22.02.2019 № 463): - Території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, храмів, музеїв (день – 55 екв., дБА, ніч – 45 екв., дБА); - Спальні приміщення в дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатах (день – 40 екв., дБА, ніч – 30 екв., дБА); - Лекційні та класні приміщення, учбові кабінети, кімнати викладачів, конференц-зали, аудиторії (цілодобово – 40дБ екв., дБА); - Територія житлової забудови, на яку впливає шум об'єктів будівництва та реконструкцій (день – 60 екв., дБА, ніч – 50 екв., дБА); - Майданчики відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, котеджів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків - інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, майданчики дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів (незалежно від форм власності) (цілодобово 45 екв., дБА). - Це правило має бути чітко доведено до відома всього персоналу підрядників під час інструктажів на об’єкті для запобігання несанкціонованій роботі поза встановленими годинами; - За потреби проведення робіт у вихідні дні та за межами встановленого часу, місцеве населення має бути проінформоване наперед. Обговорення з місцевим населенням щодо: - Будівельних робіт поза межами часу, встановленого правилом; - Короткострокових одноразових робіт з високим рівнем шуму; - Проведення робіт у безпосередній близькості від чутливих до шуму рецепторів/реципієнтів (житлового будинку); - Розміщення детальної інформації на дошках оголошень у видних місцях при вході на територію Проєкту; - Оновлення інформації та графіку робіт на сайті місцевої ради. Планування: - Роботи повинні враховувати час для сну вихованців закладу. Будь-які шумні роботи заборонені під час сну дітей; - Тривалість шумних робіт повинна бути зведена до мінімуму та виконуватися в період відсутності дітей, якщо це можливо. - Час проведення шумних робіт 16:00 - 20:00. Транспортні засоби: - Усі установки та транспортні засоби повинні підтримуватися в робочому стані; - Компанія може заборонити використання певних установок і транспортних засобів через надмірний рівень шуму; - Дефекти, що призводять до збільшення шуму, повинні бути негайно усунені. Інструменти та обладнання: - Там, де це практично можливо, слід використовувати інструменти та обладнання, що працюють безшумно; - Компанія може заборонити використання певних інструментів і обладнання через надмірний шум; - Інструменти та обладнання повинні підтримуватися в робочому стані; - В процесі роботи кришки генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога далі від житлової забудови; - Дефекти, що призводять до збільшення шумового забруднення повинні бути негайно усунені; - Будівельний майданчик буде огороджений металевим парканом висотою 2,1 м. Тимчасові екрани повинні використовуватися в безпосередній близькості від джерел утворення шуму для створення фізичного бар’єру між ними та прилеглими ділянками робіт. Навчання: - У Програмі вступного інструктажу та інструктажів на робочому місці, планах виконання робіт повинні міститися посилання на ключові заходи для контролю за шумовим забрудненням; - Заходи боротьби з шумовим забрудненням повинні регулярно повторюватися під час бесід та інструктажів перед зміною та обговорюватися на майданчику; - Оператори установок, інструментів і обладнання повинні бути компетентними для їх експлуатації таким чином, щоб мінімізувати вплив. Індивідуальний захист: - Засоби захисту органів слуху повинні бути доступні в будь-який час на місці для всього персоналу та відвідувачів. | Стандарт 2, 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Перед початком будівництва Під час будівництва |
| 3.3 | Управління відходами | Розробка спеціального Плану управління відходами. Цей План зокрема містить перелік наступних заходів, але не обмежується ними: - Роздільний збір відходів та шляхи поводження з ними будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва з урахуванням обмеження доступу працівників, постачання матеріалів до об’єкту та видалення відходів через функціонуючий під’їзд, щоб уникнути незручностей для працівників навчально-виховного закладу та мешканців громади; - Під час будівельних робіт очікується утворення таких видів відходів I-IV класів небезпеки, зокрема: - Ртутьвмісні (небезпечні); - Азбестовмісні матеріали (небезпечні); - відходи від використання покриттів, фарб, емалі, лаки, речовини для склеювання (небезпечні); - матеріали, забруднені нафтопродуктами тощо; - уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд; - відходи від упаковки; - папір та картон; - металобрухт; - відходи одержані у процесах зварювання (недогарки електродів); - відходи ізольованих проводів і кабелів; - бій виробів бетонних; - побутові відходи. - Роздільний збір/сортування безпосередньо на місці та зберігання різних відходів у відповідних контейнерах; - Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями у сфері поводження з відходами; - Транспортування відходів має здійснювати спеціалізована компанія; - Документація щодо проведення утилізації відходів буде вестися для підтвердження належного поводження з відходами; - Регулярні інспекції щодо реалізації вимог ПУВ Спеціалістом з екологічних і соціальних питань Компанії; - Звітування у випадку інцидентів та невідповідностей вимог ПУВ, розробка коригувальних заходів - При виконанні робіт із демонтажу азбестовмісних матеріалів (далі – АМ), Компанія вживатиме усіх необхідних заходів безпеки для забезпечення здоров’я людей та охорони довкілля; - Використання АМ в процесі будівництва заборонено. | Стандарт 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Розробка Плану до початку будівництва; Імплементація під час будівництва |
| 3.4 | Підземні води та ґрунт | - Роботи сплановані таким чином, щоб унеможливити або мінімізувати будь-які забруднення ґрунтів та підземних вод; - Місця складування матеріалів чітко позначені та захищеними від проливів, витоків тощо; - Дотримання всіх місцевих, регіональних та національних нормативів щодо зберігання небезпечних матеріалів і речовин є обов'язковим; - Оцінка ризику є важливим заходом, який необхідно виконувати при поводженні з небезпечними матеріалами та небезпечними відходами на об'єкті; - Мати паспорти безпеки для небезпечних матеріалів; - Там, де це можливо, уникати використання небезпечних матеріалів; - В іншому випадку слід вжити заходів для мінімізації впливу небезпечних речовин та матеріалів на здоров’я працівників, дітей та викладачів/вихователів, які описані у ПОТБОП; - Будь-які мастильні матеріали слід зберігати в резервуарі з подвійними стінками та в захищеній зоні з надійним і контрольованим доступом; - Правила вимагають від усіх роботодавців оцінювати ризик для своїх працівників, а також запобігати цим ризикам або відповідним чином контролювати їх. Обсяг впливу речовин буде оцінюватися до надходження речовини на об'єкт, і ця інформація буде використовуватися в ПВР; - Зберігання, поводження та утилізація хімічних речовин на будівельних майданчиках, таких як олія, бензин, бетонні та асфальтобетонні вироби, фарби тощо повинні проводитись у відповідності до вимог законодавства та стандартів ЄІБ, для мінімізації ризику їх потрапляння у ґрунт та підземні води; - У випадку настання проливів, компанія швидко ліквідує протік масел, розчинників та інших нафтопродуктів з поверхні ґрунту, асфальту, бетонної підлоги та уникне потрапляння нафтопродуктів в зливову каналізацію шляхом використання на будівельному майданчику сорбуючих матеріалів, інвентаря та ЗІЗ для поводження з проливами та забрудненими матеріалами. | Стандарт 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Під час будівництва |
| 3.5 | Поводження з небезпечними речовинами та матеріалами | Поводження з небезпечними речовинами та матеріалами деталізовано розглянуто в Плані управління відходами. Запровадження Плану організації техніки безпеки та охорони праці Проєкту. Врахування умови знаходження дітей у сусідніх приміщеннях. | Стандарт 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Розробка Плану до початку будівництва; Імплементація під час будівництва. |
| 3.6 | Попередження надзвичайних ситуацій, попередня готовність та реагування у випадку їх настання | Рамкові вимоги наведено в Додаток G. Розроблення спеціального Плану готовності та реагування на надзвичайні ситуацій, який охоплює як мінімум такі надзвичайні ситуації: - Сигнал повітряної тривоги; - Пожежа або вибух; - Обвал конструкцій; - Розлив небезпечних речовин; - Травмування працівника. Рамков План передбачає: - визначення ролей та обов’язки працівників Компанії у випадку надзвичайних ситуацій; - аварійні заходи на ділянці (евакуаційний план, розміщення засобів пожежогасіння, знаків, інформаційних бордів з контактами, засобів від проливів тощо); - порядок дій у випадку настання надзвичайної ситуації; - правила надання першої домедичної допомоги. | Стандарт 3 ЄІБ, національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Розробка Плану до початку будівництва; Імплементація під час будівництва |
| ЕСС 4. Зміна клімату |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Викиди ПГ | Запропонований Проєкт має значний внесок у боротьбі зі зміною клімату, оскільки сприятиме економії енергії та скороченню викидів ПГ. | Стандарт 4 ЄІБ, національне законодавство | ГРП, Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Під час будівництва Під час експлуатації |
| ЕСС 7. Права та інтереси вразливих груп |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Скринінг для виявлення груп та вразливих осіб таких, що можуть потрапляти під ризиком від негативного впливу від Проєкту | Надавати рівні можливості для усіх груп населення за допомогою індивідуальних і цілеспрямованих підходів висловити свої думки, зауваження, скарги та пропозиції. Усунення бар’єрів, які перешкоджають уразливим групам населення брати участь у Проєкті або немають доступу до механізму розгляду скарг на рівні Проєкту (наприклад, мобільність, доступ до комунікаційних технологій, грамотність, мова тощо). Забезпечити залучення та врахувати і пом’якшити існуючі обмеження наскільки це можливо. | Стандарт 7 ЄІБ | ГРП (керівник ГРП) | Триває |
| ЕСС 8. Умови праці |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кадрова політика та доступ до інформації | Розробка кадрової політики та забезпечення безпечних та прозорих умови праці. | Стандарт 8 ЄІБ Конвенція МОП Дотримання норм праці | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | До початку будівництва. Під час будівництва |
| 8.2 | Дитяча праця | Заборона на використання дитячої праці згідно законодавства України та Міжнародних конвенцій. | Стандарт 8 ЄІБ Конвенція МОП Дотримання норм праці | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії)ації | Під час будівництва |
| 8.3 | Робоча міграція | Визначення умов праці серед працівників з інших регіонів/країн. Застосування рівних та чесних умов праці серед працівників. Застосування принципів відсутності дискримінації та рівних можливостей серед всіх працівників незалежно від віку, статі, національності, орієнтації, релігії тощо. | Стандарт 8 ЄІБ Конвенція МОП Дотримання норм праці | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Під час будівництва |
| 8.4 | Механізм подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій серед працівників | Попереджати або вчасно та ефективно вирішувати зауваження, суперечки на будівельному майданчику. Розробити механізм подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій серед працівників. Розмістити на будівельному майданчику скриньку для подання скарг, зауважень та пропозицій (в тому числі анонімних) на робочому місці для працівників та підрядників Компанії. Забезпечити компетентний та неупереджений розгляд скарг працівників представниками третьої сторони (наприклад ГРП), для уникнення можливості впливу\тиску з боку керівництва Компанії під час розгляду, якщо питання стосується взаємовідносин Працівник-Роботодавець. | Стандарт 8 ЄІБ, Конвенція МОП, Відповідність трудовим нормам | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Під час будівництва |
| 8.5 | Інспекція умов праці | Регулярний моніторинг/перевірки умов праці. | Стандарт 8 ЄІБ, Конвенція МОП, Відповідність трудовим нормам | ГРП (керівник ГРП) | Під час будівництва |
| ЕСС 9. Професійна безпека та охорона |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Плани та системи управління охороною праці | Компанія повинна створити та підтримувати ефективну систему управління охороною праці (СУОП). Компанія має розробити спеціальний План організації техніки безпеки та охорони праці Проєкту, в якому детально будуть розглянуті значні ризики та управління ними, зокрема: Електронебезпечні роботи; - Монтажні та демонтажні роботи; - Навантажувально-розвантажувальні роботи; - Підйомні крани та механізми; - Висоті роботи; - Поводження з небезпечними матеріалами та відходами; - Умови праці; - Вимоги до робочих місць, санітарно-гігієнічні вимоги; - Засоби колективного та індивідуального захисту; - Надзвичайні ситуації; - Звітування та розслідування надзвичайних випадків, інцидентів тощо; - Інструктажі та навчання; - Управління підрядними організаціями; - Інспекції та аудити; - Звітування. | Стандарт ЄІБ 9, Національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | До початку будівництва |
| 9.2 | План готовності та реагування на надзвичайні ситуації | Компанія повинна розробити спеціальний План готовності та реагування на надзвичайні ситуацій, який має охоплювати як мінімум такі надзвичайні ситуації: - Сигнал повітряної тривоги; - Пожежа або вибух; - Обвал конструкцій; - Розлив небезпечних речовин; - Травмування працівника. План має передбачати: - визначення ролей та обов’язки працівників Компанії у випадку надзвичайних ситуацій; - аварійні заходи на ділянці (евакуаційний план, розміщення засобів пожежогасіння, знаків, інформаційних бордів з контактами, засобів від проливів тощо); - порядок дій у випадку настання надзвичайної ситуації; - правила надання першої домедичної допомоги. | Стандарт ЄІБ 9, Національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | До початку будівництва |
| 9.3 | Управління безпекою на майданчику | - Забезпечити та підтримувати безпечне середовище та керувати діяльністю персоналу, щоб зменшити ризик травмування, пошкодження та втрати майна; - Забезпечити наявність цілодобової охорони на будівельному майданчику; - Забезпечити наявність додаткового освітлення в нічний час; - Забезпечити наявність огорожі по периметру будівельного майданчику. | Стандарт ЄІБ 9, Національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | До початку будівництва |
| 9.4 | Безпека руху | - На генеральному плані зобразити план безпечного руху транспорту та пішоходів на будівельному майданчику; - Забезпечити наявність знаків руху та безпеки на будівельному майданчику; - Забезпечити дотримання швидкісного режиму (до 10 км/год); - Допускати до управлінням транспортними засобами працівників, які пройшли спеціальне навчання та інструктажі з ОП щодо заходів безпеки під час експлуатації ТЗ; - Забезпечити постійний медичний огляд водіїв ТЗ. - Не допускати до управління ТЗ осіб, які за висновком медичного працівника мають ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, або інших медичних протипоказань - Кожний ТЗ має бути обладнаний вогнегасником та автомобільною аптечкою. | Стандарт ЄІБ 9, Національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | До початку будівництва |
| 9.5 | Навчання | - Надати працівникам навички та знання для безпечного та здорового виконання своєї роботи; - Розробити програму навчання працівників; - Забезпечити наявність та виконання програми навчання працівників підрядних організацій. | Стандарт ЄІБ 1, 9, Національне законодавство | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Під час будівництва |
| 9.6 | Управління підрядниками | - Забезпечити, щоб Компанія відповідала стандартам ЄІБ та національному законодавству із захисту довкілля та з професійної безпеки та охорони праці; - Працівники підрядних організацій повинні відповідати усім законодавчим нормам, а також дотримуватись вимог та заходів щодо мінімізації впливу від їх діяльності; - Компанія має забезпечити, що підрядні організації були ознайомлені з Планами Управління Проєкту та діяли у відповідності до вимог цих Планів; - Компанія має забезпечити, що підрядні компанії мають відповідні дозволи та ліцензії для виконання робіт, та роботи будуть виконуватися кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідне навчання та інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. | Стандарт 9 ЄІБ, Національне законодавство | ГРП (керівник ГРП) | Триває |
| 9.7 | Основні заходи профілактики інфекцій (включаючи реакцію на COVID-19) | - Забезпечити відсутність контакту працівників Компанії з дітьми та персоналом закладу шляхом відділення частини будівлі для проведення будівельних робіт; - Максимально заохочувати працівників Компанії та підрядників, які будуть виконувати роботи на території закладу, до вакцинації; - Забезпечити контроль температурного режиму на майданчику (вимірювання температури до початку робочого дня); - Забезпечити наявність захисних масок, антисептичних засобів, COVID експрес-тестів на майданчику. | Стандарти 7 і 9 ЄІБ, Національні карантинні заходи | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії), ГРП/Місцева влада | Під час будівництва |

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

Програма моніторингу

При реалізації Проєкту впроваджується Програма екологічного та соціального моніторингу. Цілями програми моніторингу є:

- контроль виконання зобов’язань перед законом і місцевою громадою;

- оцінка ефективності заходів пом’якшення і виявлення недоліків;

- уточнення і вдосконалення заходів пом’якшення для постійного покращення показників ефективності.

Необхідно проводити перевірки обладнання, щоб зменшити ризик виникнення інцидентів (наприклад, огорожі, складські приміщення для сміття, обладнання з можливістю витоку масла (або інших рідин) тощо. У Додатку А наведено програму моніторингу екологічних та соціальних показників Проєкту.

Ключові показники ефективності

Компанія встановлює амбітні екологічні цілі з метою зменшення впливу Проєкту на довкілля. Ці цілі оцінюватимуться за ключовими показниками ефективності, які встановлюються згідно з державними стандартами та міжнародними передовими практиками (з наданням переваги стандартам ЄІБ) для Проєкту на період стадій будівництва. Ключові показники ефективності та їх моніторингу наведено в Додаток C.

Інспекції

Компанія та ГРП будуть проводити регулярні інспекції на об'єкті, щоб переконатися, що цей ПECУ та інші Плани виконується як працівниками Компанії, так і його підрядниками. Інспекції повинні проводитися впродовж етапу будівництва:

- Керівником будівельних робіт щодня;

- Спеціалістом із екологічних та соціальних питань Компанії щотижня та позапланово у разі виявлення порушень або розпорядженням керівництва;

- Спеціалістом із екологічних та соціальних питань ГРП щомісяця.

Регулярні інспекції будуть виконуватися для виявлення можливостей для поліпшення виконання цього ПЕСУ.

Звітування

Детальна інформація щодо виконання заходів, передбачених цим ПЕСУ та результати інспекцій будуть надаватися у вигляді щоквартального Звіту з екологічних і соціальних питань Проєкту, Додаток D. Звіт серед іншого має включати:

- статистику щодо інцидентів Проєкту за період звітування;

- небезпечні дія та поведінка, корегувальні заходи, статус їх виконання, фото;

- результати щодо навчання, інструктажів на майданчику за звітній період;

- звіти щодо розслідування інцидентів.

Огляд організації поводження з відходами

Компанія має розробити окремий План Управління відходами.

ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТУ

Цей ПЕСУ може оновлюватися та вдосконалюватися у випадку коли:

- відбуваються будь-які зміни в організаційній структурі;

- відбуваються будь-які зміни у законодавстві, чинних вимогах та стандартах;

- відбуваються будь-які суттєві зміни в робочому процесі або діяльності, яка призводить до збільшення ризиків або утворення нових ризиків, які не враховані у цьому ПЕСУ;

- неефективність запропонованих заходів пом’якшення екологічних і соціальних впливів Проєкту.

В рамках перегляду ПЕСУ повинна бути врахована наступна інформація (але не обмежена нею):

- результати інспекцій та аудитів;

- скарги, звернення та пропозиції;

- звіти про інциденти.

ДОКУМЕНТУВАННЯ

ПЕСУ передбачає регулярне ведення необхідної документації, яка має підтримуватись Компанією завжди в актуальному стані та знаходитись на об’єкті.

Серед неї:

- ПЕСУ (даний документ), відомості про його перегляди та всі пов’язані плани та процедури;

- дозвільна документація на планування, умови планування та кредитування, пов’язані з цим документи;

- дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізм підвищеної небезпеки;

- журнали реєстрації та процедури подання та розгляду скарг, зауважень та пропозицій для громади та працівників Проєкту;

- форми перевірок об’єкта;

- результати моніторингу екологічних та соціальних показників Проєкту;

- контакті дані відповідальних за охорону праці та пожежну безпеки на майданчику з боку Компанії та всіх підрядних організацій;

- протоколи навчань, журнали реєстрації інструктажів;

- звіти екологічних інспекцій та повідомлень про невідповідність вимогам ПЕСУ, інциденти тощо;

- план управління відходами на об’єкті;

- інструкції на робочому місці, ПВР;

- повідомлення про передачу відходів з об’єкта на утилізацію, журнал обліку люмінесцентних ламп.

ДОДАТКИ

- ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ

| Параметр | Компонент | Місце | Методи перевірки | Частота перевірок | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона праці | - Належне огородження будівельного майданчика, встановлення попереджувальних знаків, стенди з інформацією про основні правила виконання робіт. | На території об’єкта та довкола нього | Візуальна перевірка | Перед початком робіт | Компанія/ Інженер з технагляду, Керівник будівельних робіт |
|  | - Наявність та використання засобів індивідуального захисту відповідно до типів робіт та небезпек. - Справність та своєчасна повірка ЗІЗ. - Забезпеченість справними та повіреними інструментами та пристроями. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка | Щодня | Компанія/ Інженер з технагляду, Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  | - Відповідність санітарно-гігієнічних вимог, умов праці, належного виконання інструкцій з охорони праці, ПВР, ПОТБОП. | Будівельний майданчик |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
|  | - Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки, протоколи тренінгів, посвідчення про проходження спеціального навчання, скарги працівників за наявності, інциденти, звіти щодо розслідування інцидентів, дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки та дозволи на експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки. | Будівельний майданчик | Перевірка документації | Щотижня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Умови праці | - Наявність кадрової політики. - Відсутність дитячої праці на майданчику. - Наявність скриньки для подання скарг, зауважень та пропозицій для працівників будівельного майданчику. - Забезпечення відповідних умов проживання для не місцевих працівників. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка. Перевірка документації | Щотижня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Якість повітря | - Наявність захисної сітки та плівки для риштування. - Зберігання матеріалів у спеціально відведених місцях та їх накриття плівкою. - Наявність накриттів на транспортних засобах, які перевозять сипучі матеріали. - Використання інструменту з мішками для збирання пилу. - Проведення регулярного вологого прибирання. - Використання працівниками захисних окулярів та респіраторів для захисту від пилу. - Перевірка реєстру скарг на наявність звернень щодо запиленості. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка, Інструментальна перевірка (у випадку скарг) | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Шум | - Виконання шумних робіт лише протягом часу, обмеженим чинним законодавством України, узгодженому Плані виконання робіт та ПЕСУ. - Поінформованість місцевого населення у разі проведення робіт поза запланованим графіком (з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 22:00). - Врахування умов та розпорядку закладу (заборона проведення шумних робіт під час денного сну тощо). - Контроль за утриманням обладнання, транспортних засобів, машин і механізмів у справному стані (ТО за регламентом тощо). - Контроль за дотриманням швидкісного режиму ТЗ. - Встановлення та використання обладнання подалі від житлових забудов навколо. - Наявність та цілісність металевого паркану. - Наявність і використання засобів захисту органів слуху за потреби. - Перевірка реєстру скарг на наявність звернень щодо проведення шумних робіт. | Будівельний майданчик, під’їзні дороги | Візуальна перевірка, Інструментальна перевірка (у випадку скарг) | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Забруднення ґрунту та підземних вод | - Перевірка місць складування матеріалів, маркування та їх захищеності від проливів, витоків тощо. - Наявність паспортів безпеки для небезпечних матеріалів. - Наявність абсорбуючих матеріалів на майданчику. - Наявність контрактів з операторами поводження з небезпечними відходами. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка. Перевірка документації | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Відходи | - Контроль за дотриманням роздільного збору відходів. - Належна організація місць збору відходів. - Своєчасний вивіз відходів з майданчику. - Наявність контрактів зі спеціалізованими компаніями щодо поводження з відходами, в тому числі небезпечними. - Контроль за виконанням вимог ПУВ. - Перевірка скарг та інцидентів, пов’язаних із відходами. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка. Перевірка документації, в тому числі спеціалізованої компанії | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
|  | - Азбестовмісні та інші небезпечні відходи збираються окремо та утилізуються ліцензованою компанією. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка, документація ліцензованої компанії | Протягом проведення робіт, пов’язаних з утворенням небезпечних відходів | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
| Пожежна безпека | - Відповідність законодавства та правил пожежної безпеки, включаючи: - наявність відповідального за пожежну безпеку на майданчику, - Оснащеність будівельного майданчику обладнанням для пожежогасіння, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням. - Відсутність захаращень евакуаційних шляхів. - Дотримання умов зберігання паливо-мастильних матеріалів та виконання правил поводження з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами. - Наявність вогнегасників у ТЗ, які залучені до проекту. - Наявність планів евакуації з визначним місцем збору та плану дій у випадку надзвичайної ситуації. - Проведення навчань та тренувань на випадок виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій, використання вогнегасників, надання першої домедичної допомоги тощо. - Журнали реєстрації інструктажів, протоколи навчань тощо. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка. Перевірка документації | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Небезпеки для громадського руху та пішоходів | - Належне встановлення вказівників, попереджувальні об’яви, бар’єри, поінформованість місцевих громад щодо графіків та руху ТЗ. - Проведення тренінгів для водіїв ТЗ щодо правил поводження на майданчику, правил безпеки, обмежень швидкості руху тощо. - Перевірка скарг та інцидентів, пов’язаних з дорожнім рухом. | Будівельний майданчик, під’їзні дороги | Візуальна перевірка Перевірка документації | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |
| Соціальний вплив | - Наявність інформаційного борду на будівельному майданчику з чіткою інформацією про проект, контакти відповідальних осіб, механізм подання та розгляду скарг; доступність усієї інформації про проект, управлінські плани у місцевих органів влади. - Наявність скриньок для скарг на будівельному майданчику. - Перевірка реєстру скарг, звернень і пропозицій, кількість відкритих/закритих звернень, строки надання відповіді, вжиті корегувальні заходи тощо. - Перевірка проведення консультаційних зустрічей з громадою, скаржниками (за наявності) та іншими зацікавленими сторонами для регулярного інформування про статус виконання робіт, заходи попередження та мінімізації впливів, реєстрація протоколів зустрічей. Контроль за збереженням робочих місць для викладачів та іншого персоналу закладу. | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка Перевірка документації | Щодня | Компанія/ Керівник будівельних робіт, Спеціаліст з екологічних і соціальних питань |
|  |  |  |  | Щомісяця | Спеціаліст з екологічних і соціальних питань ГРП |

- ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

- ПРИКЛАД ЗВІТУ ПРО ІНЦИДЕНТ

| № | Питання | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата та час звіту (Дата, години та хвилини): |  |
| 2 | Дата та час, коли стався інцидент (Дата, години та хвилини): |  |
| 3 | Відправник звіту про інцидент (ПІБ): |  |
| 4 | Місце інциденту (будь ласка, надайте конкретні дані): |  |
| 5 | Характер події: |  |
| 6 | Подробиці інциденту: |  |
| 7 | Чи було повідомлено екстрені служби (пожежна охорона, поліція, швидка допомога та ін.) про інцидент? |  |
| 8 | Чи був хтось затриманий у зв'язку з інцидентом? |  |
| 9 | Додаткові коментарі |  |

- МОНІТОРИНГ ТА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Компонент | Проєктна діяльність | Ключові показники ефективності | Ціль | Етап Проєкту | Частота перевірок | Відповідальна сторона | Відповідність стандартам ЄІБ та державним стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Якість повітря | Різни види робіт; Транспортування матеріалів, обладнання; Зберігання хімічних речовин, матеріалів і відходів на майданчику; Споживання електроенергії та тепла на місці. | Викиди пилу та частинок (PM10) Кількість звернень і скарг. | Відсутність скарг. | Будівництво | Візуально – щодня. Щомісячний аналіз статистики скарг та інцидентів. Інструментально – у випадку надходження скарг. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії), спеціалізована компанія | Державні стандарти України щодо забруднення повітря, якості повітря та забруднювачів повітря. Передовий міжнародний стандарт без видимого викиду пилу на відстані 50 м. |
| Рівень шумового забруднення | Підготовка майданчика: Монтажно-демонтажні роботи; Заміна вікон. | Спостережувані рівні шуму в Lекв дБА для денного та нічного часу доби Кількість звернень і скарг. | Відсутність скарг. | Будівництво | Щомісячний аналіз статистики скарг та інцидентів. Інструментально – у випадку надходження скарг. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії), спеціалізована компанія | Державні стандарти України, що стосуються шуму та вібрації. Загальні принципи МФК (експлуатаційна фіксована межа для нічного часу – 45 дБА, для денного часу – 55 дБА). |
| Якість ґрунту | Зберігання олив, мастильних матеріалів, хімічних речовин, побутових і промислових відходів на майданчику. Транспортування олив, мастильних матеріалів, хімічних речовин тощо. Земельні роботи. Роботи з відновлення ділянки проєкту. | Забрудники ґрунту, визначені в українських і міжнародних стандартах. Інциденти, які вимагають операцій ліквідації проливів і витоків. | Відсутність суттєвих проливів, витоків. Звітування про невідповідності, небезпечні умови чи дії. | Будівництво | Візуально – щодня. Щомісячний аналіз статистики скарг та інцидентів. Інструментально – у випадку суттєвих витоків мастильних матеріалів. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії), спеціалізована компанія | Стандарт України про максимально допустимий рівень забрудників ґрунту; Стандарт України про якість ґрунту; Стандарт України про зняття верхнього шару ґрунту та зберігання під час земельних робіт |
| Захист флори | Земельні роботи; Транспортування; Складування та зберігання матеріалів на відкритих ділянках. | Відновлення земельних ділянок та зеленого покриву після будівництва. | Збереження дерев на території закладу. Озеленення території після завершення робіт. Відсутність екологічних інцидентів | Будівництво | Візуально – щодня. Щомісячний аналіз статистики скарг та інцидентів. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Державні стандарти України |
| Охорона праці | Усі будівельні роботи, експлуатація машин і механізмів. | Рівень травматизму та захворюваності серед працівників. | Кількість звітів по небезпечні дії. Кількість звітів про небезпечну поведінку. Відсутність незакритих корегувальних дій. Відсутність травм. Відсутність крадіжок | Будівництво | Щодня – візуальна операційна перевірка, звітування про невідповідності, аналіз звітів. Щомісяця – інспекція за участю Спеціаліста з екологічних і соціальних питань ГРП. Щомісячний аналіз статистики скарг та інцидентів. | Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Держані стандарти та Закони України з Охорони праці |
| Соціальний | Усі будівельні роботи | Регулярна та прозора взаємодія з зацікавленими сторонами. | Збереження для всіх вчителів робочих місць/доходів під час реалізації Проєкту. Кількість звернень, скарг та пропозицій. Відсутність незакритих корегувальних дій за результатами звернень громади | Будівництво | Щомісячний аналіз статистики скарг, зауважень, пропозицій та інцидентів. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) | Стандарти ЄІБ |
|  |  | Громадські обговорення. | Кількість громадських обговорень. Кількість осіб, які відвідують кожну громадське обговорення. Кількість звернень до Компанії, які було розглянуто на попередніх обговореннях. | Будівництво |  | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) |  |
|  |  | Ефективна імплементація механізму подання та розгляду. | Кількість скарг, поданих на місяць. Кількість невирішених скарг на кінець кожного місяця. Кількість скарг, за якими письмове підтвердження було надано впродовж п’яти робочих днів. Кількість вирішених скарг впродовж 30 робочих днів. | - |  | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії) |  |
| Соціальний | Усі будівельні роботи | Переміщення дітей | Здоров’я та безпека дітей та персоналу закладу. Відсутність інцидентів з персоналом та дітьми. Кількість звітів по небезпечні дії. Кількість звітів про небезпечну поведінку. Відсутність незакритих корегувальних дій. | Будівництво | Щодня – візуальна операційна перевірка дотримання заходів безпеки (наявність та цілісність огорожі, сигнальних стрічок, носіння сигнальних жилетів тощо ), звітування про невідповідності, аналіз звітів. Щомісячний аналіз статистики скарг, зауважень, пропозицій та інцидентів. | ГРП (керівник ГРП), Компанія (Спеціаліст із екологічних та соціальних питань Компанії). (Охоронна компанія надає підтримку щодо контролю за дотриманням заходів безпеки та звітує у випадку невідповідності Спеціалісту з екологічних і соціальних питань Компанії) | Стандарти ЄІБ |

- ЗРАЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗВІТУ

1. Інформація про компанію

Ім'я клієнта:

Адреса клієнта:

Країна:

Уповноважений представник клієнта: Ім'я: Посада: Я підтверджую, що, наскільки мені відомо інформація, що міститься в цьому звіті, є правдивою, повною та вірною в усіх суттєвих аспектах і не опускає жодного необхідного істотного факту. Підпис: [Ім'я, назва] Дата:

Контактні дані: Телефон: _____________ Мобільний: ________________ Електронна пошта: _______________

Звітний період: Наведена нижче інформація стосується лише цього звітного періоду, якщо не зазначено інше,

ЧАСТИНА А. ОСНОВНІ ПИТАННЯ

| 2. Оновлення Проєкту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва Проєкту (як зазначено в юридичній документації проєкту): |  |  |  |  |  |  |
| Ідентифікатор Проєкту (як зазначено в юридичній документації проєкту): |  |  |  |  |  |  |
| Будь ласка, надайте коротку оновлену інформацію щодо реалізації Проєкту. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оновлення стану Плану екологічного та соціального управління. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Інтерпретуйте статус виконання ПЕСУ, використовуючи наведені нижче вказівки: Зміна основних цілей: Проєкт вийшов за межі вимог визначеної мети ПЕСУ та критеріїв оцінки впродовж визначеного терміну. |  |  |  |  |  |  |
| Досягнута ціль: Проєкт досягнув цілей ПЕСУ згідно критеріїв оцінки впродовж визначеного терміну. |  |  |  |  |  |  |
| В процесі виконання: Проєкт знаходиться в процесі та спрямований на досягнення цілей ПЕСУ та виконання критеріїв оцінки впродовж визначеного терміну. |  |  |  |  |  |  |
| Невелика затримка: Проєкт не досяг цілей ПЕСУ у визначений термін, але впровадив системи, процеси або заходи з пом’якшення наслідків, які направлені на усуненням недоліків у найкоротші терміни. У такому випадку вкажіть нову цільову дату. |  |  |  |  |  |  |
| Значна затримка: Не було досягнуто значного прогресу у досягненні цілей ПЕСУ у визначені терміни. У такому випадку вкажіть нову цільову дату. |  |  |  |  |  |  |
| Не застосовується: Визначена дія ПЕСУ не застосовується, наприклад, якщо проєкт зараз знаходиться на стадії проєктування, але буде застосована лише на етапі експлуатації. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Коментар щодо статусу впровадження: надайте короткий коментар до вибраного статусу. Для заходів із затримками чи змінами поясніть причини затримки чи змін. Для заходів що виконують вимоги необхідно вказати дату орієнтовного завершення. Будь ласка, зверніть увагу, що будь-які істотні зміни до плану(-ів) заходу або термінів, узгоджених з Банком, повинні бути прийнятними для Банку. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Загальний |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Чи були виявлені нові екологічні, соціальні чи гендерні проблеми, які не були передбачені або не висвітлені Планом екологічного та соціального управління? |  |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, надайте деталі проблем: |
| 3.2. Чи мали місце аварії чи інциденти, які завдали шкоди довкіллю, вплинули на культурні цінності або наклали додаткову відповідальність на Замовника? |  |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, опишіть інцидент/аварії, збитки, спричинені інцидентом/аварією, включаючи деталі заходів щодо ремонту або усунення та запобігання повторенню: |
| 3.3. Чи були якісь призупинення, закриття, штрафи та/або плани коригувальних дій, що пред’явлені органами охорони довкілля, охорони здоров'я та безпеки, на Компанію або підрядників? |  |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, опишіть виявлені порушення, включаючи штрафні санкції, стан виконання коригувальних дій для усунення виявлених порушень: а) екологічні, б) здоров'я та безпека, в) трудова |
| 3.4 Чи мали місце перевищення норм викидів і скидів, які застосовуються до проєкту (за нормативними актами або згідно з Європейськими Директивами)? |  |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, опишіть, включаючи деталі коригуючих дій: |
| 3.5 Чи були порушені або вирішені судові справи щодо Клієнта у звітному періоді, пов’язані з працею, охороною праці, довкілля, придбанням землі, відходами, пошкодженням майна третіх осіб тощо? |  |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, то скільки? а) Праця; б) Здоров'я та безпека; в) Довкілля; г) Придбання/переселення землі; д) Пошкодження майна третіх осіб; е) інші. Також надайте коротку інформацію про випадки. |
| 4. Управління людськими ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| Якщо не зазначено інше, запитання в цьому розділі стосуються як безпосередніх працівників, так і осіб, які не є працівниками (наприклад, підрядники та інші сторонні працівники, які працюють на будівельному майданчику або безпосередньо виконують роботу, пов’язану з основними функціями Проєкту). |  |  |  |  |  |  |
| Кількість безпосередніх працівників: |  | Всього |  |  | Прийнято на роботу у звітному періоді | Звільнено у звітному періоді |
|  |  | Чоловіки: жінки: |  |  | Чоловіки: жінки: | Чоловіки: жінки: |
| Кількість працівників за контрактом: |  | Чоловіки: жінки: |  |  | Чоловіки: жінки: | Чоловіки: жінки: |
| Кількість сезонних/тимчасових працівників: |  | Безпосередні співробітники: Чоловіки: жінки: |  |  | Робітники за контрактом: Чоловіки: жінки: |  |
| Кількість працівників: |  | Міжнародний ____(%) |  |  | Національні ____(%) | Місцеві ____(%) |
| 4.1. Чи мали місце колективні звільнення, як це визначено у статті 1 Директиви ЄС 98/592 та/або згідно з визначенням у національному трудовому кодексі, які впливали на безпосередньо зайняту робочу силу впродовж звітного періоду? |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, опишіть план звільнення, включаючи причини звільнення, кількість, стать та вік звільнених працівників, критерії відбору, проведені обговорення та заходи щодо пом’якшення наслідків звільнення. |  |
| 4.2 Чи плануються колективні звільнення безпосередньо зайнятих працівників у наступному році? |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, опишіть план звільнення, включаючи причини звільнення, кількість, стать і вік працівників, що планується звільнити, а також критерії відбору та обговорення. |  |
| 4.3. Чи були зміни в: Представництво працівників на об'єктах Клієнта? статус колективних договорів? |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, надайте деталі та підсумуйте взаємодію з працівниками, представниками працівників та відповідними державними органами впродовж звітного періоду: |  |
| 4.4. Чи висловлювали працівники будь-які претензії щодо проєкту, Замовника чи підрядників, включаючи умови праці чи будь-який вид дискримінації, переслідування чи залякування впродовж звітного періоду? |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, вкажіть, скільки скарг було подано та через які канали були порушені питання (наприклад, механізм подання скарг, профспілки, суди, ЗМІ тощо); повідомити про кількість скарг чоловіків і жінок і пояснити, як Клієнт вирішив їх: |  |
| 4.5 Чи були у звітному періоді страйки чи інші колективні суперечки, пов’язані з умовами праці у Клієнта? |  | Так: ____ Ні: ____ |  |  | Якщо так, будь ласка, узагальніть характер і причини спорів і поясніть, як вони були вирішені |  |
| 5. Дані з охорони здоров'я та безпеки. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Будь ласка, надайте інформацію про будь-які нещасні випадки/інциденти, які трапилися з працівниками, контакторами чи іншими третіми особами впродовж звітного періоду? Просимо підтвердити обставини, тяжкість нещасного випадку (смертельна, серйозна, незначна тощо), статус розслідування та вжиті заходи. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Будь ласка, надайте інформацію про навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, яке проводилося для працівників або субпідрядників впродовж звітного періоду? Будь ласка, вкажіть теми навчання та кількість працівників, які пройшли навчання. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Будь ласка, надайте інформацію про кількість інспекцій/аудитів з охорони праці, які були проведені впродовж звітного періоду? Будь ласка, підтвердьте, чи були вони виконані субпідрядниками або незалежним експертом з охорони праці та чи є якісь дії невиконаними. |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Будь ласка, надайте інформацію про будь-які основні зміни та досягнення, пов’язані з управлінням охорони праці та техніки безпеки впродовж звітного періоду? Будь ласка, вкажіть нові заходи безпеки, які були запроваджені, нагороди за безпеку, які отримав проєкт, або програми/ініціативи з безпеки, які були запроваджені. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Будь ласка, надайте інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися з працівниками або субпідрядниками впродовж звітного періоду, включаючи кількість аварій, смертельних випадків, серйозних травм, незначних травм, лише пошкоджень та проведеного слідчого процесу. Підсумуйте вжиті заходи. |  |  |  |  |  |
| 6. Залучення зацікавлених сторін |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Будь ласка, надайте інформацію про виконання плану залучення зацікавлених сторін, узгодженого з ЄІБ, та узагальніть взаємодію із зацікавленими сторонами впродовж звітного періоду, включаючи: зустрічі або інші ініціативи щодо взаємодії з представниками громадськості чи громадських організацій, громадянського суспільства, громад, у тому числі вразливих груп впродовж звітного періоду. Будь ласка, опишіть, як ви зробили такі зустрічі та спілкування доступними як для чоловіків, так і для жінок різного віку, усіх соціальних груп і тих, хто розмовляє мовами меншин. Узагальнити будь-яке висвітлення в ЗМІ екологічних проблем, охорони здоров’я, безпеки та соціальних питань, пов’язаних з проєктом, і, взаємодія з будь-якими екологічними чи іншими громадськими групами. Будь ласка, опишіть будь-які зміни до Плану залучення зацікавлених сторін: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Скільки скарг, звернень та пропозицій надійшло до проєкту від представників громадськості чи громадських організацій впродовж звітного періоду? Розділіть, будь ласка, за групою зацікавлених сторін і за проблемами та надайте оновлення стану щодо % вирішених і невирішених скарг. Узагальніть основні питання, порушені в скаргах, , звернень та пропозицій і поясніть, як вони були вирішені: |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Яка інформація з екологічних та соціальних питань була оприлюднена впродовж звітного періоду? Будь ласка, додайте копію або посилання. |  |  |  |  |  |  |
| Чи відноситься проєкт до категорії А? | Так: ____ Ні: ____ | Якщо так, будь ласка, надайте посилання на звіт, оприлюднений для громадськості, для розміщення ЄІБ на веб-сайті ЄІБ. |  |  |  |  |

ЧАСТИНА Б. ЗАПИТАННЯ ДО ПРОЄКТУ З КОНКРЕТНИМИ УМОВАМИ

| 7. Ефективне використання водних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чи передбачає проєкт виробництво з високим попитом на воду (більше 5000 м3/добу)? | Так: ___ Ні: ____ | Якщо так, надайте, будь ласка, відповіді на наступне: |
| Загальний обсяг води, забраної з джерел(ів) води в м3 впродовж звітного періоду |  |  |
| Загальний обсяг питної води, забраної з джерел(ів) води в м3 впродовж звітного періоду (за наявності) |  |  |
| Загальна кількість одиниць /виробництва (будь ласка, визначте одиниці у відповіді) |  |  |
| Джерело води (колодязь, водопровідна мережа тощо) |  |  |
| 8. Викиди парникових газів (ПГ) |  |  |
| Чи є прямі та непрямі викиди ПГ за проєктом понад 25 000 тон/рік CO2-еквівалентом? | Так: ___ Ні: ____ | Якщо так, будь ласка, кількісно оцініть ці викиди відповідно до Методології проєкту ЄІБ вуглецевого сліду. Будь ласка, надайте дані та припущення, на яких базуються розрахунки: |
| 9. Придбання землі |  |  |
| Чи було придбання землі, пов’язане з проєктом впродовж звітного періоду? | Так: ____ Ні: ______ | Якщо так, будь ласка, надайте відповідь на наступне: |
| 10. Кількість постраждалих громад: |  |  |
| Кількість постраждалих: | власники землі: землекористувачі: |  |
| Чи були люди фізично переміщені? Якщо так, скільки? |  |  |
| Постійне землекористування: | кількість ділянок: зона впливу: |  |
| Тимчасове користування землею: | кількість ділянок: зона впливу: |  |
| Загальний стан придбання землі: | земельна ділянка, придбана через: мирові угоди: судовий процес: |  |
| Чи розроблена Процедура переселення або які заходи планується запровадити та\або План відновлення засобів до існування? | Так: ___ Ні: ____ | Якщо так, будь ласка, додайте звіт про виконання плану, включаючи будь-який подальший прогрес, досягнутий впродовж звітного періоду у виконанні плану, використовуючи індикатори моніторингу, які мають бути детально описані в плані. Будь ласка, надайте результати будь-якого іншого пов’язаного моніторингу, проведеного Клієнтом або його консультантами, та додайте будь-яку додаткову інформацію, яку ви вважаєте корисною. |
| 11. Гендерні питання |  |  |
| Чи розроблено план дій щодо гендерних питань (GAP) для проєкту? | Так: ___ Ні: ____: | Якщо так, будь ласка, додайте звіт про виконання плану, включаючи будь-який подальший прогрес, досягнутий впродовж звітного періоду у виконанні плану, використовуючи індикатори моніторингу, як детально описано в плані. Будь ласка, надайте результати будь-якого іншого пов’язаного моніторингу, проведеного Клієнтом або його консультантами, та додайте будь-яку додаткову інформацію, яку ви вважаєте корисною. |
| 12. Розвиток громади |  |  |
| Будь ласка, узагальніть соціальні ініціативи або ініціативи розвитку громади, здійснені Компанією впродовж звітного періоду, та пов’язані з ними витрати: прокоментуйте, чи внесла громада внесок у вибір ініціатив, які мають бути підтримані. |  |  |

- ПЛАН ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ДІТЕЙ НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Згідно Розпорядження Управлінням освіти і науки Тернопільської Міської ради
№ 1017/03 від 15.09.2022 затверджено План переміщення персоналу та здобувачів освіти, згідно якого:

- до 01.11.2022 заплановано перемістити 100 здобувача освіти та 8 працівників до ТЗОШ № 25;

- звільнену частину будівлі ТЗДОЯС № 32 передати виконавцю робіт;

- 100 вихованців та працівників ТЗДОЯС № 32 розмістити в правому крилі будівлі.

Рис.D.1 – Розпорядження Управлінням освіти і науки Тернопільської Міської ради
№ 1017/03 від 15.09.2022

Під час виконання будівельних робіт, Компанія має передбачити призначити особу, відповідальну за контакти із громадою.

Проєктом Термомодернізації закладу передбачено:

- Внутрішнє переміщення дітей в середині будівлі (в інше крило) під час проведення будівельних робіт в приміщеннях, де проводяться ремонтні роботи

Загальні заходи з пом’якшення впливу від проведення будівельних робіт та перебування дітей та персоналу в будівлі:

- завчасно проінформувати персонал закладу про початок будівництва та терміни виконання робіт;

- погоджувати свої дії, які можуть впливати на поточну діяльність навчально-виховного закладу, з керівництвом закладу;

- організувати основний доступ до об’єкта ремонту та процес будівництва таким чином, щоб мінімізувати можливий негативний вплив на поточну діяльність закладу;

- для безпечного виконання будівельних робіт та збереження здоров’я персоналу закладу та дітей передбачене розділення будівлі на дві частини (Рис. F.2 – Рис. F.4). Одна частина будівлі буде передана Компанії для виконання будівельних робіт;

- друга частина будівлі буде продовжувати функціонувати в штатному режимі. За даними опитування керівництва, в закладі продовжують навчання 160 дітей та
19 вихователів і персоналу дошкільного закладу;

- ремонтні роботи в приміщеннях кухні та підсобних приміщень 4-1;4-2;4-3;4-4;4-5;4-6;4-7;4-8;5-1;5-2;5-3;5-4;5-5;5-6 на першому поверсі планується виконувати в період канікул, коли буде забезпечена відсутність дітей та персоналу;

- територія навколо частини будівлі, де будуть виконуватися будівельні роботи, повністю відгороджена суцільним металевим парканом (2,1 м);

- встановлені попереджувальні знаки про заборону входу на будівельний майданчик;

- підвезення на об'єкт та розвантаження будівельних матеріалів узгоджується заздалегідь із керівництвом закладу;

- належна організація дорожнього руху на території майданчику, а саме встановлені дорожні знаки та розмітки для руху транспортних засобів та пішоходів, дозволена швидкість руху ТЗ на території закладу – 5 м/c, встановлені знаки «Обережно, діти»;

- проведений вступний інструктаж з персоналом та батьками закладу щодо заходів безпеки на майданчику;

- забезпечення цілодобової охорони на території закладу, проведення навчання для охоронців з питань контролю безпеки всіх, хто перебуває на території закладу та будівельному майданчику;

- графік проведення шумних робіт узгоджується з керівництвом закладу до початку проведення таких робіт (заборонено проводити шумні роботи під час денного сну дітей);

- рівень шумового забруднення під час реалізації Проєкту не має перевищувати наступних показників (день – 55 дБА, вночі 45 – дБА);

- дотримуються заходи боротьби з пилом, визначені цим ПЕСУ;

- дотримуються усі заходи поводження з відходами, в тому числі з небезпечними, як визначено цим ПЕСУ та ПУВ;

- компанія відповідальна за імплементацію заходів з пом’якшення впливу на освітній процес у приміщеннях закладу під час проведення будівельних робіт;

- оновлені плани евакуації для всіх приміщень з урахуванням перекриття частини будівлі (у 2-х частинах будівель, де виконуються будівельні роботи та де проводиться навчально-виховний процес) та розміщені у видимих місцях в середині приміщень на кожному поверсіУсі працівники Компанії, підрядних та субпідрядних організацій, а також персонал закладу ознайомлені з оновленими планами евакуації та планом реагування на надзвичайні ситуації;

- проєктом визначено, що підвальні приміщення закладу будуть використовуватися як укриття під час сповіщень про небезпеку в Тернопільській області;

- плани евакуації для кожного поверху та підвального приміщення наведені на рис. F2-F4, а також у ПОТБОП;

- місце укриття для працівників/будівельників передбачене в одній частині, а дітей і персоналу закладу – в іншій частині підвального приміщення;

- для дотримання вимог щодо місць укриття та шляхів евакуації, буде встановлена тимчасова перегородка в місцях сполучення приміщень для укриття будівельників та персоналу закладу з дітьми;

- перегородка має закриватися таким чином, щоб персонал закладу мав змогу її відкрити за потреби;

- висота перегородки має бути не менше 1,3 м, щоб унеможливити потрапляння дітей у частину приміщення для розташування будівельників.

- Зовнішнє переміщення дітей в іншу школу на період проведення будівельних робіт

До початку проведення будівельних робіт заплановано перемістити 100 здобувача освіти (48 хлопчиків та 52 дівчинки) та 8 працівників до ТЗОШ № 25. Найзручніший період для переселення дітей в інший навчальний заклад – кінець жовтня.

Усі викладачі будуть забезпечені робочими місцями без втрати робочих годин та доходів. Навчальний процес буде організований у 2 зміни для забезпечення достатньою кількістю вільних приміщень, комфортних, безпечних умов перебування та контролю за епідеміологічною ситуацією у закладі.

Рис. F.2 – Попередній план розділення будівлі на дві частини (підвал)

Рис. F.3 – Попередній план розділення будівлі на дві частини (1-й поверх)

Рис. D.4 – Попередній план розділення будівлі на дві частини (2-й поверх)

- ПЛАН ДІЙ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Ці вимоги пов'язані з визначенням можливих наслідків, пов'язаних з війною, спричиненими військовим вторгненням росії на територію України, та розробкою відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків та безпеки. У процесі аналізу ситуації, спричиненої військовим вторгненням росії, виявлені такі основні ризики:

а) ризик ракетних ударів різної інтенсивності. Ракетні удари можуть спричинити:

- пожежу;

- травмування працівників, персоналу, учнів;

- пошкодження об'єктів, активів чи обладнання;

- переривання водопостачання/енергопостачання до закладів освіти;

- епідеміологічний наслідки через низьку якість очищення води або неконтрольовані скиди внаслідок аварій, спричинених ракетними ударами;

- екологічні наслідки (забруднення поверхневих, підземних вод, земельних ресурсів), пов'язані з порушенням правильної роботи реконструйованих об'єктів або обладнання.

б) ризик випадкового знаходження боєприпасів/ракет, що не вибухнули, або інших підозрілих предметів

Оцінка ризиків передбачає попередню класифікацію ідентифікованих ризиків залежно від обраних параметрів:

- масштаб впливу: локальний або широко поширений всередині країни;

- здатність передбачати ризик: передбачуваний або непередбачуваний; яких можна уникнути;

- тяжкість фізичних ушкоджень: варіюються від незначних до великих.

Ризик ракетних ударів різної інтенсивності:

- масштаби впливу: широко поширені (в межах країни);

- здатність передбачати ризик: непередбачуваний; неминучі;

- тяжкість фізичного ушкодження: велике.

Ризик випадкового знаходження боєприпасів/ракет, що не вибухнули, або інших підозрілих предметів:

- масштаби впливу: широко поширені (в межах країни);

- здатність передбачати ризик: непередбачуваний; неминучі;

- тяжкість фізичного ушкодження: велике.

План дій з підготовки до надзвичайних ситуацій.

- План дій на випадок оголошення повітряної тривоги.

Персонал закладу, а також усі працівники, яких заплановано допускати до роботи на будівництві повинні пройти інструктаж щодо плану дій на випадок оголошення повітряної тривоги.

Після отримання сигналу «Повітряна тривога»:

- персонал школи та учні організовано залишають навчальні класи та спускаються в укриття;

- працівники мають негайно припинити роботи, вимкнути електропристрої та електроінструмент та пройти в своє укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні школи (Додаток F);

- залишати укриття можна тільки після отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги»;

- укриття, якими користуються працівники на будівництві, персонал та учні закладу, має бути забезпечений усім необхідним для ізольованого перебування людей протягом декількох днів, а саме:

- питна вода;

- харчі тривалого зберігання;

- аптечка із необхідним для надання першої допомоги;

- ковдри, або теплий одяг;

- меблі для сидіння;

- автономні освітлювальні прилади (ліхтарі) та джерела живлення, незалежні від централізованого енергопостачання.

- План дій на випадок виявлення нерозірваних снарядів,ракет або інших підозрілих предметів.

Персонал закладу, а також усі працівники, яких заплановано допускати до роботи на будівництві повинні пройти інструктаж щодо плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема, нерозірваних артилерійських снарядів та/або ракет.

За можливості, варто організувати навчання від представників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:

- торкатися їх (не робіть цього в жодному разі);

- перекладати, перекочувати з одного місця на інше;

- збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;

- намагатися розряджати і розбирати;

- виготовляти різні предмети;

- використовувати заряди для розведення вогню і освітлення;

- приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку.

Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно вжити заходів з їх означення, огородження і охорони знайдених предметів на місці виявлення.

Працівники, персонал закладу і діти мають лишити територію закладу та триматися якнайдалі від знахідки.

Необхідно негайно повідомити про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном «101» та «102».

- План дій на випадок отримання травм.

Персонал закладу, а також усі працівники, яких заплановано допускати до роботи на будівництві, повинні пройти інструктаж щодо надання першої домедичної допомоги. Таке навчання (інструктаж) повинно включати надання першої домедичної допомоги для випадків, пов'язаних з різними типами травм та інших проблем зі здоров'ям (включаючи накладення джгута, турнікета та інших кровоспинних засобів).

Заклади освіти та/або будівельний майданчик повинні бути обладнаними аптечками з усіма належними засобами першої домедичної допомоги. Комплектність аптечок потрібно періодично перевіряти, а їх наповнення повинно відповідати вимогам норм законодавства України.

Усі працівники Компанії та персонал закладу повинні знати місце знаходження аптечок, засобів індивідуального захисту,вогнегасників та вміти ними користуватися.

- План дій на випадок пожежі.

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен:

- зберігати спокій;

- негайно повідомити про це державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу керівника будівельних робіт та Керівництво закладу;

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

- перевірити, чи викликано державну пожежну охорону;

- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- керівництво закладу має забезпечити евакуацію персоналу а дітей за межі території закладу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

European Investment Bank Environmental and Social Standards (eib.org)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/DS/DS1.htm)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/nm_z1_2018.pdf)

European Investment Bank Environmental and Social Standards (eib.org)