Додаток

до рішення виконавчого комітету

ЗВІТ

про роботу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2023 рік

У 2023 році з бюджету Тернопільської міської територіальної громади на виконання робіт та послуг виділено 713,1602,6 млн. грн., в тому числі із спецфонду – 223,1 млн. грн. та 490,0 млн. грн. із загального фонду.

 Ці кошти використано на виконання робіт та послуг з усунення аварійності в шляхово-мостовому господарстві, на об’єктах благоустрою та житловому фонді в умовах воєнного стану.

**Шляхово-мостове господарство**

**Поточний ремонт та утримання**

 В 2023 році виділено кошти на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 154 239,5 тис. грн.

Виконано:

-ліквідацію глибоких вибоїн на проїзній частині вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші на 36 вулицях, площею 511,03 кв. м;

- поточний ремонт дорожнього покриття на 162 вулицях міста, площею 83,0 тис. кв. м, в т.ч. виконано:

- поточний ремонт дороги по вул. Вуглярецька в с.Кобзарівка,

- поточний ремонт дороги по вул. Горішня (до церкви) в с.Глядки,

- поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с.Іванківці,

- поточний ремонт дороги по вул. Бабинець в с.Курівці;

- влаштовано 1020 шт дорожніх знаків, 750 м п турнікетного огородження;

- нанесено дорожню розмітку: 6470 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 62,5 км – осьові та роздільні лінії;

- поточний ремонт під'їзної дороги до полігону ТПВ біля села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади;

- поточний ремонт тротуарів та бетонних конструкцій на шляхопроводах на вул. Бродівській та вул. Промисловій.

На поточний ремонт інших об'єктів благоустрою виділено кошти в сумі – 15 178,9 тис. грн., виконано поточний ремонт:

- в рамках реалізації заходів по створенню безбар'єрного середовища виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах на: вул. Стуса, вул. Чубинського, п-т Злуки, вул. Замонастирській, вул. Замковій, вул. Камінна –

Юліана Опільського (перехід до п’ятої школи). Виконуються роботи на вул. Збаразькій, вул. Володимира Великого, вул. Текстильній та ін.

- тротуару на вул. Лисенка;

- тротуару та прилеглої території по п-ту Злуки,31;

- тротуару з пониженням бордюрів по вул. Леся Курбаса;

- пішохідних переходів по вул.Бережанська,12, в районі вул. Василя Стуса,4;

- благоустрій території зупинки громадського транспорту на вул. Київській;

- перехрестя вул. Мирона Тарнавського та вул. Київська;

- тротуару на вул. Юліана Опільського (ділянка від вул. Камінної до вул. Соломії Крушельницької);

- пішохідної доріжки за адресою проспект Злуки поруч з Свято-Троїцьким духовним Центром;

- тротуару за адресою вул. Лесі Українки,4-6;

- тротуару в районі від вул. Кл.Савури до житлового будинку за адресою Кл.Савури, 5;

- пішохідної доріжки і сходового маршу по вул.Мазепи,3;

- сходового маршу за адресою вул. Миру,9,11;

- пішохідної доріжки та сходового маршу по вул. Любомира Гузара,3;

- елементів благоустрою в районі вул. Максима Кривоноса,2, вул. Василя Стуса,2.

 Виконується поточний ремонт тротуарів в районі 3-ї лікарні на вул. Волинській та на вул. Бережанській.

 Виконано інші послуги поточного характеру.

 Завершено розпочаті в 2022 році роботи з:

- ліквідації підтоплення території від вул. Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м.Тернополі – 4 287,9 тис. грн.;

- ліквідації підтоплення КНС № 7 на вул. Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська в м.Тернополі – 2 051,4 тис. грн.

Також, виконано роботи з ліквідації підтоплення території групи новозбудованих житлових будинків на вул. Галицькій, вул. Енергетичній в м.Тернополі – 14 760,7 тис. грн.

Надавались послуги:

1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, технічних засобів регулювання дорожнього руху: світлофорів, турнікетного огородження та дорожніх знаків – 36 340,0 тис. грн.

2.Утримання і поточний ремонт фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок – 5 804,0 тис. грн.

3.Поточний ремонт – ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м.Тернополі, площею 6866,7 кв. м, в т. ч.:

- при усунені наслідків аварій мереж теплопостачання, площею 5384,7 кв. м, виділено кошти з бюджету громади – 9 602,2 тис. грн.

- при усунені наслідків аварій мереж водопостачання та водовідведення – 1482 кв. м. (кошти КП «Тернопільводоканал»).

4.Поточний ремонт - експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в Тернопільській МТГ – 3 679,0 тис. грн.

5.Утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж Тернопільської МТГ – 3 041,0 тис. грн.

6. Утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків на бульварах та скверах міста – 383,0 тис. грн.

**Капітальний ремонт**

Завершено роботи з капітального ремонту мереж резервного живлення комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський» за адресою місто Тернопіль, вул. Білецька,58 – 846,97 тис. грн.

Виконано роботи з капітального ремонту – під’єднання електроустановок на вул. Чумацька до Дальнього пляжу в м. Тернополі – 528,3 тис. грн.

Виконуються роботи з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі, виділено в 2023 році з бюджету громади кошти в сумі 38 800,0 тис. грн.

**Житлове господарство**

 На проведення капітального ремонту житлового фонду м. Тернополя у 2023р. міським бюджетом передбачено 26 800,0тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 18 об’єктах на суму 10661,0 тис. грн.;

1. проспект Злуки, 53
2. вулиця Тараса Протасевича,22
3. бульвар Данила Галицького, 12
4. проспект Степана Бандери, 100
5. вулиця Київська,3
6. вулиця Романа Купчинського, 1
7. вулиця Василя Костянтина Острозького, 54 (розпочато)
8. вулиця Захисників України, 1
9. вулиця Клима Савури, 2
10. проспект Злуки, 43
11. вулиця Володимира Винниченка , 1
12. проспект Злуки,27
13. вулиця Василя Симоненка, 20
14. вулиця Тараса Протасевича,20
15. вулиця Братів Бойчуків, 11
16. вулиця Сергія Корольова, 2
17. вулиця Братів Бойчуків, 9
18. вулиця Сергія Корольова,4 (2,3,4)

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на

 12 об’єктах на суму 2139,0тис. грн.:

1. бульвар Дмитра Вишневецького ,4
2. вулиця Леся Курбаса, 11
3. вулиця Назарія Яремчука,41
4. вулиця Дружби, 1
5. вулиця Тролейбусна, 11
6. вулиця Золотогірська, 20
7. вулиця Золотогірська, 13
8. вулиця Богдана Лепкого,14
9. вулиця Клима Савури, 10
10. вулиця Іванни Блажкевич,2
11. вулиця Іванни Блажкевич,5
12. вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 54

- капітального ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків на 3 будинках на суму 2500,0 тис. грн.:

1. бульвар Тараса Шевченка, 35
2. вулиця За Рудкою,1
3. вулиця Михайла Драгоманова,1

- експертного обстеження 180 ліфтів на суму 1500,00 тис. грн.;

- капітального ремонту 8 ліфтів по 4 ліфтах роботи продовжуються на суму 3400,0 тис. грн.;

- влаштування дитячих майданчиків 16 на суму 2100,0 тис. грн.;

- відремонтовано 3 спортивних майданчики на суму 2405,0 тис. грн.;

- виготовлено ПКД на суму 270,0 тис. грн.

Станом на 20.11.2023 на поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів виділено 83,0 млн. грн.

**Завершені роботи на 32 об'єктах**

1. пр. Ст. Бандери, 72

1. вул. Коновальця, 16
2. вул. Коновальця 18
3. пр. Злуки, 19-21 проїзд до церкви
4. вул. Л. Українки, 8
5. вул. Л. Українки, 31
6. вул. Петлюри,3 -5
7. вул. Кривоноса - вул. Петриківська
8. вул. Київська, 6
9. вул. Довженка, 1
10. вул. Чернівецька, 44а
11. вул. Чернівецька 58
12. вул. Чернівецька 64-68
13. вул. Вербицького, 12 (Доріжка, лівньовка)
14. вул. Драгоманова, 1
15. пр. Ст. Бандери, 20
16. вул. Драгоманова, 4
17. вул. Чернівецька, 60
18. вул. Чернівецька, 62
19. вул. Коновальця,18 (парковка)
20. вул. Чернівецька, 52-58,
21. вул. Чернівецька, 52
22. вул. Протасевича,4 (1 під)
23. вул. Коновальця, 14
24. вул. Київська, 18
25. вул. Київська, 16
26. вул. І. Блажкевич, 7
27. бул. Ст. Бандери, 92
28. вул. Злуки, 13
29. бул. Д. Галицького , 5 – школа Ерудит
30. бул. Д. Галицького, 1
31. бул. Д. Галицького 3

**Розпочаті на 6 об'єктах**

* 1. вул. Тарнавського- вул. Гузара ( шоколадка)
	2. вул. Галицька, 35
	3. вул. Симоненка, 2 – Куліша, 1
	4. вул. Новий світ, 93
	5. вул. Новий світ, 95
	6. вул. Симоненка, 5

 На ремонт житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік, було виділено 11 000 тис.грн.

 Станом на 20.11.2023 р. за вказані кошти виконано роботи з:

 - капітального ремонту покрівель:

* 1. вулиця Стрімка,7
	2. вулиця Володимира Лучаковського, 14
	3. вулиця Корольова, 4
	4. вулиця Броварна, 23
	5. вулиця Чернівецька, 52 (2,3)

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж:

1. вулиця Василя Симоненка,5а
2. вулиця Володимира Лучаковського, 14
3. вулиця 15 Квітня,1
4. бульвар Дмитра Вишневецького,3
5. вулиця Карпенка, 12
6. бульвар Симона Петлюри, 10
7. вулиця Текстильна,14
8. вулиця Чернівецька,58 (2)
9. вулиця Чумацька,1Б

 - капітального ремонту ліфтів за наступними адресами:

1. вулиця Торговиця,24
2. вулиця Броварна,23
3. вулиця Володимира Великого,10( 1,5,4,3)
4. вулиця Володимира Великого,10( 2)
5. вулиця Володимира Громницького, 2 (1-4)
6. бульвар Симона Петлюри, 10 (1,2,3,4,5,6,7)
* а також інші роботи капітального характеру:
1. вулиця Дениса Лукіяновича, 1 (димовентканали)
2. вулиця Галицька, 45 (вхідні групи, вікна)- роботи продовжуються
3. вулиця Купчинського, 7 (вхідні групи, вікна)- роботи продовжуються.

**Благоустрій та екологія**

Надавались послуги:

1. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, видалення та підрізка аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, очищення територій міської громади від несанкціонованого складування відходів оплачено 9410,00 тис.грн.
2. Послуги з утримання території та вулично - дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади оплачено 77883,00 тис.грн.
3. Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків Тернопільського району оплачено 1300,00 тис.грн., проведено стерилізацію 242 од. безпритульних собаки, знайдено власників для 70 од. бездомних собак та цуценят.

1. Послуги з утримання міських кладовищ оплачено 7417,72 тис.грн., в тому числі видатки:
* на послуги з утримання міських кладовищ 5600,00 тис.грн.,
* поховання померлих осіб, які загинули в бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на загальну суму 1535,00 тис.грн.,
* на послуги з поховання померлих внутрішньо переміщених осіб, близькі яких не спроможні здійснити оплату вказаних послуг на суму 229,00 тис.грн.,
* захоронення одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян на суму 53,72 тис.грн.

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою, підпірних стінок, сходів та сходових маршів, ремонт та виготовлення нових лавок, огорожі, роботи виконано на 37 об’єктах, на суму 8098,39 тис.грн., в тому числі на основних з них:

* поточний ремонт та влаштування пандусу в межах сходів і пішохідного переходу та благоустрій скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки, на вул. Довженка поблизу буд. № 9,10,12,14,20,
* поточний ремонт сходового маршу до вул. Тісна, Дружби,
* поточний ремонт сходів на вул. Гетьмана Івана Мазепи,
* поточний ремонт (встановлення) дитячих майданчиків в с.Городище - вул. Центральна, с.Носівці - вул. Вивіз, с.Кобзарівка - вул. Збаразька,
* поточний ремонт в’їзних знаків "Тернопіль" з напрямку с. Біла та на вул. Микулинецькій,
* влаштування декоративного квітника на бульварі Данила Вишневецького.

6. Кошти витрат з міського фонду охорони природного навколишнього середовища використані в сумі 1549,98 тис.грн.

З метою збільшення площі озеленених територій та для забезпечення підтримання екологічного балансу на території громади започатковано акцію «Зелених насаджень багато не буває», яка не лише відповідає принципам Концепції комплексного озеленення м. Тернополя, одним із завдань якої є систематичне відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття, але і є її суттєвим підсиленням.

В межах акції впродовж весняного посадкового періоду висаджено 2254 дерева та 1628 чагарників на територіях закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, прибудинкових територіях будинків та інших суб’єктів господарювання.

У травні поточного року відповідним рішенням виконавчого комітету затверджено Стратегію відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» (далі – Стратегія), яка визначає пріоритетні напрямки системи озеленення прибудинкових територій будинків, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності його мешканців.

У рамках реалізації Стратегії під час осіннього посадкового періоду поточного року на прибудинкових територіях будинків висаджено 108 дерев замість тих, які були видалені під час проведення ремонтних робіт.

Відповідно до гарантійних зобов’язань, отриманих від суб’єктів господарювання, під час весняного та осіннього посадкових періодів поточного року висаджено 1666 дерев замість тих, які були видалені відповідно до отриманих дозвільних документів.

Загалом, під час весняного та осіннього посадкових періодів поточного року висаджено 4028 дерев та 1628 чагарників.

З метою реконструкції території міського кладовища із влаштуванням Пантеону Героїв Тернополя, СКП «Ритуальна служба» проводяться необхідні роботи із облаштуванням намогильних споруд.

Спеціалізованим підприємством КП «Доля» ЛОР проводились роботи, відповідно до укладеного договору, з ексгумації та перепоховання радянських воїнів з території міського кладовища на вулиці Микулинецькій, 29 на міське кладовище на вулиці Петра Батьківського, 46 у м.Тернополі. На вказані роботи отримано дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України на перенесення пам’ятки історії місцевого значення.

Відповідно до Законів України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підрядною спеціалізованою організацією проводились роботи із демонтажу елементів символіки комуністичного тоталітарного режиму на пам’ятниках і пам’ятних знаках розміщених у Тернопільській міській територіальній громаді (мікрорайон Пронятин, с. Курівці, с. Вертелка, с. Кобзарівка, с. Малашівці).

**Енергоефективність**

Відповідно до Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, в рамках реалізації проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль», виконуються роботи із термомодернізації будівлі Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №32 за адресою вул. Петра Батьківського, 46. Співфінансування проекту із бюджети громади становить 2 145 215,9 грн.

У місті продовжує реалізовуватись Програма «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» на умовах співфінансування. Надано фінансову підтримку ОСББ «Вільхова, 2» у розмірі 153 253,0 грн. для придбання матеріалів та виконання робіт з капітального ремонту - термомодернізації житлового будинку. Виконуються роботи із термомодернізації житлового будинку на вул. Іванни Блажкевич, 7.

Тернопільську міську раду обрано учасником Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні», яка фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку. Прийнято рішення Тернопільської міської ради про підтримку впровадження проектів щодо термомодернізації будівель Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та будівель Тернопільської комунальної міської лікарні №2 в рамках реалізації Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні»

В рамках реалізації проекту USAID «Енергетична безпека» отримано грантову підтримку для підготовки Схеми теплопостачання м. Тернополя.

 Також у 2023 році виділено КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради на поповнення статутного капіталу в обмін на корпоративні права кошти в сумі - 93,2 млн. грн., КП «Тернопільводоканал» виділено коштів в сумі - 18,5 млн. грн., КП «Тернопільміськсвітло» – 1 547,0 тис. грн. та СКП "Ритуальна служба" на будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою вул. Микулинецька виділено 14,1 млн. грн.

Порівняльна таблиця виконання робіт та послуг управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2022-2023 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт, послуг  | 2022р. | 2023р. |
| К-сть  | Оплачено тис. грн. | К-сть | Оплачено тис. грн. |
| 1 | Капітальний ремонт та реконструкція шляхово-мостового господарства міста | - | - | 1 | 38800,0 |
| 2 | Поточний ремонт вулично – дорожної мережі | 149 | 98787,8 | 162 | 134700,0 |
| 3 | Пониження бордюрів на тротуарах та пішохідних переходах | - | - | 25 | 3718,0 |
| 4 | Поточний ремонт тротуарів | 3 | 3420,9 | 7 | 6064,1 |
| 5 | Поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  | 36 | 64812,0 | 32/6 | 83000,0 |
| 6 | Капітальний ремонт покрівель | 28 | 6088,0 | 18 | 10661,0 |
| 7 | Ремонт покрівель на умовах співфінансування |  |  | 5 | 729,03 |
| 8 | Ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж | 49 | 3741,7 | 12 | 2139,0 |
| 9 | Ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж на умовах співфінансування |  |  | 9 | 721,68 |
| 10 | Ремонт ліфтів | 20 | 2137,0 | 8/4 | 3400,0 |
| 11 | Ремонт ліфтів на умовах співфінансування |  |  | 6 | 1488,73 |
| 12 | Експертне обстеження ліфтів | 100 | 500,0 | 180 | 1458,0 |
| 13 | Влаштування дитячих майданчиків | 54 | 3280,59 | 16 | 2100,0 |
| 14 | Капітальний ремонт та влаштування спортивних майданчиків | 7 | 3612,36 | 3 | 2405,0 |
| 15 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 3 | 80,28 | 3 | 2500,0 |
| 16 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень видалення, підрізка аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського  |  | 6489,17 |  | 9410,00 |
| 17 | Послуги з утримання вулично – дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади  |  | 56486,00 |  | 77883,00 |
| 18 | Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків |  | 1370,00 |  | 1300,00 |
| 19 | Послуги з утримання міських кладовищ |  | 4960,00 |  | 7417,72 |
|  20 | Поточний ремонт зупинок, підпірних стінок, сходових маршів, скверів і ін. | 19 | 1921,00 | 37 | 8098,39 |
| 21 | Кошти витрат з міського фонду охорони природного навколишнього середовища |  | 468,50 |  | 1549,98 |
| 22 | Капітальний ремонт - термомодернізація житлових будинків | 3 | 2454,96 | 1 | 153,25 |
| 23 | Реалізація проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» |  |  | 1 | 2145,22 |

Міський голова Сергій НАДАЛ