В рішення внесено зміни внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/128, від 28.05.2021 №8/6/99, від 17.12.2021 №8/11/10, від 28.04.2023 №8/25/08

Додаток

до рішення міської ради

від 06.12.2019р.  №7/41/33

1. ПАСПОРТ

Програми охорони навколишнього  природного середовища

Тернопільської міської територіальної  громади

на 2020-2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | - протокольне доручення виконавчого комітету від 24.04.2019р. №20 п.2 |
| 3. | Розробники програми | - управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (далі - Управління ЖКГБ та Е), - управління культури і мистецтв |
| 4. | Співрозробники програми | - комунальне підприємство «Тернопільводоканал»; - комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; - відділ технічного нагляду |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | - управління ЖКГБ та Е; - управління культури і мистецтв |
| 6. | Учасники програми | - управління ЖКГБ та Е; - комунальне підприємство «Тернопільводоканал»; -комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» - комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; - відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради; - підприємства, які утримують та обслуговують житловий фонд; - структурні підрозділи Тернопільської міської ради; -Тернопільський обласний центр із гідрометеорології; -ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»; -суб’єкт господарювання, що надає послуги з утримання та експлуатації сміттєзвалища побутових відходів (надалі СГ); - суб’єкти підприємницької діяльності (надалі СПД); - інші установи, організації, підприємства. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2020-2023 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис. грн.), в т.ч.: | 285 129,1 |
| 8.1. | коштів бюджету громади | 178 929,1 |
| 8.2. | коштів державного бюджету | 66 000,0 |
| 8.3. | коштів інших джерел (інвесторів) | 40 200,0 |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

З метою покращення санітарно-технічного та  візуального стану території міської громади розроблено заходи гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, спрямовані на відновлення, належне утримання та раціональне використання території міської громади, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Атмосферно-екологічна ситуація

Тернопіль за критеріями екологічної чистоти та безпеки проживання населення є одним із найкращих серед міст України. В рамках проекту «Ідеальне місто» 33 тисячі українських користувачів OLX оцінювали рівень життя в обласних центрах країни і за результатами опитування,  з відривом всього в 1%, Тернопіль посів 2-ге місце в рейтингу найчистіших міст України. За даними мережі спостережень Національної гідрометслужби України визначено комплексний індекс забруднення атмосферного повітря міст України у І півріччі 2017р. У Тернополі цей індекс становить 2,5 і є найнижчим показником серед 39-ти міст, які брали участь у дослідженні.

Екологічну ситуацію повітряного басейну обласного центру визначають три основні джерела забруднюючих речовин: автотранспорт, промислові підприємства і транскордонні перенесення з атмосферною циркуляцією. Близько 72% забруднюючих речовин місцевого походження припадає на викиди автотранспорту, 28% – на промислові об'єкти і комунально-побутове господарство. Отже, основним джерелом забруднення атмосферного повітря у Тернополі є викиди вихлопних газів автотранспорту, що зумовлено збільшенням кількості його одиниць. Також, спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості транспорту (в тому числі громадського) з неналежним технічним станом паливної системи, що негативно впливає на стан навколишнього середовища. Має місце активізація транспортного руху у його центральній частині. В зимовий період додатковими забруднювачами атмосферного повітря є викиди котелень опалювальної системи, приватних будинків, індивідуальних опалювальних систем комунальних квартир.

Тернопільський обласний центр гідрометеорології здійснює постійний моніторинг атмосферного повітря у місті на двох стаціонарних постах спостереження: ПСЗ №1 (перехрестя вулиць Бродівської і Збаразької) і ПСЗ №2 (перехрестя вулиць Живова і Микулинецької). На цих постах відзначається рівень забруднення атмосферного повітря пилом, діоксидом сірки, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, оксидом азоту, формальдегідом, а також важкими металами (залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром і цинк) і бензапіреном.

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі обласного центру в кратності ГДК становили: по формальдегіду – 1,0 ГДК; пилу – 0,5 ГДК; діоксиду азоту – 1,3 ГДК; оксиду азоту – 0,4 ГДК; оксиду вуглецю – 0,8 ГДК; діоксиду сірки – 0,1 ГДК.

В останні роки спостерігається збільшення вмісту формальдегіду, пилу, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, не змінився вміст оксиду азоту та діоксиду сірки. Разом з тим, високих та екстремально високих рівнів забруднення в повітрі зафіксовано не було.

Значний вплив на стан атмосфери обласного центру здійснюють транспортні засоби та виробнича техніка, в результаті роботи яких, для прикладу, упродовж 2011р. потрапило 12,1 тис. т (26,9% від загальної кількості по області) забруднюючих речовин, що на 0,7% (на 0,1 тис. т) менше, ніж у 2010р. Надходження забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення у 20 разів перевищували викиди від роботи стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій.

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення зросли до показника 3,4кг на одну особу.

Гідроекологічна ситуація

Тернопільський став є типовим прикладом водойми, що дає змогу прослідкувати стан і динаміку гідроекосистеми у антропогенно трансформованому середовищі. Ця водойма створена штучно, але у оптимальних умовах, дуже близьких до природних, протягом довготривалого формування набула властивостей і характеру природної гідроекосистеми. Враховуючи те, що всі процеси становлення природного режиму і входження водойми в природну нішу значно прискорені, вона є багатогранною природною лабораторією.

Тернопільський став належить до особливої категорії внутрішніх водойм із специфічними особливостями водообміну, проточності, сезонних змін, гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних характеристик.

За своїми гідрохімічними характеристиками та об’ємом води Тернопільський став є водосховищем – зарегульованим водотоком р. Серет, яка є лівою притокою р. Дністер.

Система господарсько-побутового водопостачання складається із 2-х водозаборів,   2-х насосних станцій ІІ-го підйому, станції знезалізнення води «Тернопільського» водозабору, насосної станції ІІІ-го підйому та 14-ти резервуарів чистої води із збірного залізобетону  загальним об’ємом 44,2 м³.

Водопостачання здійснюється із 30 артезіанських свердловин, розташованих на двох  майданчиках.

Водозабір «Тернопільський» – складається з 14 свердловин продуктивністю 100 м³/годину кожна.

Водозабір «Верхньо-Івачівський» – складається з 16 свердловин, 4 з них – продуктивністю 350-400 м³/годину кожна, а решта 12 – продуктивністю 250 м³/годину кожна.

Протяжність водопровідних мереж (станом на 01.01.2018р.) – 351,9 км.

Система господарсько-побутового водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Стічні води самопливними колекторами надходять до восьми каналізаційних насосних станцій. Три КНС (№1, 2, 8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а п'ять КНС (№4, 5, 7, 9,10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди. Після очисних споруд очищені води скидаються у річку Серет.

Загальна довжина каналізаційних мереж (станом на 01.01.2018р.) – 286,5 км.

Основними проблемами підгалузі є:

- зношеність основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- висока енергоємність централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженість інвестицій та недостатність фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

- підвищений вміст заліза у воді з В.Івачівського водозабору через відсутність станції знезалізнення;

- недосконалість обліку споживання води;

- переповнення мулових карт сирим осадом та надлишковим активним мулом, що утворюється в процесі очищення стічних вод;

- відсутність системи дощової каналізації;

- відсутність каналізаційних мереж в деяких мікрорайонах;

- будівництво в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж;

- наявність абонентів КП «Тернопільводоканал», які користуються послугами централізованого водопостачання, але водночас не підключені до системи водовідведення (загальна кількість 874 абонентів) з них:

1) 377 шт. абонентів мають можливість підключення до мереж централізованої каналізації, але не підключені (на вулицях в близькості – до 100м. наявні мережі каналізації, які перебувають на балансі або КП «Тернопільводоканал», або інших власників);

2) 497 абонентів не мають можливості здійснити таке підключення у зв’язку із відсутністю мереж каналізування на відповідних вулицях;

- також наявні будинковолодіння, які не підключені ні до централізованого водопостачання ні до централізованого водовідведення (їх необхідно також охопити цією програмою).

Для забезпечення належного рівня якості життя мешканців шляхом повного каналізування приватного житлового фонду мікрорайонів Тернопільської громади та вирішення основних завдань, зокрема:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій;

- будівництво самопливних та напірних каналізаційних колекторів в наступних мікрорайонах: «Пронятин», «Кутківці», «Дружба», «Центр», «Новий Світ», «Східний»;

- будівництво каналізаційних мереж по вулицях: Сонячна,  А.Манастирського, С.Шагайди, Дівоча, Довбуша, пр.Дівочий, Академіка С.Балея, С.Чарнецького, Марка Вовчка, Стадникової, Садова, Є.Гребінки, Подільська, Білогірська, Чернівецька, Мостова, Мостова-бічна, Циганська, Межова, Бережанська, Микулинецька, Агрономічна, Болюха, Вишнева, Лісова, Підгірна, Приміська, Урожайна, Яблунева, провулок Микулинецький, Енергетична, Козацька, Гірняка, Підгородня, Фестивальна;

- ліквідація існуючих та припинення подальшого утворення вигрібних ям.

Спостерігається зниження використання свіжої води на господарсько-питні потреби - у 2018 р. в розрахунку на душу населення становить - 54 392 м.куб.

Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (з розрахунку на душу населення) становить 74172 м.куб (нормативно очищені).

Поводження з побутовими відходами

Побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище біля с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області, де щорічно проводиться рекультивація території, використовуючи висівки кар’єру для пересипки відпрацьованої його частини, на що виділяються кошти з міського бюджету.

Послуги із вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади  надають шість суб’єктів господарювання.

Загальний обсяг відходів на сміттєзвалищі з початку експлуатації становить  15218,38 тис. куб. м. (3427,64 тис. т).

Обсяги видалення побутових відходів у 2018р. з території громади становили – 540,08 тис. куб. м. (124,04 тис. т).

Щомісячний обсяг видалення побутових відходів орієнтовно становить 40,00 тис. куб. м (8,00 тис. т).

Завдяки запровадженню системи роздільного збору ресурсоцінних відходів  із загального об’єму побутових відходів за 2018р. вилучено  полімерів - 4,89 тис. куб. м (97,8 тис.т).

Надання вказаних послуг здійснює комунальне підприємство «Екоресурси». На території обласного центру встановлено близько 1000 спецємкостей для збору полімерів.

Крім цього, виготовлено паспорт міського сміттєзвалища, а також виготовлено та затверджено санітарну схему очищення території обласного центру.

Розпочато  будівництво сміттєсортувальної лінії.

Відповідно до рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою                    Тернопільської міської територіальної громади» від 24.07.2019р. №7/36/12 передбачено механізм впровадження сортування побутових відходів.

Зокрема, виконавці послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК зобов’язані:

- переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів,

- у багатоквартирних будинках, де наявні діючі сміттєпроводи влаштувати контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів на прибудинковій території багатоквартирних будинків,

- надавачам послуг із вивезення побутових відходів укомплектувати існуючі майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло).

Об’єкти зеленого господарства

Зелені насадження – це деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження.

На сьогодні загальна площа зелених насаджень на території Тернопільської громади потребує корегування і уточнення. Так, за наявними даними вона складає 658 га, з яких 70,72 га зелені насадження закладів, установ, організацій, а 587 га землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування, які трактуються як зелені насадження на землях загального користування.

Одночасно, згідно даних, отриманих при розробленні Схеми озеленення міста,  площа зелених насаджень складає 999,73 га, з яких 577,18 га – орієнтовна площа зелених насаджень загального користування, 418 га – зелених насаджень обмеженого користування, без врахування територій озеленення спеціального призначення.

Багато об'єктів зеленого господарства пройшли тривалий етап формування. У першу чергу це парки, сквери і насадження центральної частини обласного центру.

Озеленення Тернополя розпочалось ще в часи його будівництва, а на науковій основі ця робота ведеться з 1860 року, з часу закладення на площі 6,2 га найстарішого парку міста – Старого парку.

У рамках реалізації Концепції комплексного озеленення м. Тернополя проводиться поетапна заміна дерев породи тополя, що досягли своєї вікової межі, на декоративні красиво квітучі дерева породи катальпа бігнонієвидна.

Комплекс паркового господарства міста ставить Тернопіль на одне з перших місць у загальнодержавному рейтингу озеленення міст.

Кожного року у вегетаційний період на території парків проводиться висадження нових, більш цінних та декоративних видів зелених насаджень.

Переважаючими породами дерев є тополя, клен гостролистий, клен ясенелистий, граб, ясен звичайний, акація, ялина звичайна, різні види туї, часто зустрічаються плодові дерева. Справжньою окрасою скверів Тернополя є такі екзотичні дерева, як горіх маньчжурський, тюльпанове дерево, яблуня Недзвецького, клени сріблястий та кулястий, тис ягідний, ясен плакучий.

Роботи з озеленення проводяться відповідно до діючих державних, регіональних та місцевих програм, метою яких є охорона, збереження та відтворення існуючих елементів озеленення та створення нових декоративних зелених насаджень.

У місті Тернополі нараховується дванадцять територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 725,35 га, що становить 12,39% території міста.

Природно-заповідний фонд Тернополя представлений одним регіональним ландшафтним парком «Загребелля» (630,0 га), одним ботанічним заказником місцевого значення «Чагарі Кутківецькі» (87,0 га), двома гідрологічними пам’ятками природи місцевого значення «Тернопільські джерела» (0,01 га) та «Тернопільське джерело» (0,01 га), чотирма ботанічними пам’ятками природи місцевого значення «Заповідний куточок імені Миколи Чайковського» (0,03 га), «Тернопільська липа» (0,01 га), «Тернопільський дуб» (0,02 га) та «Тернопільські магнолії» (0,02 га), а також чотирма парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва місцевого значення «Старий парк» (6,35 га), «Сквер на вул. В’ячеслава Чорновола» (0,5 га), «Сквер ім. Тараса Шевченка» (1,0 га), «Сквер Кобзаря» (0,32 га).

Тернопіль – одне з перших міст України, де розроблено фундаментальну методологічну основу його подальшого екологічного становлення: Екологічний паспорт, Концепцію комплексного озеленення, Схему екологічної мережі та Схему озеленення міста, які забезпечують поетапне впровадження стратегічних напрямків екологічної складової сталого розвитку та їх подальшу реалізацію з метою досягнення динамічної рівноваги у збалансованому розвитку природної, соціальної і економічної складових.

Проблемні питання:

- відсутність технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства громади;

- переповнення мулових карт сирим осадом та надлишковим активним мулом, що утворюється в процесі очищення стічних вод;

- не належний стан дощової каналізації громади;

-відсутність системи каналізування окремих вулиць в громаді;

- попадання фекальних стоків у підземні води Тернопільського ставу  та річку Серет.

3. Мета Програми

Основною метою Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної  громади на 2020-2023 роки (надалі Програма) є збереження і покращення сприятливого для існування людини та живої природи довкілля, створення передумов для переходу до моделі сталого розвитку громади, забезпечення збалансованого розвитку існуючої екосистеми та виконання нею екологічних, соціально-економічних та урбаністично-планувальних функцій, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урболандшафтом Тернопільської міської територіальної громади.

Мета програми відповідає Стратегічному плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року, зокрема, стратегічній цілі A.3. Забезпечення екологічної та цивільної безпеки.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основними шляхами розв’язання проблемних питань  екологічного спрямування у громаді є комплекс природоохоронних заходів, які здійснюватимуться у соціально-економічній та культурній сферах. Ці заходи пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів і базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Програма виконується в один етап протягом 2020-2023 років. Джерелами фінансування є кошти державного бюджету, кошти бюджету громади, інвестиційні кошти та кошти з джерел не заборонених чинним законодавством.

Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо  реалізації інвестиційних проектів із реконструкції, будівництва та капітального ремонту систем водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою та охорона навколишнього природного середовища.

Для забезпечення сталого розвитку міської громади необхідним є узгодження економіко-технологічних процесів з природними обмеженнями, захист природно-ресурсного і соціально-демографічного потенціалів від деградації, забезпечення випереджувального розвитку нових екологічних, природничих знань, зміна світоглядних принципів розвитку суспільства.

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн. | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 2023р. | Усього витрат на виконання Програми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього у тому числі: | 44 246,0 | 71025,8 | 139 681,3 | 30 176,0 | 285 129,1 |  |
| бюджет громади (БГ) | 22 846,0 | 47 226,6 | 78 680,5 | 30 176,0 | 178 929,1 |  |
| державний бюджет (ДБ) | 8 000,0 | 10 399,2 | 47 600,8 | – | 66 000,0 |  |
| інші джерела (кошти інвесторів) (ІД) | 13 400,0 | 13 400,0 | 13 400,0 | – | 40 200,0 |  |

### У зв’язку зі значною динамікою цін, необхідністю укладення відповідних договорів та розроблення проектів, суми фінансування частини природоохоронних заходів можуть бути визначені тільки в процесі реалізації програми. У першу чергу це стосується заходів, які фінансуються з не бюджетних джерел, оскільки вартість реалізації заходів приватними інвесторами залежить від застосовуваних ними технологічних процесів, матеріалів, обладнання тощо.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Передбачається здійснення заходів Програми у таких напрямках:

-  земельні ресурси;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- біорізноманіття, зелені насадження та рекреаційні зони;

- побутові відходи;

- екологічна культура та виховання.

Основними показниками очікуваного результату є:

1) Показники витрат: усього витрат на виконання Програми на 2020-2023р.р. –   285 129,1 тис. грн., з них бюджет громади – 178 929,1 тис. грн.; державний бюджет –  66 000,0 тис. грн., інші джерела – 40 200,0 тис. грн.

2) Показники продукту:

- будівництво дощового колектора К2 – 1982 м; зовнішня мережа каналізації К1 – 1209м; мережа напірної каналізації К1Н Ø 630 х37,4 – 2130м;

- реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі загальною протяжністю 310 м; влаштування уловлювачів та відстійників (сітчасті касети) розміром 2,55 * 0,49 * 1,59 м – 6 шт. по 3 шт. в кожній локації;

- створення зведеного реєстру септиків;

- створення нового парку площею 10га;

- висадження зелених насаджень в кількості 3500 шт. щорічно;

- створення єдиного реєстру зелених насаджень загального користування;

- розроблення 4 проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення;

- встановлення 8 моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря;

- створення додаткового автоматизованого поста для вимірювання якості атмосферного повітря у центрі м. Тернополя на вул. Руській;

- облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів;

- введення в дію сміттєсортувальної лінії потужністю 400 т/доба;

- зниження рівня забруднення Тернопільського ставу на 55 %;

- загальне покращення санітарно-епідеміологічної ситуації водойми на 50%;

- покращення екологічних, естетичних та рекреаційних властивостей водойми і прилеглих територій на 60%;

- покращення екологічного простору, стану довкілля та якості життя населення Тернопільської міської територіальної громади.

3) Показники ефективності:

- вартість будівництва 1м.п. дощового колектора на вул. Галицькій становить 69188,0 грн.;

- вартість реконструкції 1м.п. ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка становить 27296,0 грн.;

- затрати на відновлення, рекультивацію та озеленення 1 га території складає близько 3,5 тис. грн.

4) Показники якості:

- покращення водовідведення з території мікрорайонів та центральної частини                 обласного центру – 90%;

- виконання Програми в межах наявних бюджетних асигнувань – 100%;

- заміна сухих і аварійних на нові зелені насадження – 12%.

Індикатори реалізації заходів охорони навколишнього природного середовища:

- зменшення випадків підтоплення значної території обласного центру, а також понаднормового навантаження на господарсько-побутову каналізаційну мережу;

- контроль якості атмосферного повітря, запобігання негативному впливу акустичного (шумового) забруднення на здоров’я населення;

- зростання нормативних показників озеленення території громади;

- розширення мережі природно-заповідного фонду;

- зниження рівня забруднення ґрунтів, ліквідація несанкціонованих звалищ та ін.

6. Напрями діяльності та заходи  Програми охорони навколишнього  природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. 9грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020-2023 роки | 2020р. | 2021р. |  | 2022р. | 2023р. |  |
| 1 | Земельні ресурси | - Рекульти-вація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 30510,0 | 2000,0 | 6510,0 |  | 10000,0 | 12000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території внаслідок несанкціонованого складування побутових відходів на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
|  |  | 1.2. Обстеження ґрунтів у зоні впливу сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е СГ | ІД | – | – | – |  | – | – | Попередження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовища. |
| 2 | Атмосфер-не повітря | 2.1. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | 2020-2023 | Тернопільський обласний центр із гідрометеорології, Управління ЖКГБ та Е | БГ | 220,0 | 40,0 | 50,0 |  | 60,0 | 70,0 | Контроль показників забруднення в районах транспортних розв’язок на вул. Острозького-Живова-Микулинецька, вул. Збаразька-Бродівська-Галицька |
|  |  | 2.2. Створення додаткового автоматизованого поста для вимірювання якості атмосферного повітря у центрі м. Тернополя на вул. Руській | 2021-2022 | Управління ЖКГБ та Е, Тернопільський обласний центр із гідрометеорології | згідно проекту | * | – | * |  | * | – | Контроль якості атмосферного повітря. Введення в дію – у 2022 році |
|  |  | 2.3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» | БГ | 105,0 | 20,0 | 25,0 |  | 30,0 | 30,0 | Запобігання негативному впливу акустичного забруднення на здоров’я населення |
|  |  | 2.4. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | Що-квартально | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | БГ | 34,0 | 6,0 | 8,0 |  | 10,0 | 10,0 | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також –нормативних показників шуму та вібрації на 8 об’єктах |
|  |  | 2.5. Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопіль-міськтепло-комуненерго» | БГ | 700,0 | 175,0 | 175,0 |  | 175,0 | 175,0 | Встановлення 8 моніторів |
| 3 | Водні ресурси | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі | 2020- 2022 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 52061,8 | 100,0 | 17101,3 |  | 34860,5 | – | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
|  |  |  |  |  | ДБ | 58000,0 | – | 10399,2 |  | 47600,8 | – |  |
|  |  | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі | 2020 -2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3172,3 | 850,0 | 2322,3 |  | – | – | Забезпечення ефективної роботи дощового колектора |
|  |  |  |  |  | ДБ | 8000,0 | 8000,0 | – |  | – | – |  |
|  |  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | 2020 -2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 7400,0 | 300,0 | - |  | 7000,0 | 100,0 | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год), що прискорить процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 % |
|  |  | 3.4. Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | 2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3000,0 | – | 3000,0 |  | – | – | Створення системи придонного скидання води з ставу у р. Серет |
|  |  | 3.5. Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі | 2020-2022 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3000,0 | 1330,0 | 300,0 |  | 1370,0 | * | Розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі |
|  |  | 3.6. «Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) | 2022-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3600,0 | – | – |  | 3000,0 | 600,0 | Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» |
|  |  | 3.7. Облаштування берегів габіонами та впорядкування ливневих стоків в парках | 2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 2000,0 | – | – |  | – | 2000,0 | Покращення якості води |
|  |  | 3.8. Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин | 2022-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 1300,0 | – | – |  | 1000,0 | 300,0 | Відновлення стану і стабілізація функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став» |
|  |  | 3.9. Проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Згідно договору, БГ | 1490,0 | * | * |  | 1490,0 | * | Аерація та насичення води киснем |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 178929,1 | 22846,0 | 47226,6 |  | 78680,5 | 30176,0 |  |
|  |  | 3.10 Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопіль-водоканал» | БГ | 2160,0 | 660,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | Покращення якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення |
|  |  | 3.11. Дослідження впливу сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | ІД | – | – | – |  | – | – | Попередження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище |
|  |  | 3.12. Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 1110,0 | 170,0 | 260,0 |  | 310,0 | 370,0 | Дезінсекція, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка |
|  |  | 3.13. Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 2020 | КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  | – | – | Зариблення водойми в кількості 200-300 тис. мальків |
|  |  | 3.14. Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови | 2020 -2023 | КП «Тернопіль- водоканал», Управління ЖКГБ та Е | БГ | 200,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | Забезпечення дотримання діючих санітарних норм та правил. Створення зведеного реєстру септиків |
| 4 | Біорізноманіття, зелені насадження та рекреаційні зони | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2020 -2023 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 9200,0 | 1700,0 | 2000,0 |  | 2500,0 | 3000,0 | Облік міських зелених насаджень – реєстр насаджень загального користування (сквери, бульвари, парки, вуличні насадження) |
|  |  | 4.2. Розроблення схеми формування екологічної мережі | 2021 -2022 | Управління ЖКГБ та Е | згідно договору | * | * | * |  | * | * | збільшення площі елементів екомережі, об’єднання елементів ПЗФ введення в дію сталої системи природоохоронних заходів збереження ландшафтного і біологічного різноманіття. |
|  |  | 4.3. Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання | 2023 | Управління ЖКГБ та Е | згідно договору | * | * | * |  | * | * | Резервування територій для наступного заповідання, розширення мережі природно-заповідного фонду не менше, ніж на 10 % |
|  |  | 4.4. Розроблення проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 2020-2021 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», відділ технічного нагляду | згідно договору | * | * | * |  | – | – | Виготовлення 4 проектів – «Старий парк», «Сквер ім. Т. Шевченка», «Сквер на вул. В. Чорновола», «Сквер Кобзаря» |
|  |  | 4.5. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) на території громади, як ключових елементів екологічної мережі | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | згідно договору | * | * | * |  | * | * | Недопущення зміни цільового призначення земель природно-заповідного фонду, встановлення меж на загальній площі 95,35га |
|  |  | 4.6. Винесення в натурі (на місцевості) меж РЛП «Загребелля» | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, відділ земельних ресурсів | БГ | 3930,0 | 630,0 | 900,0 |  | 1100,0 | 1300,0 | Попередження зміни цільового призначення земель природно-заповідного фонду; встановлення меж на загальній площі 310 га |
|  |  | 4.7. Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, відділ технічного нагляду | БГ | 1946,0 | 400,0 | 500,0 |  | 540,0 | 506,0 | Утримання об’єктів ПЗФ у належному стані згідно вимог законодавства |
|  |  | 4.8. Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ | 2020-2023 | Балансоутримувачі територій та об’єктів ПЗФ | ІД (кошти балансо-утриму-вачів) | – | – | – |  | – | – | Впорядкування 12 об’єктів ПЗФ загальною площею 725,35га |
|  |  | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 5280,0 | 1250,0 | 1280,0 |  | 1340,0 | 1410,0 | Висадження зелених насаджень в кількості 3500 шт. щорічно |
|  |  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | 2020-2023 | відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е | БГ | 22500,0 | 5000,0 | 4500,0 |  | 6000,0 | 7000,0 | Забезпечення утримання зелених насаджень у здоровому та впорядкованому стані |
|  |  | 4.11. Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | 2020-2023 | відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е, суб’єкти господарювання | БГ | 2150,0 | 400,0 | 480,0 |  | 580,0 | 690,0 | Встановлення 650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі, транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
|  |  | 4.12. Створення нового парку площею 10га | 2020-2022 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 20100,0 | 6700,0 | 6700,0 |  | 6700,0 | – | Створення нових рекреаційно-відпочинкових зон, особливо для мікрорайонів із щільною забудовою, 1 парк площею 10га |
|  |  |  |  |  | ІД | 40200,0 | 13400,0 | 13400,0 |  | 13400,0 | – |  |
|  |  | 4.13. Озеленення територій навчальних закладів | 2020-2023 | Управління освіти і науки, адміністрації навчальних закладів | не потребує фінансування | – | – | – |  | – | – | Висадження зелених насаджень на територіях навчальних закладів з метою формування безпечних та комфортних умов навчання |
|  |  | 4.14. Відновлення газонів після проведення ремонтних робіт на мережах міської територіальної громади | 2020-2023 | Комунальні підприємства-надавачі послуг | ІД | – | – | – |  | – | – | Недопущення зменшення загальної площі газонів |
|  |  | 4.15.. Відновлення газонів після проведення робіт із демонтажу малих архітектурних форм (МАФів) | 2020-2023 | Управління муніципальної інспекції, СПД | ІД | – | – | – |  | – | – | Недопущення зменшення загальної площі газонів |
| 5 | Побутові відходи | 5.1. Проведення робіт із утримання території сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е СГ | ІД | – | – | – |  | – | – | 17,52 га |
|  |  | 5.2. Проведення робіт із дегазації сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області | 2020 | Управління ЖКГБ та Е СГ | ІД | – | – | – |  | – | – | Встановлення системи дегазації |
|  |  | 5.3. Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: – закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках; – влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло). | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е, підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів | кошти підприємств | – | – | – | – |  | – | Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів |
|  |  | 5.4. Введення в дію сміттєсортувальної лінії | 2020-2021 | Управління ЖКГБ та Е СГ | ІД | – | – | – | – |  | – | Сміттєсортувальна лінія потужністю 400 т/доба |
| 6 | Екологічна культура та виховання | 6.1. Висвітлення інформації щодо питань та проблем охорони навколишнього середовища ТМТГ | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | не потребує фінансування | – | – | – | – |  | – | Інформування населення про стан навколишнього природного середовища |
|  |  | 6.2. Впровадження проектів екологічного спрямування із залученням навчальних закладів, установ та організацій, у тому числі системи роздільного сортування побутових відходів | 2020-2023 | Управління освіти і науки, управління ЖКГБ та Е | згідно проектів | * | * | * | * |  | * | Підвищення рівня екологічної освіти та культури |
|  |  | 6.3. Удосконалення системи практик та екскурсій у навчальних закладах ТМТГ із екопросвітницьким та краєзнавчим акцентом | 2020-2023 | Адміністрації закладів | не потребує фінансування | – | – | – | – |  | – | Формування та розвиток екологічної культури учнів |
|  |  | 6.4. Організація громадських толок із прибирання та озеленення | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е | не потребує фінансування | – | – | – | – |  | – | Формування екологічної свідомості та культури мешканців |
|  |  | 6.5. Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | 2020-2023 | Управління стратегічного розвитку міста, управління ЖКГБ та Е | БГ | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | Підвищення екологічної свідомості та обізнаності мешканців |
|  |  | 6.6. Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | 2020-2023 | Управління освіти і науки, управління ЖКГБ та Е | БГ | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | Підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 178929,1 | 22846,0 | 47226,6 | 78680,5 |  | 30176,0 |  |
|  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет | 66000,0 | 8000,0 | 10399,2 | 47600,8 |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 40200,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13400,0 |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 285129,1 | 44246,0 | 71025,8 | 139681,3 |  | 30176,0 |  |

БГ- бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ІД – інші джерела

* У зв’язку зі значною динамікою цін суми для фінансування встановлюються на підставі договорів і проектів, які будуть укладені та розроблені. Програма підлягатиме коригуванню в частині обсягів фінансування в міру виготовлення і затвердження відповідної проектно-кошторисної документації та укладання угод, контрактів і договорів з інвесторами виконання природоохоронних заходів.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Основними функціями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- проведення оплати заходів Програми, як головний розпорядник коштів;

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- підготовка пропозицій стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням зміни фінансово-економічних показників, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою виконання основних заходів.

Звіт про виконання Програми виноситься на розгляд міської ради по закінченні дії програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів,  спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Міський голова  								С.В.Надал