Додаток

Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки

Розділ І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління транспортних мереж та зв’язку |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Протокольне доручення наради при міському голові № 163/1.1 від 18.10.2023 |
| 3. | Розробник програми | Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», «Автошкола «Міськавтотранс» |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління транспортних мереж та зв’язку |
| 6. | Учасники програми | комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», «Автошкола «Міськавтотранс» структурні підрозділи Тернопільської міської ради, ТОВ «Системний зв’язок», суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів |
| 7. | Термін реалізації програми | 2024-2026 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Тернопільської міської територіальної громади (надалі – бюджет громади) Кошти інших джерел |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 1 542866,90 |
| 9.1. | коштів бюджету громади | 1 150567,90 |
| 9.2. | коштів інших джерел | 392299,00 |

## Розділ ІІ.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Загальний стан транспортної сфери.

Пасажирські перевезення в Тернопільській міській територіальній громаді (далі громада) здійснюються електричним, автомобільним та залізничним транспортом.

На сьогоднішній день на теренах громади працює 9 автоперевізників, з них 2  комунальних підприємства, електричні перевезення тролейбусами здійснює комунальне підприємство «Тернопільелектротрнас».

На балансі КП «Тернопільелектротранс» 57 тролейбусів (в т.ч. 1 спеціальний),  із них за 5 років оновлено 9 тролейбусів, оскільки середній вік рухомого складу тролейбусів становить 29 років,  мінімальною потребою є повне оновлення. Станом на сьогоднішній день бюджет громади не має змоги задовольнити таку потребу, тому йде процес вишукування інших шляхів для вирішення цієї проблеми, наприклад: кредити ЄІБ, лізинги та інше.

Згідно діючої маршрутної мережі автобусні маршрути обслуговує 179 автобусів, з них 131 одиниць  в приватній власності, а в комунальній власності 59 одиниць.

З станом оновлення з автобусним парком ситуація значно краща, оскільки за останні 5 років було придбано 59 автобусів ЛАЗ, МАЗ, MAN, Еталон А08128 Троянда.  Це не виключає потребу в оновленні автобусного парку, особливо в частині тих транспортних засобів, які передбачені для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Відповідно до змінених в часі потреб пасажиропотоків, за результатами проведених досліджень представництвом німецької компанії “Дорнієр Консалтинг Інтернешенал ГмбХ”, затверджено  та впроваджено нову мережу маршрутів громадського транспорту, розроблену на основі проведених обстежень, з максимально можливим врахуванням потреб жителів громади. Також транспортним сполученням забезпечено усі села громади. Проте, приєднання інших населених пунктів потребує додаткових опрацювань нових маршрутів та додаткових транспортних одиниць.

Надходить значна кількість пропозицій населення щодо створення нових маршрутів і модифікація існуючих для охоплення нових точок притягання і налагодження тролейбусного зв’язку між ними. Аналіз потенційних пасажиропотоків і економічне обгрунтування можливості і необхідності розвитку маршрутної мережі тролейбусного транспорту є однією із важливих задач подальшого розвитку громадського транспорту громади. Розбудова міста Тернопіль та розширення меж Тернопільської міської територіальної громади несе за собою планування з подальшим втіленням в життя проведення нових тролейбусних ліній та збільшення тролейбусного парку КП «Тернопільелектротранс».

Станом на сьогоднішній день успішно працює автоматизована система обліку оплати проїзду у всьому громадському транспорті. Вперше в Україні – можлива оплата за проїзд VISA/Mastercard/NFC пристроями у комунальному та приватному транспорті. Планується і подальша робота над розвитком та вдосконаленням даної системи відповідно до нових життєвих обставин громади (наприклад: військовий стан, світова пандемія COVID19). Успішно зарекомендували себе проїзний квиток тривалого користування «Електронний квиток» та електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина».

Пріоритетом транспортної політики громади є розвиток якісних та комфортних перевезень пасажирів, першочергово екологічно чистим електричним транспортом.

Показником соціальної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту повинна виступати безпека перевезень та якість послуг на основі чіткої взаємодії різних видів транспорту.

За 9 місяців 2023 року виплачено компенсаційних коштів за перевезення пільговиків у автобусах, що працюють в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі – 60951,1 тис.грн., електричним транспортом — 26309,4 тис.грн, залізничним - 1800,0 тис.грн. Для забезпечення  надання соціальних пільг населенню є потреба в подальших компенсаційних відшкодуваннях.

Наявність великої водойми в центрі міста - Тернопільського ставу, спонукає до розвитку  пасажирського водного транспорту. КП «Тернопільелектротранс» надає послуги мешканцям та гостям міста із здійснення прогулянкових поїздок двома теплоходами : «Ян Амор Тарновський», «Т. Г.Парій».

На даний час є 5 причалів: «Готель Галичина», «Тимчасовий», «Ресторан Хутір», «Центральний»,  «Дальній пляж».

Характеристика пасажирських перевезень електротранспортом (тролейбуси)

| Загальна кількість тролейбусних маршрутів | одиниць | 9 |
| --- | --- | --- |
| Загальна протяжність тролейбусних маршрутів | км | 187,6 |
| Загальна густота тролейбусних маршрутів | км/кв.км | 3,65 |
| Загальна кількість машин на маршрутах | одиниць | 45 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | одиниць | 6000 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | місць/машину | 133,3 |
| Середній вік машин, що здійснюють перевезення | років | 29 |
| Кількість тролейбусних зупинок всього | одиниць | 135 |
| в т.ч. облаштованих зупинковими спорудами | одиниць | 135 |
| Вартість проїзду в тролейбусі | грн. | 10/9/8 |
| Вартість проїзду учнів/студентів в тролейбусі | грн.. | 0 |

Характеристика пасажирських перевезень автомобільним транспортом (автобуси)

| Загальна кількість автобусних маршрутів | одиниць | 34 |
| --- | --- | --- |
| Загальна протяжність автобусних маршрутів | км | 602,026 |
| Загальна густота автобусних маршрутів | км/кв.км |  |
| Загальна кількість автобусів на маршрутах | одиниць | 179 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | одиниць | 12530 |
| в т.ч. для сидіння | одиниць | 6265 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | місць/машину | 70,0 |
| Середній вік автомашин, що здійснюють міські пасажирські перевезення | років | 10 |
| Загальна кількість перевізників автомобільним транспортом | одиниць | 9 |
| Кількість комунальних перевізників автомобільним транспортом | одиниць | 2 |
| Кількість автоперевізників фізичних осіб підприємців | одиниць | 0 |
| Кількість зупинок автомобільного транспорту | одиниць | 233 |
| Кількість зупинок ,облаштованих зупинковими спорудами | одиниць | 220 |
| Вартість проїзду в автобусах, які працюють в звичайному режимі руху | грн. | 10/9/8 |
| Вартість проїзду в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі | грн. | 10/9/8 |

Питання, які потребують подальшого вирішення:

а) розвиток ринку пасажироперевезень, максимально можливе виключення дублювання маршрутів різними видами транспортних засобів, розробка оптимально-виважених графіків руху транспортних засобів;

б) впровадження у виробництво сучасних технологій, конструкцій  і спеціальних частин контактної мережі підвищеної надійності;

в) відновлення технічного ресурсу, модернізація та технічне переоснащення рухомого складу;

г) розвиток мережі тролейбусних ліній в т.ч. шляхом  будівництва тролейбусних ліній до нових мікрорайонів;

д) оновлення основних фондів підприємств;

е) оновлення  рухомого  складу автобусного та троллейбусного парків.

є) забезпечення функціонування АСООП в пасажирському транспорті.

Розділ ІІІ. Визначення мети програми

Метою реформування  і розвитку транспорту громади на 2024-2026 роки є :

- створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезень;

-забезпечення  сталого  функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту громади;

-стимулювання інвестиційної діяльності у сфері міського громадського транспорту, створення умов для модернізації, оновлення і покращення технічного стану рухомого складу та інфраструктури транспорту.

Програма спрямована на виконання стратегічної цілі А4 «A.4. Розвиток транспортної інфраструктури.» та завдань Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року а саме:

A.4.1. Ефективне функціонування транспортної моделі та єдиної транспортної компанії:

- ефективна організація дорожнього руху відповідно до поточної ситуації в громаді та потреб мешканців;

- розширення парку комунального громадського транспорту, в т.ч. з врахуванням потреб маломобільних груп населення;

- впровадження гнучкої системи оплати проїзду у громадському транспорті.

Розділ ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою вирішення проблем транспортної галузі громади здійснюватимуться наступні кроки:

- Організація ефективного управління пасажирським транспортом та  належне використання його  майнового комплексу.

- Забезпечення беззбиткового функціонування пасажирського транспорту.

- Технічне забезпечення пасажирського  транспорту.

- Розвиток автомобільного транспорту на базі комунальних підприємств, придбання рухомого складу, як нового так і бувшого в користуванні.

- Постійний подальший розвиток мережі автобусних маршрутів, у відповідності до потреб пасажиропотоків, з врахуванням пропозицій мешканців громади, установ та організацій.

- Подальший розвиток та вдосконалення АСООП на громадському транспорті для забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, надання повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу.

- Проведення моніторингу та аналізу  тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг.

- Забезпечення пільгового проїзду автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів.

Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження бюджету громади на відповідний рік з врахуванням реальних можливостей бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету громади в рамках бюджетної програми за КПКВК 1917670, 1913036,1913033, 1913035,1917450,1917426 та коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту програми та плану використання бюджетних коштів.

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього у тому числі: | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
|  | 849 757,35 | 352 545,55 | 340 564,00 | 1 542 866,90 |
| бюджет громади | 457 458,35 | 352 545,55 | 340 564,00 | 1 150 567,90 |
| інші кошти | 392 299,00 | 0,00 | 0,00 | 392 299,00 |

Розділ V. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади та передбачають розвиток та належне функціонування громадського транспорту загального користування.

Основні завдання Програми:

1. Розвиток мережі електричного транспорту.

2. Розвиток мережі автомобільного  транспорту.

3. Впровадження інноваційних технологій.

Детальний розширений перелік завдань висвітлено в розділі VI.

Результативні показники:

-оновлення автобусного парку – 34 автобуси;

-оновлення тролейбусного парку – 33 тролейбуси;

- реконструкція тролейбусної мережі - заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії  134 км, демонтаж і заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор.

- будівництво 2 тролейбусних ліній;

- будівництво 1 об’єкту обслуговування автомобільного транспорту;

- оновлення матеріально-технічної бази – придбання 17 одиниць обладнання та засобів;

- придбання не менше 100 стаціонарних валідаторів.

Розділ VI. Напрями діяльності та заходи Програми

| Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Названа прямудіяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025р. |  | 2026р. |  |  |  |
|  |  | 1.1. Придбання тролейбусів |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 12408,55 | 12408,55 |  | 0,00 | Придбання 16 б/к тролейбусів |  |  |
| 1. | Оновлення тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення |  | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Реалізація проекту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ» | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 44000,00 | 0,00 |  | 0,00 | Придбання не менше 17 середніх нових тролейбусів низькопідлогових |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти ЄІБ) | 220000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | 2.1.Реконструкція тролейбусних ліній | 2024-2026 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 5534,00 | 5534,00 |  | 5534,00 | Реконструкція тролейбусної мережі Заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 134 км, включаючи заміну спецчастин. Демонтаж і заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор. |  |  |
|  |  | 2.2.Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 2024-2026 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,00 | 10000,00 |  | 10000,00 | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1км) та Північний (1,6км) |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 30000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2.3 Реконструкція тягової підстанції № 2 | 2024 | КП Тернопільелектрот ранс | Бюджет громади | 10000,00 | 0,00 |  | 0,00 | Реконструкція тягової підстанції №2 (в т.ч. ПКД) |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 21687,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Оновлення основних фондів підприємства, підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів | 3.1.Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 2024-2025 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 1260,00 | 1003,00 |  | 880,00 | Придбання 25 шт. сильфонів гнучкого корпусу тролейбуса Шкода 15ТР. |  |  |
| 4. | Розвиток та покращення роботи комунального підприємства | 4.1 Капітальний ремонт дорожнього покриття території | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 19677,10 | 0,00 |  | 0,00 | Проведення капітального ремонту дорожнього покриття території КП “Тернопільелектротранс” площею 11400 м.кв. |  |  |
|  |  | 4.2.Реконструкція мийки в т.ч. облаштування підїздів | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 683,60 | 0,00 |  | 0,00 | 1 об’єкт |  |  |
|  |  | Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оновлення парку міських автобусів | 5.1. Придбання автобусів | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 11025,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання 5 од. б/к автобусів (в т.ч.розмитнення) |  |
|  |  | 5.2. Реалізація проекту «Міський громадський транспорт І» | 2024 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 15560,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання нових низько підлогових 15 автобусів середньої місткості |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти ЄІБ) | 84000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 5.3.Придбання автобусів | 2024-2026 | КП «Міськавтотранс» | Інші кошти (кошти підприємства) | 36000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання 10 нових автобусів середньої місткості низько підлогових |  |
| 6. | Забезпечення паливом міських автобусів | 6.1.Будівництво АГЗП | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 8100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 об’єкт |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти інвестора) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. | Технічне переоснащення | 7.1.Модернізація підприємства | 2024-2026 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 2140,00 |  | 2200,00 | 2500,00 |  | Ремонт стоянки для автобусів, 2400м.кв. Реконструкція та обладнання боксів для ремонту автобусів. |  |
|  |  | 7.2.Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів | 2025-2026 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | Придбання не менше 10 систем автоматичного сповіщення пасажирів, для відео- та аудіоінформування пасажирів про зупинки, з монтажем |  |
| 8 | Організація підготовки та перепідготовки водіїв | 8.1. Оновлення матеріально-технічної бази та території підприємства | 2024-2026 | КП «Автошкола» Міськавтотранс» | Бюджет громади | 770,00 |  | 800,00 | 1050,00 |  | Проведення - поточного ремонту/ реконструкції майданчика площею 0,5га для навчання водінню (добудова відсутніх елементів «естакади та косогору», асфальтування поверхні, оновлення розмітки і діючих елементів) - поточного ремонту 6 навчальних класів, майстерень, технічних приміщень (заг. площею 320 м.кв,). Придбання 9 одиниць комп’ютерної техніки для онлайн занять, проектора, блоків безперебійного живлення, 3-х моніторного автотренажеру легкового автомобіля та тренажер – манекен для навчань з першої медичної допомоги, медичної аптечки АМА-1, 2 вантажних автомобілів DAF , в тому числі один з причепом , 2 легкових автомобілів Skoda Volkswagen (з АКП), причіпних пристрій до шкільного мікроавтобуса |  |
|  |  | Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Виготовлення та видача електронних квитків «Соціальна карта Тернополянина» | 9.1.Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | 2024-2026 | Оператор електронних систем, Управління соціальної політики | Бюджет громади | 300,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | Відшкодування витрат з виготовлення та видачі е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» пільговим категоріям громадян, учням перших класів, працівникам державних органів, яким законодавством надано право безоплатного проїзду для виконання покладених на них службових обов’язків, працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, внутрішньо переміщеним особам. |  |
| 10. | Запровадження безкондукторної системи оплати (реєстрації) проїзду в міських тролейбусах перевезень | 10.1 Встановлення валідаторів в тролейбусах | 2024 | Оператор електронних систем | Інші кошти | 612,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання не менше 100 стаціонарних валідаторів |  |
|  |  | Завдання 4. Забезпечення належного рівня пасажирських перевезень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оплата за надані транспортні послуги | 11.1.Виплати за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування громаді | 2024-2026 | Фінансове управління, Управління транспортних мереж та зв'язку комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», ТОВ «Системний зв’язок», суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів | Бюджет громади | 170 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  | Підвищення якості пасажирських перевезень |  |
|  |  | 11.2.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. Компенсації виплат та відшкодування збитків за здійснення спеціальних перевезень | 2024-2026 |  | Бюджет громади | 156 000,00 |  | 170 000,00 | 170 000,00 |  | Забезпечення соціальних гарантій |  |

Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів Програми в повному  обсязі та у визначені терміни.

Управління транспортних мереж та зв’язку є відповідальним виконавцем заходів програми .

Основними функціями  управління транспортних мереж та зв’язку в частині виконання  заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання заходів Програми;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого управління транспортних мереж та зв’язку складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Міський голова                                                                         Сергій НАДАЛ