Додаток

6. Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу  | Відповідальніза виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| 2020-2023роки | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 2023р. |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водні ресурси | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | 2020-2023 | Управління ЖКГБ та Е,КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 7400,0 | 300,0 | - | 7000,0 | 100,0 | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год), що прискорить процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 % |
|  |  | 3.6. «Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) | 2022-2023 | Управління ЖКГБ та Е,КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 3600,0 | – | – | 3000,0 | 600,0 | Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» |
|  |  | 3.7. Облаштування берегів габіонами та впорядкування ливневих стоків в парках  | 2023 | Управління ЖКГБ та Е,КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 2000,0 | – | – | – | 2000,0 | Покращення якості води |
|  |  | 3.8. Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин  | 2022-2023 | Управління ЖКГБ та Е,КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 1300,0 | – | – | 1000,0 | 300,0 | Відновлення стану і стабілізація функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став» |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова Сергій НАДАЛ