Додаток 2

6. Перелік завдань і заходів програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термінвиконання заходу | Відпові-дальніза виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. |  |
| 2021-2024роки | 2021р. | 2022р. | 2023р. | 2024р. | Очікуванийрезультат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1.1.Техніч-не переосна-щення, капіталь-ний та поточний ремонт житлового фонду | Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду, в т.ч.:  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 195951,5 | 96715,3 | 14611,2 | 31450,0 | 53175,0 |  |
| Кошти інших джерел | 107750,0 | 34750,0 | 33000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  | 1.1.1.Ремонт покрівель | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 46665,0 | 10838,0 | 7827,0 | 13000,0 | 15000,0 | Проведення капітального ремонту покрівель 110 житлових будинків |
|  |  | 1.1.2.Реставрація дахів | 2021-2023 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 560,0 | 460,0 | 0 | 100,0 | 0 | Реставрація дахів 8 житлових будинків |
|  |  | 1.1.3.Ремонт асфальтобетон-ного покриття прибудинкових територій | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 61584,6 | 53584,6 | 0 | 0 | 8000,0 | Відновлення прибудинкових територій 110 житлових будинків |
|  |  | 1.1.4.Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 12839,9 | 6524,9 | 1115,0 | 2200,0 | 3000,0 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водопостачан-ня та водовідведен-ня, електропостачання близько 250 житлових будинків  |
|  |  | 1.1.5.Ремонт міжпанельних швів | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 2510,0 | 1150,0 | 360,0 | 0 | 1000,0 | Відновлення міжпанельних швів житлових будинків у 360 помешканнях мешканців будинків  |
|  |  | 1.1.6.Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 7869,5 | 150,1 | 219,4 | 2500,0 | 5000,0 | Реставрація та капітальний ремонт фасадів 60 житлових будинків  |
|  |  | 1.1.7.Влаштування дитячих майданчиків | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 6385,3 | 1785,3 | 0 | 2100,0 | 2500,0 | Встановлення 130 нових дитячих та ігрових майданчиків для відпочинку дітей та заняттям спортом |
|  |  | 1.1.8.Ремонт спортивних майданчиків | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 10500,0 | 5000,0 | 0 | 2500,0 | 3000,0 |  |
|  |  | 1.1.9.Експертне обстеження ліфтів | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 4024,3 | 497,3 | 527,0 | 1500,0 | 1500,0 | Проведення експертного обстеження 380 одиниць ліфтового обладнання термін експлуатації якого перевищує 25 років  |
|  |  | 1.1.10.Капітальний та поточний ремонт ліфтів | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 11949,3 | 2675,3 | 874,0 | 3400,0 | 5000,0 | Капітальний ремонт та модернізація 60-70 ліфтів, які потребують відновлення згідно висновків технічної експертизи |
|  |  | 1.1.11.Заміна газового обладнання | 2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Надання допомоги у заміні газового обладнання малозабезпе-ченим верствам громадян в 70 квартирах |
|  |  | 1.1.12.Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 391,9 | 47,9 | 44,0 | 0 | 300,0 | Надання допомоги у заміні нагрівальних приладів та рушникосу-шок малозабезпе-ченим верствам громадян в 60 квартирах |
|  |  | 1.1.13.Заміна та встановлення поштових скриньок | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 173,3 | 98,3 | 0 | 0 | 75,0 | Відновлення абонентського поштового господарства в кількості 800 поштових скриньок |
|  |  | 1.1.14.Виготовлення проектно-кошторисної документації | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 1741,2 | 439,5 | 501,7 | 300,0 | 500,0 | 80 об'єктів  |
|  |  | 1.1.15.Інші види робіт | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 8538,1 | 2950,0 | 688,1 | 2500,0 | 2400,0 | Покращення умов благоустрою житлового фонду та проживання мешканців будинків |
|  |  | 1.1.16.Облашту-вання будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | Облаштування 40 пандусів для доступності маломобіль-них верств населення |
|  | 1.2.Підви-щення енерго-ефектив-ності житлових будинків | 1.2.1.Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» | БГ | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 460 шт |
|  |  | 1.2.2.Встановлення приладів обліку води | 2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | Надання допомоги у влаштуванні приладів обліку води малозабезпе-ченим верствам громадян в 90 квартирах |
|  |  | 1.2.3.Комплексна термомодерніза-ція та енергомодерніза-ціябудівель житлового фонду на умовах співфінансування (40% – кошти державної установи «Фонд енергоефектив-ності» в рамках програми «Енергодім», 40% – кошти бюджету громади для фінансової підтримки ОСББ, 20% – кошти співвласників | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 9319,1 | 514,1 | 2455,0 | 1350,0 | 5000,0 | 40 об'єктів |
| Кошти інших джерел | 107750,0 | 34750,0 | 33000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2 | Покращен-ня стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопро-водів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.:-зупинок громадського транспорту;-інженерних мереж;- влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);-влаштування та заміна турнікетного огородження;-будівництво доріг до сільських населених пунктів громади; -тощо | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 132420,5 | 29961,5 | 759,0 | 41700,0 | 60000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах 200,0 тис. кв. м Влаштування та ремонт 12 зупинок громадського транспортуВлаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості |
| ДБ | 50000,0 | 0 | 9000,0 | 26000,0 | 15000,0 |
|  |  | 2.2.Облаштування під'їзних шляхів до нових житлових мікрорайонів | 2023-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності  |
| ДБ | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 |
|  |  | 2.3.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 4913,5 | 2913,5 | 0 | 0 | 2000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах,-ремонт мостів, шляхопроводів та штучних споруд (не менше 4 об'єктів),-мости в сільських населених пунктах;-інші |
| ДБ | 30000,0 | 10000,0 | 0 | 15000,0 | 5000,0 |
|  |  | 2.4.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 62000,0 | 0 | 20000,0 | 12000,0 | 30000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
| ДБ | 155000,0 | 82000,0 | 0 | 33000,0 | 40000,0 |
|  |  | 2.5.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 13187,5 | 10187,5 | 0 | 0 | 3000,0 | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 26 вулицях, загальною площею 20 тис. кв. м-тротуари в сільських населених пунктах;-інші |
|  |  | 2.6.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 16678,5 | 9178,5 | 0 | 0 | 7500,0 | Відновлення твердого покриття міжкварталь-них проїздів 30 об'єктів  |
|  |  | 2.7.Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 2023-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 9000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 5000,0 | Облаштування 80-ти пішохідних переходів шляхом пониження бордюрів |
| 3 | Підвищен-ня безпеки на дорогах  | 3.1.Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху та електроенергія для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 11750,0 | 1650,0 | 1800,0 | 4300,0 | 4000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
|  |  | 3.2.Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, в т.ч. з звуковим сигналом  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 1897,0 | 997,0 | 0 | 0 | 900,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
|  |  | 3.3.Утримання та поточний ремонт дорожніх знаків, а також колесовідбійних та перильних огорож | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.4.Утримання шляхово-мостового господарства | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 347893,5 | 62530,0 | 65363,5 | 110000,0 | 110000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |
| 4 | Покращен-ня стану вуличного освітлення | 4.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 1568,4 | 1318,4 | 0 | 0 | 250,0 | Заміна 1020 світильників, відновлення 24 км ліній зовнішнього освітлення з метою забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |
|  |  | 4.2.Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» (співфінансу-вання) | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-міськсвітло», інші | БГ | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | Проведення заходів з енергоефективності та енергозбере-ження  |
| Кошти інших джерел | 8750,0 | 8750,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4.3.Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
|  |  | 4.4.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання, ілюмінація  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 127346,2 | 25739,0 | 24967,2 | 31640,0 | 45000,0 | Належне освітлення у вечірній та нічний часПідвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |
| 5 | Благоустрій об’єктів  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою,інженерних мереж  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 13072,7 | 5151,6 | 431,1 | 2990,0 | 4500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних та велосипедних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж багатоквар-тирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осібта ін. на території громади |
| ДБ | 40000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 10000,0 |
|  |  | 5.2.Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж  | 2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «ТМТКЕ» | БГ | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | Зменшення аварійності мереж теплопоста-чання |
|  |  | 5.3.Інші види робіт, послуг, придбання товарів, основних засобів та матеріалів, тощо щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 16473,3 | 3849,0 | 2624,3 | 5000,0 | 5000,0 | Впорядкуван-ня та розвиток публічного просторуПідвищення благоустрою та естетичного вигляду території громадиПридбання прапорів, урн, саджанців, лавок та ін. |
|  |  | 5.4.Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 7061,3 | 1421,7 | 1749,6 | 1740,0 | 2150,0 | Зменшення популяції безпритульних тварин законним шляхом, що дасть змогу підвищити та покращити імідж міської територіальної громади |
|  |  | 5.5.Утримання зелених насаджень | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 32708,8 | 6790,7 | 7236,1 | 8182,0 | 10500,0 | Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території, попередження виникнення аварійних ситуацій |
|  |  | 5.6.Утримання кладовищ та поховання померлих, в т. ч. невідомих | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ, СКП «Ритуальна служба» | БГ | 38328,3 | 5296,3 | 12632,0 | 9500,0 | 10900,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ |
|  |  | 5.7.Облаштування, будівництво нових кладовищ  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 3500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 40 га |
|  |  | 5.8.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, інженерних мереж, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 13618,3 | 2618,3 | 0 | 3000,0 | 8000,0 | 30 об'єктівВиготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб за адресою вул.Микули-нецька,116 в м.Тернополі» |
|  |  | 5.9.Виконання робіт та послуг, придбання матеріалів, основних засобів, товарів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 1100,4 | 100,4 | 0 | 0 | 1000,0 |  |
|  |  | 5.10.Фінансова підтримка та дотація(комунальним підприємствам, ОСББ, підприємствам, що обслуговують житловий фонд міста та ін.), в т. ч. на умовах співфінансування 50% –кошти бюджету громади та 50% – кошти ОСББ, підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та ін.Проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 36219,9 | 350,0 | 1369,9 | 13000,0 | 21500,0 | Забезпечення ефективного функціонуван-ня комунальних підприємств,ОСББ, підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, покращення умов проживання мешканців.Виконання робіт та послуг з ремонту внутрішньобу-динкових мереж електропоста-чання, придбання автономних джерел електропоста-чання та ін. |
| Кошти інших джерел | 19000,0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 7000,0 |
|  |  | 5.11.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, в т.ч.: | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 433000,8в т.ч.: | 65962,1в т.ч.: | 97013,7в т.ч.: | 140025,0в т.ч.: | 130000,0в т.ч.: |  |
| -КП «Тернопільводоканал» | 20222024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 35550,0 | 0 | 7000,0 | 18550,0 | 10000,0 |
| -ТМШРБП «Міськшляхрем-буд» | 2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| -СКП «Ритуальна служба» | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 29600,0 | 1500,0 | 0 | 14100,0 | 14000,0 |
| КП «Тернопіль-міськсвітло» | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 5150,0 | 3100,0 | 0 | 1550,0 | 500,0 |
| КП ТМР «Екоресурси» | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -КП «ТМТКЕ» та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 362060,8 | 61222,1 | 90013,7 | 105825,0 | 105000,0 |  |
|  |  | 5.12.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 823895,494 | 63559,7 | 224140,294 | 290000,0 | 246195,5 | Покращення благоустрою, естетичного вигляду території громади,об’єктів монументаль-ного мистецтваЗабезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на вулицях та дорогах, ремонт 150 вулиць. Нанесення дорожньої розмітки. |
| ДБ | 1215000,0 | 755000,0 | 1000,0 | 429000,0 | 30000,0 |
|  |  | 5.13.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 107591,7 | 2994,9 | 68796,8 | 25800,0 | 10000,0 | Проведення першочерго-вих заходів по ліквідації підтоплень на вулицях та території громади при паводкових опадах |
|  |  | 5.14.Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, житлового фонду, шляхово-мостового господарства, водо-, теплопостачання і водовідведення | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 37335,8 | 3223,9 | 10111,9 | 12000,0 | 12000,0 | Здійснення технічного нагляду, в т. ч.контролю за якістю надання виконавцями послуг |
| 6 | Покращен-ня послуг водопостачання та водовідве-дення,забезпечення надання мешкан-цям життєво необхідних послуг | 6.1.Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів, водяних рамок | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» | БГ | 5578,97 | 617,9 | 1061,07 | 800,0 | 3100,0 | Надання послуг з водопостача-ння |
|  |  | 6.2.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» та ін. | БГ | 15807,636 | 2179,9 | 3027,736 | 5100,0 | 5500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |

ПРИМІТКА: БГ – бюджет громади, ДБ – державний бюджет.

Міський голова Сергій НАДАЛ