# ЗВІТ

# щодо містобудівного моніторингу території міста Тернополя за 2017 - 2021 роки (станом на 01.12.2021)

Відповідно до статті 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи Порядок проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 №170 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №199 від 20.05.2013) (надалі - Порядок), управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради підготовлено звіт щодо містобудівного моніторингу містобудівної документації міста Тернополя:

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.) – далі Генеральний план;

- «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 р.) – далі Зонінг.

Містобудівний моніторинг проведено з врахуванням розроблених і затверджених детальних планів територій та детальних планів територій, які проектуються (у зазначеному періоді моніторингу), а саме:

«Детальний план території мікрорайону Північний в м. Тернополі»;

«Детальний план території, обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе (мiкрорайону №6) в м. Тернополі»;

«Детальний план території , обмежений вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого»;

«Детальний план території, обмежений вул. Збаразька, пр-т Злуки, вул. Галицька (мікрорайон «Текстильна» житлового району «Канада») в м. Тернопіль»;

«Внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» в м. Тернопіль» (Мікрорайон «Південний 1», обмежений вулицями Микулинецька, Проектна-210, Проектна-214, межа території Великогаївської об’єднаної територіальної громади, межа території Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади, Проектна-208)»;

«м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)»;

«Детальний план території, обмеженої вул. Бережанська, вул. Володимира Лучаківського, вул. С. Будного, межа міста Тернополя (мікрорайони «Тролейбусна», «Психлікарня» житлового району «Дружба»)»;

«Детальний план території, обмеженої вул. П. Чубинського, вул. М. Вербицького, вул. Є. Коновальця, проспектом Злуки (мікрорайон №10 житлового району «Канада») в м. Тернопіль»;

«Детальний план території, обмежена вул. Танцорова, площею Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Андрея Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернопіль»,

а також планувальної документації: «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2019 р.),

та проектної документації: «м. Тернопіль. Розробка-коригування планів червоних ліній магістральних та житлових вулиць міста»;

науково-проектної документації: «Історико-архітектурний опорний план м. Тернополя».

# КАРТОГРАФІЧНИЙ ТА ТОПОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Містобудівні документації міста Тернополя виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000.

Основними змінами на місцевості, які обґрунтовують необхідність оновлення баз топографічних даних, це забудова території у місцях, які не відображені у наявних топографічних матеріалах, а відповідно і у Генеральному плані. Крім цього, оновлення топографічних даних зумовлене необхідністю переведення деяких растрових даних на цифрові носії у відповідних державних та регіональних стандартах.

У 2018 році створено оновлену та актуалізовану цифрову топографо-геодезичну основу території міста Тернополя (виконавець робіт ДНВП «Геосистема»).

# МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Площа території міста в існуючій межі (за звітом по формі «6-зем») — 4283 га.

Відповідно до наказу Державної служби статистики від 19 серпня 2015 року №190 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 05 листопада 1998 року №377 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за № 788/3228 (зі змінами), з 01 січня 2016 року скасовано форму державної статистичної звітності № 6-зем.

Таким чином, постає питання проведення інвентаризації земель міста, розроблення землевпорядної документації щодо встановлення існуючої межі міста та розподіл земель в межі міста за функціональним використанням.

1.) динаміка функціонального використання земель:

Рішенням Генерального плану передбачався територіальний розвиток з 4283 га до 5220 га. На даний час площа міста не змінилася;

2.) додаткові потреби у територіях різного функціонального призначення:

Рішеннями містобудівної документації «Внесення дострокових змін до генерального плану міста Тернополя» запропоновано включення в межу міста: 105,0 га земель Великогаївської сільської ради та 832,0 га земель Тернопільської міської ради:

Усього даним проектом передбачалося збільшення території міста на 937,0 га.

На даний час дані рішення не виконані. Крім того, у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою, території Великогаївської сільської ради відносяться до утвореної Великогаївської сільської територіальної громади.

3.) надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво:

Здійснювалося відповідно рішень Генерального плану та Зонінгу.

4.) відповідність земельних ділянок, що відводяться, та об’єктів, що будуються, функціональному зонуванню території.

Усі земельні ділянки, що були відведені для будівництва та об’єкти, що будуються, відповідають рішенням Генерального плану та Зонінгу.

# МОНІТОРИНГ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

За ретроспективний період (2017 – 2021 роки) було:

1.) надано 640 містобудівних умов та обмежень;

2.) надано 392 будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

3.) зареєстровано 1011 повідомлень про початок/виконання підготовчих/ будівельних робіт;

4.) зареєстровано 126 сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

5.) зареєстровано 162 виданих дозволів на виконання будівельних робіт;

6.) зареєстровано 747 декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та виданих сертифікатів;

7.) статистична звітність балансової вартості майнових комплексів –не проводилася;

8.) матеріали виконаної зйомки результатів завершеного будівництва –не виконувалися.

# МОНІТОРИНГ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Згідно містобудівної документації на 01.01.2031 чисельність населення міста приймалася в кількості 230,0 тис. осіб.

Згідно демографічного прогнозу населення м. Тернопіль мала зрости із 217,8 тис. осіб (на 01.01.2015) до 223,5 тис. осіб, зокрема 220,3 тис. осіб на початок 2021 рокі.

Нині чисельність населення (на 01.12.2021) становить 225,0 тис. осіб, що є більшою за прогнозні розрахунки (на 0,7% вище показника на 01.01.2031 та 2,1% вище показника на 01.01.2021).

Тобто, у цілому, демографічний прогноз виправдовується.

Динаміка чисельності наявного населення міста Тернополя за ретроспективний період показує його збільшення і є близькою до демографічного прогнозу, виконаного фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України під час розроблення Генерального плану.

| На початок року | Наявне населення м. Тернопіль, осіб |
| --- | --- |
| 2017 | 217866 |
| 2018 | 218653 |
| 2019 | 221820 |
| 2020 | 223937 |
| 2021 | 224253 |

# МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рішенням Тернопільської міської ради від 25.10.2019 №7/39/134 було прийнято «Стратегічний план розвитку Тернопільської міської громади до 2029 року», на основі якого розробляються інші документи щодо розвитку економічної діяльності в місті (зокрема щорічні програми соціально-економічного розвитку, програми розвитку малого підприємництва, інвестиційні плани тощо).

Показники соціальної інфраструктури та їх порівняння

| Установи, підприємства, споруди | Одиниця виміру | На 01.01.2015 | На 01.12.2021 | 2021 р. до 2015 р., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | місце | 5880 | 7524 | 128,0 |
| Заклади загальної середньої освіти | учні | 30709 | 28943 | 94,2 |
| Лікувальні стаціонари усіх типів | ліжко | 4250 | 3250 | 76,5 |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери (без стаціонару) | відвідувань в зміну | 6080 | 4203 | 69,1 |
| Станції екстреної (швидкої допомоги) | автомобіль | 21 | 21 | 100,0 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 10368 | 14390 | 138,8 |
| Басейни криті та відкриті загального користування | м2 дзеркала води | 1200 | 542 | 45,2 |
| Клубні установи та центри дозвілля | місць | 1896 | 1146 | 60,4 |
| Кінотеатри | місце | 400 | 211 | 52,8 |
| Масові бібліотеки | тис. примірн. | 1173,7 | 1053,8 | 89,8 |
| Магазини | м2 торг. площі | 39400 | 70000 | 177,7 |
| Підприємства харчування | місце | 14160 | 16000 | 113,0 |
| Майстерні побутового обслуговування | робочих місць | 1769 | 1800 | 101,8 |
| Готелі | місце | 819 | 810 | 98,9 |

Зрушення у даній інфраструктурі відбувалися досить незначними темпами. Переважний розвиток мали заклади торгівлі.

Збільшення місткості дитячих дошкільних установ відбувалося за рахунок створення навчально-виховних комплексів при школах (що, відповідно, зменшили свою ємність).

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

За період 2015 – 2021 років у м. Тернопіль було збудовано близько 18,3 тис. квартир (1236,5 тис. м2 загальної площі).

Як за кількістю квартир (помешкань), так і за загальною площею, в місті переважало багатоквартирне будівництво.

Таблиця 29. Прийняття в експлуатацію житла у м. Тернопіль у 2015 – 2021 рр.

| Роки | Одноквартирне будівництво | Багатоквартирне будівництво | Усього по місту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кількість квартир | загальна площа | кількість квартир | загальна площа, |  |
| за | одиниць | м2 | одиниць | м2 | одиниць | м2 |
| 2015 | 150 | 27416 | 2547 | 163023 | 2697 | 191783 |
| 2016 | 87 | 15467 | 1994 | 129915 | 2081 | 146458 |
| 2017 | 78 | 13358 | 2412 | 151227 | 2490 | 165168 |
| 2018 | 19 | 4680 | 1661 | 100210 | 1680 | 104890 |
| 2019 | 82 | 14787 | 2097 | 127091 | 2179 | 141878 |
| 2020 | 74 | 25584 | 2115 | 130499 | 2189 | 156083 |
| 2021 | 67 | 23180 | 4886 | 307058 | 4953 | 330238 |
| за період, усього | 557 | 124472 | 17712 | 1109023 | 18269 | 1236498 |
|  | 3,0% | 10,1% | 97,0% | 89,9% | 100,0% | 100,0% |
| у середньому за рік | 80 | 17782 | 2530 | 158432 | 2610 | 176657 |

# МОНІТОРИНГ ІНЖЕНЕРНО - ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Моніторинг рішень Генерального плану щодо транспортної інфраструктури

| Пропозиція | Виконання |
| --- | --- |
| Зовнішній транспорт |
| Відповідно до Концепції створення і функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, в зоні впливу Тернополя пройдуть транси автомобільних транспортних коридорів: коридори, що передбачені до будівництва: Європа – Азія коридор, що передбачені до реконструкції | Рішення по розбудові та проходженню транспортних коридорів по території зони впливу м. Тернопіль не виконано |
| Будівництво І черги об”їзної автомобільної дороги м. Тернополя на ділянці від автомобільної дороги М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) до автомобільної дороги М-12 Стрий - Тернопіль -Кропивницький - Знам`янка (через м. Вінницю) (Північно-східна ділянка обходу м.Тернопіль), Тернопільська область»; «Будівництво транспортної розв`язки в різних рівнях на перетині автомобільних доріг державного значення М-19 Доманове» Ковель ~Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) км 315 + 629 та Північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль, Тернопільська область»; «Будівництво II черги об'їзної автомобільної дороги м. Тернополя на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення P-41 Обхід м. Тернополя до автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (північна ділянка обходу м. Тернопіль), Тернопільська область». | Дані заходи співпадають з рішеннями внесення змін до генерального плану та виконуються частково |
| Будівництво пунктів автосервісу та автостоянок для відстою вантажного транспорту на в’їздах до міста. | Не виконано |
| Автомобільний транспорт |
| Проектом передбачається перенесення існуючої АС-1, яка нині розташована по вул. Торговиця, поруч з центральним ринком. | Рішення не виконано |
| По автостанції АС-2 проект передбачає проведення реконструкції та капітального ремонту до належного технічного стану. | Виконано |
| Авіаційний транспорт |
| Відповідно до Державної цільової програми «Розвитку аеропортів України на період до 2020 року» по аеропорту «Тернопіль» передбачено: ремонт злітно-посадкової смуги з оснащенням її необхідним світлосигнальним і радіотехнічним обладнанням; відкриття регулярних рейсів у напрямках до міст України і міст зарубіжних держав; створення належних умов для прийому пасажирів повітряних рейсів; організація транспортної інфраструктури (благоустрій площі біля аеропорту, організація регулярного руху міського транспорту, будівництво відкритих автостоянок) для забезпечення очікуваних пасажирських перевезень на зв’язку населених пунктів з аеропортом. | Рішення по розвитку міжнародного аеропорту «Тернопіль» не виконано. |
| Магістральна вулично-дорожня мережа |
| Будівництво шляхопроводів через залізничні лінії | Не реалізовано |
| Будівництво автомобільного мосту через р. Серет в створі проектної магістральної вулиці загальноміського значення | Не реалізовано |
| Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях | Не реалізовано |
| Будівництво магістральних вулиць загальноміського значення | Не реалізовано |
| Будівництво магістральних вулиць районного значення | Не реалізовано |
| Реконструкція магістральних вулиць загальноміського значення | Реалізовано частково (капітальний ремонт) |
| Реконструкція та капітальний ремонт магістральних вулиць районного значення | Реалізовано частково (капітальний ремонт) |
| Міський пасажирський транспорт |  |
| Тролейбус |  |
| Продовження тролейбусної лінії по вул. Текстильній | Реалізовано |
| Продовження тролейбусної лінії по вулицям Тараса Протасевича та Олександра Довженка | Реалізовано |
| Продовження тролейбусної лінії по вулицям 15 Квітня та Полковника Морозенка | Не реалізовано |
| Продовження тролейбусної лінії по вулиці Підволочиське шосе | Не реалізовано |
| Ліквідація існуючих АТП по вул. Микулинецькій та Галицькій з виносом їх на ділянку у південно-східній промисловій по вул. Подільській | Не реалізовано |
| Автобус |  |
| На розрахунковий строк рішеннями проекту прийнято значно розширити мережу міського автобуса. Мережа автобусних маршрутів пройде майже по всім магістральним вулицям міста. При трасуванні ліній руху автобусу враховувались такі фактори, як нормативний радіус доступності, розташування нових ділянок житлового будівництва, розвиток промислового вузла. | Мережа автобусу э гнучкою та може змінюватись відповідно від потребі в перевезеннях відповідними напрямками, або маршрутами. Можливо стверджувати що роботи по вдоскона-ленню мережі автобусу ведуться відповідно попиту та транспортної доступності. |

Моніторинг рішень Генерального плану щодо водопостачання (за даними КП «Тернопільводоканал»)

Водопостачання

| Назва заходу | Виконання |
| --- | --- |
| Основні заходи |  |
| Впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України: запровадження водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води. | Виконується в рамках інвестиційних програм. В зв’язку з різким скороченням промислового виробництва виконання частини заходів не є наразі актуальним |
| Впровадження сучасних методів технології очистки та знезараження води (гіпохлорид натрію, ультрафіолетові лампи, тощо). | Виконано частково. Тривають роботи по впровадженню системи знезараження з використанням змішаних оксидантів |
| Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання. | Виконано частково. Роботи тривають |
| Будівництво ДВС у західній частині міста. | Не виконано |
| Удосконалення системи подачі та розподілу води будівництвом нових і перекладкою амортизованих водоводів і мереж з використанням сучасних методів прокладки та матеріалів труб (пластмасових). | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Санація мереж водопостачання. | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом. | Завершується впровадження системи диспетчерського управління SCАDA |
| Модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. | Здійснюється постійно в рамках інвестиційних програм |
| Невідкладні заходи загальноміського значення |  |
| модернізація водозаборів Тернопільський, Верхньо-Івачівський та ВНС 4 ІІІ підйому. | Роботи щодо модернізації Верхньо-Івачівський водозабору та ВНС 4 ІІІ-го підйому наразі виконано. Розроблено проект реконструкції Тернопільського водозабору. |
| Будівництво станції знезалізнення на НС III підйому для очищення води з „Верхньоівачівського водозабору”. | Виконано частково. Роботи тривають і рамках інвестиційних програм. |
| Завершення реконструкції водопровідної насосної станції №4. | Виконано частково. Роботи тривають в рамках інвестиційних програм. |
| Будівництво РЧВ об’ємом 10,00 тис .м3 на ділянці ВНС №4. | Не виконано. |
| Перекладання водогонів Ø500 мм та Ø 400 мм по вул. Степана Будного, від вул. Тролейбусної до вул. Андрея Шептицького (1,50 км). | Виконано частково. |
| Проведення роботи по оновленню та затвердженню даних по запасах підземних вод для міста с залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій. | Не виконано. Виконання заплановано. |
| Проектування нового водозабору (Таурівський). | Не виконано. |
| Будівництво нових підвищувальних насосних станцій у багатоповерхових житлових будинках; | Виконується постійно у відповідності до розробленої робочої документації на будівництво. |
| Проведення гідравлічного розрахунку системи водопостачання міста. | Не виконано. Виконання робіт заплановано. |
| Встановлення регуляторів тиску на мережах водопроводу. | Виконано. |
| Заміна водопровідних мереж міста, запірної арматури. | Здійснюється постійно в рамках інвестиційних програм. |
| Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води. | Здійснюється постійно в рамках інвестиційних програм. |
| Придбання обладнання визначення витоків на водопровідних мережах, обладнання для санації та заміні трубопроводів. | Не виконано. |
| Коригування Схеми оптимізації системи водопостачання міста Тернополя (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми. | Виконано частково. |

Каналізація

| Назва заходу | Виконання |
| --- | --- |
| Основні заходи: |  |
| Реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд із впровадженням нових технологій. | Виконано частково. Розроблено проект реконструкції КОС. Наразі виконання проектних рішень не здійснюється. |
| Будівництво споруд по термообробці і механічному зневодненню сирого осаду. | Не виконано |
| Удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій її очищення та знезараження. | Не виконано |
| Розроблення ТЕО каналізування міста, з метою відокремлення госпфікальної та зливової систем. | Не виконано |
| Модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і напірних трубопроводів з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій з встановленням решіток, насосних агрегатів, реконструкцією запірної арматури, дублюванням напірних трубопроводів. | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Будівництво мереж, насосних станцій, напірних колекторів у районах нової та не каналізованої забудови. | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією. | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Розроблення та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки. | Виконується у відповідності до розроблених проектів в межах цільових програм |
| Невідкладні заходи загальноміського значення: |  |
| Реконструкція каналізаційних насосних станцій перекачування №1,5,7,8,10. | Виконано частково |
| Розроблення проекту реконструкції та розширення каналізаційних очисних споруд. | Виконано |
| Будівництво другої нитки напірного колектора від КНС №5 до камери „А”. | Не виконано |
| Будівництво двох нових каналізаційних колекторів від КНС №7 до камери „А”. | Виконано частково |
| Часткова заміна колектора від КНС №10 до очисних споруд. | Не виконано |
| Заміна каналізаційного колектора від вул. Бережанської до КНС №9 (по вулицям Львівська, Чумацька, Дружби, Миру, Андрея Шептицького, 4,20 км ). | Виконано частково. Розроблено проект |
| Перекладання самопливної каналізаційної мережі від вул. Богдана Лепкого по проспекту Злуки та вул. Галицької до КНС №7 (1,85 км). | Виконано частково |
| Перекладання самопливного колектору по вул. Білецької до КНС №1 (1,35 км). | Виконано частково |
| Перекладання самопливного колектору по гідропарку «Сопільче» (1,25 км). | Не виконано |
| Перекладання самопливного колектору від КОС до біоставків. | Не виконано |
| Закінчення будівництва другої нитки колектора від камери „А" до очисних споруд, при необхідності заміна існуючої (раніше побудованої) частини колектора. | Виконано частково. Наразі роботи тривають |
| Заміна напірного колектора від КНС №9 до очисних споруд. | Не виконано |
| Перекладання мережі самопливної каналізації по вул. Спортивна (від вул. Текстильна до проспекту Злуки, 2,40 км). | Виконано частково. Наразі роботи тривають |
| Реконструкція аварійної ділянки колектора побутової каналізаційного по вул. Галицькій Ø1200 мм, L=1,11 км. | Виконано частково |
| Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водовідведенню. | Виконано |
| Розроблення Схеми оптимізації каналізації м. Тернопіль (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми. | Не виконано |

Санітарне очищення території

Моніторинг рішень Генерального плану щодо санітарного очищення території (за даними Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради)

| Назва заходу | Виконання |
| --- | --- |
| Основні заходи: |  |
| Забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів. | Роботи проводяться постійно у відповідності до планової діяльності підприємств з управління відходами та згідно з нормативними документами в даній сфері |
| Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів. | Виконано |
| Закриття та рекультивація існуючого звалища. | Виконано частково. Роботи проводяться за графіком у відповідності до планової діяльності підприємства з управління відходами |
| Будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів. | Не виконано |
| Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення. | Виконано |
| Впровадження технологій переробки окремих компонентів ТПВ в товарну продукцію. | Не виконано |
| Невідкладні заходи загальноміського значення: |  |
| Розроблення технічної документації рекультивації існуючого звалища та погодження її з органами екобезпеки. | Виконано частково |
| Розробка проекту сміттєпереробного підприємства. | Не виконано |
| Придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення (8 одиниць). | Виконано |
| Обладнання ділянок з твердим покриттям для контейнерів та сітчаної огорожею. | Виконано |
| Придбання та установлення нових контейнерів для роздільного збору ТПВ (350 одиниць). | Виконано |
| Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення міста (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо. | Виконано |

Електропостачання

Проектними рішеннями по місту було намічено:

- для житлово-комунального сектору збільшення річного споживання електроенергії до 417,18 млн.кВт(год, а загальне навантаження до 62,71 тис. кВт;

- прокладання нових ЛЕП, будівництво ПС «Проєктна» 110/35кВ;

- встановлення додаткових трансформаторів на ПС «Галицька» та ПС «Загребелля».

На даний час проектні рішення реалізовано частково, шляхом встановлення додаткового трансформатора на ПС «Загребелля».

Газопостачання

Проектними рішеннями було намічено:

- розмір загального обсягу газоспоживання по місту – 413,05 млн. м3/рік;

- будівництво 22 ГРП (ШРП);

- прокладання близько 30,7 км розподільчих газопроводів високого та середнього тисків.

Нині час річне споживання природного газу містом складає близько 172,38 млн. м3/рік.

Зазначенні проектні рішення реалізовано у обсязі необхідних потреб міста, шляхом будівництва 148 ШРП, прокладання розподільчих газопроводів середнього та низького тиску.

Теплопостачання

Проектними рішеннями було намічено по місту: для житлово-комунального сектору збільшення теплового потоку до 563,66 МВт; будівництво 6 котелень, прокладання 18,10 км теплових мереж.

Зазначені проектні рішення не реалізовано.

Гідротехнічні заходи

Передбачалися основні гідротехнічні заходи щодо інженерної підготовки та захисту території міста:

- захист території від підтоплення на загальній площі 257,4 га;

- розчищення на окремих ділянках р. Серет та струмків в межах міста 14,1 км;

- благоустрій існуючої (2,0км) та влаштування нових ділянок (0,9км) набережної ;

- благоустрій берегів р. Серет і Тернопільського ставу з влаштуванням пляжів на окремих ділянках на загальній площі 2,2 га (на берегах та на острові);

- проведення протизсувних та протиерозійних заходів по дну та на схилах балок і ярів, організація поверхневого стоку на територіях які прилягають до балок і ярів;

- влаштування та реконструкція існуючих захисних споруд в межах міста, а саме: будівництво дренажів на підтоплених територіях, розчистка водойм та малих річок, струмків.

Із вище перерахованих запланованих генпланом гідротехнічних заходів виконувались лише деякі з них і частково:

- лівий берег р. Серет (Тернопільського ставу), в основному укріплений набережною, а правий берег – частково;

- протиерозійні заходи виконувались на окремих ділянках при освоєнні нової забудови по окремих ділянках міста; водовідведення - дощова каналізація будувалась в районах нової забудови;

- заходи по зниженню рівня грунтових вод (захист від підтоплення) виконувались на деяких ділянках житлової забудови, загальна площа яких складає біля третини території міста (1850 га), а саме: (ДПТ «Канада» - 25 га; ДПТ «Центр» - площею біля 60 га; ДПТ «Дружба» - біля 70 га, та ще ряд ДПТ як затверджених до виконання (біля 11 од.) так і інших ДПТ та містобудівних обґрунтувань;

- заходи по усуненню просадних якостей грунтів на території вищеперерахованих ДПТ житлових масивів..

Дощова каналізація

Моніторинг рішень Генерального плану щодо дощової каналізації

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Улаштування 153,0 км самопливних колекторів дощової каналізації | Виконано частково, шляхом будівництва локальних колекторів на ділянках нової забудови |
| Улаштування 5,5 кмнапірних колекторів дощової каналізації | Не виконано |
| Улаштування 7 насосних станцій | Не виконано |
| Улаштування 8 очисних споруд дощової каналізації | Не виконано |

# МОНІТОРИНГ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про Стратегічну екологічну оцінку)» в Генеральному плані та Зонінгу відсутні, так як Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» прийнято у 2018 році.

Тому, постає необхідність розробки розділу «Охорона навколишнього природного середовища (в обсязі Звіту про Стратегічну екологічну оцінку)» в складі Генерального плану та Плану зонування території міста Тернополя.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон).

Даний Закон розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

Проведення стратегічної екологічної оцінки застосовується як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

# МОНІТОРИНГ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Забудова території міста Тернополя здійснюється відповідно до розроблених детальних планів територій (затверджені або в стадії затвердження):

| Перелік ДПТ | Назва ДПТ |
| --- | --- |
| 1 | «Детальний план території мікрорайону Північний в м. Тернопіль» |
| 2 | «Детальний план території , обмежений вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого» |
| 3 | «Детальний план території, обмежений вул. Збаразька, пр-т Злуки, вул. Галицька (мікрорайон «Текстильна» житлового району «Канада») в м. Тернопіль» |
| 4 | «Детальний план території, обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, вул. Підволочиське шосе (мiкрорайону №6) в м. Тернополі» |
| 5 | «Внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» в м. Тернопіль» (Мікрорайон «Південний 1», обмежений вулицями Микулинецька, Проектна-210, Проектна-214, межа території Великогаївської об’єднаної територіальної громади, межа території Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади, Проектна-208)» |
| 6 | «м. Тернопіль. Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парком ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ», житлового району «Центральний»)» |
| 7 | «Детальний план території, обмеженої вул. Бережанська, вул. Володимира Лучаківського, вул. С. Будного, межа міста Тернополя (мікрорайони «Тролейбусна», «Психлікарня» житлового району «Дружба»)» |
| 8 | «Детальний план території, обмеженої вул. П. Чубинського, вул. М. Вербицького, вул. Є. Коновальця, проспектом Злуки (мікрорайон №10 житлового району «Канада») в м. Тернопіль» |
| 9 | «Детальний план території, обмежена вул. Танцорова, площею Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Андрея Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернопіль» |
| 10 | «Детальний план території житлового району «Кутківці» в м. Тернопіль» |
| 11 | «Детальний план території житлового району Пронятин в м. Тернопіль» |

# ВИСНОВКИ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Обгрунтування необхідності внесення змін у містобудівну документацію за результатами містобудівного моніторингу.

Попередня містобудівна документація «м. Тернопіль. Внесення дострокових змін до генерального плану» була виконана ДП «ДІПРОМІСТО» у 2017 році та затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 26.04.2018 №7/24/35.

За час її реалізації в місті відбувалося значне житлово-громадське будівництво та виникли поточні питання забудови міста, які потребують вирішення, зокрема, внесення змін щодо зміни функціонального призначення окремих територій, змінами в частині планувальних обмежень.

Зазнало змін функціональне призначення окремих територій, а саме наявність непрацюючих підприємств, що дає резерв для розміщення житлово-громадської забудови.

Створено оновлену та актуалізовану цифрову топографо-геодезичну основу території міста Тернополя.

Враховуючи, що містобудівна документація «Внесення дострокових змін до генерального плану м. Тернополя» не відповідає у повній мірі внесеним змінам до законодавства щодо містобудування (за цей час був прийнятий Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»), внутрішнім процесам зміни функціонального використання земель (відповідно до звернень до Тернопільської міської ради юридичних та фізичних осіб з питань землекористування), постала необхідність внесення змін у містобудівну документацію - Генерального плану міста Тернополя (та відповідно Зонінгу).

Василь Бесага 0674473280